# GYMINI — AWS DEV Deployment & Operations Runbook

Account 191798898985 · Region ap-southeast-1 · Environment: DEV

# Deployment Status Summary

Snapshot of current AWS deployment, migration, and end-to-end (E2E) test status as of the latest confirmed project checkpoint. Statuses below reflect only what is evidenced elsewhere in this document.

| Component | AWS Deployment | Migration | E2E | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shared Infrastructure (VPC/Subnets/SGs/NAT/IGW) | Complete | N/A | N/A | COMPLETE |
| Aurora PostgreSQL | Complete | Complete — 7/7 service DBs restored | Verified | COMPLETE |
| Auth Service | Deployed | Complete | Passed (incl. transaction-atomicity fix + Group C post-deploy) | COMPLETE |
| User Service | Deployed | Complete | Passed | COMPLETE |
| Fitness Service | Deployed | Complete | Pending full E2E | NEEDS VERIFICATION |
| Gym Service | Deployed | Complete | Pending full E2E | NEEDS VERIFICATION |
| Payment Service | Deployed | Complete | Pending full E2E | NEEDS VERIFICATION |
| AI / Worker / Jobs | Deployed | Complete | Pending E2E | NEEDS VERIFICATION |
| Chat Service (REST + Socket.IO) | Deployed | Complete | Pending full E2E | NEEDS VERIFICATION |
| Frontend (S3) | Deployed | N/A | Pending full integration E2E | NEEDS VERIFICATION |
| CI/CD | Incomplete | N/A | N/A | INCOMPLETE |

Database migration verification: 23/23 audited foreign keys applied and validated. ADMIN credential rotation and remaining seed-account remediation were intentionally postponed (see Current Deployment Next Steps).

# Architecture Summary

## Core API Path

Internet
  → S3 Frontend (fitness-assistant-frontend-dev-191798898985)
  → API Gateway (fitness-assistant-dev-api — https://id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com)
  → Auth / User / Fitness / Gym / Payment / AI Lambda functions
  → Aurora PostgreSQL (fitness-assistant-dev-aurora)

## Chat Path

Frontend
  → Chat ALB
  → ECS Fargate Chat Service (fitness-assistant-dev-cluster / fitness-assistant-dev-chat-service)
  → Aurora Chat DB

## Background Processing

EventBridge / SQS
  → Jobs / AI Worker
  → Aurora PostgreSQL

All components run inside VPC fitness-assistant-dev-vpc in ap-southeast-1 under AWS account 191798898985. See Part I — AWS Architecture for full resource detail.

# Current Deployment Next Steps

Active focus — end-to-end validation:

Fitness Service E2E

Gym Service E2E

Payment Service E2E

AI / Worker / Jobs verification

Chat REST + Socket.IO E2E

Frontend integration E2E

Fix bugs identified during E2E validation

CI/CD pipeline (not yet complete)

Cost optimization / DEV environment sleep strategy

Security work postponed (not current blockers unless tied to public release):

ADMIN credential rotation

Remaining seed-account remediation (12 accounts)

The sections below preserve the full deployment history, configuration detail, and screenshot evidence supporting the summary above.

# Secret Redaction Register

Findings from a keyword and pattern scan of all document text, plus targeted visual inspection of screenshots adjacent to every "Environment variables" / "Secrets Manager" instruction across all seven services (Auth, User, Fitness, Gym, Payment, AI, Chat).

## Text Scan Result

0 real secret values found in editable text. The document consistently used placeholders (e.g. “<Aurora password hiện tại>”, “<secret hiện tại>”, “SECRET_ARN”) rather than pasting actual credential values. Resource identifiers (ARNs, secret names, VPC/subnet/SG IDs, Lambda names, S3 bucket names) were left intact per instructions — these are not credentials.

## Screenshot Scan Result

22 of 358 screenshots were visually inspected — every screenshot located adjacent to an "Environment variables" or "Secrets Manager" instruction across all 7 services. This is a targeted, risk-based sample, not an exhaustive review of all 358 images; the remaining images (config screens, console navigation, test results, diagrams) were not individually opened and are not certified safe.

| Section / Location | Secret Type | Text or Screenshot | Action Taken | Manual Action Still Required |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User Service — Lambda fitness-assistant-dev-user, Environment variables screen (2 screenshots) | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| User Service — Lambda fitness-assistant-dev-user-jobs, Environment variables screen | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| User Service — earlier Environment variables edit screen (same Lambda) | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| All editable text, document-wide | DB passwords, JWT/refresh secrets, API keys, connection strings | Text | Scanned — none found; existing placeholders left as-is | None |
| User Service — Lambda fitness-assistant-dev-user-jobs, Environment variables screen (found during Phase 4B review — missed by the initial Phase 3 sample) | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | DUPLICATE_REFERENCE — same User Jobs Lambda image as the earlier User Jobs row (corrected in Phase 4B-S) | None — covered by the redaction of the referenced image |
| Fitness Service — Lambda fitness-assistant-dev-fitness, Environment variables screen (found during Phase 4B Fitness review) | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| Fitness Service — Lambda fitness-assistant-dev-fitness-jobs, Environment variables screen (found during Phase 4B Fitness review) | INTERNAL_SERVICE_SECRET plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| User Service — Secrets Manager "Store a new secret" screen for fitness-assistant/dev/user-database (found during Phase 4B Gym-phase retroactive check) | Aurora DB master password plaintext value | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| Gym Service — Secrets Manager "Store a new secret" screen for fitness-assistant/dev/gym-database | Aurora DB master password plaintext value (same password as the User Service secret-creation screenshot) | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |
| Gym Service — Lambda fitness-assistant-dev-gym, Environment variables screen (found during Phase 4B Gym full-visual-inspection pass) | INTERNAL_SERVICE_SECRET AND CHECKIN_TOKEN_SECRET plaintext values (two distinct secrets in one screenshot) | Screenshot | REDACTED — pixel-level opaque rectangle burned into the raster; sanitized PNG replaced the original in place (Phase 4E) | None — unsafe original no longer embedded |

There are now 9 distinct flagged screenshots across THREE secret types: (a) 7 screenshots show INTERNAL_SERVICE_SECRET (the shared Auth/User/Fitness/Gym service-to-service credential; one of these 7 also shows a second secret, see (c)); (b) 2 screenshots show the Aurora database master password in plaintext (the "Store a new secret" screen, used when creating each service's DB secret) — both show the same password value, which is more sensitive than INTERNAL_SERVICE_SECRET since it is the root DB credential; (c) 1 of the 7 in (a) additionally shows CHECKIN_TOKEN_SECRET (the Gym QR check-in signing secret) in the same screenshot. All 9 screenshots are HIGH-RISK evidence: they must not be duplicated, copied into summary sections, reused in appendices, thumbnailed, or described by value anywhere in this document. Each is labeled in place with the applicable "[MANUAL REDACTION REQUIRED — <secret key(s)>]" marker and flagged with a review comment; a comment is not redaction. At final screenshot cleanup, resolve each in this priority order: (1) replace with a freshly captured sanitized screenshot with the value hidden, (2) delete if it carries no unique deployment evidence beyond what other retained screenshots already show, or (3) if retained, apply true pixel-level redaction before the document is shared — cropping, overlay shapes, or blur-style formatting in Word are not acceptable, as the original image data can remain recoverable. These entries stay open until a sanitized replacement or destructive redaction is confirmed. Status after Phase 4E: all 9 screenshots pixel-redacted and replaced in place; 0 OPEN. Secret rotation is a separate AWS operational action requiring owner approval and is out of scope for this document cleanup. CORRECTION (found during Phase 4B-S backfill): the visible "[MANUAL REDACTION REQUIRED]" label text for 3 of the User Service exposures had landed on the wrong nearby paragraph (an Office.js paragraph-reference bug during the original batch-flagging call), leaving those 3 labels floating with no image beneath them while the underlying review comments remained correctly anchored to the real images throughout. All 3 labels were relocated to sit directly above their actual image (2 previously-unlabeled User main-Lambda screenshots at what is now this section's 3rd/4th User row, plus confirming the User Jobs Lambda image is shared by 2 separate comments rather than 2 separate images). No exposure was removed or invented by this correction — only the label placement and the total distinct-image count (10 → 9) were fixed. Every remaining "Store a new secret" screen and every main/jobs Lambda/ECS Environment Variables screenshot for Payment, AI, and Chat must now be opened directly.

# Part I — Shared AWS Infrastructure

All Lambda-based services (Auth, User, Fitness, Gym, Payment, AI) share one VPC and one Lambda security group. Chat Service (ECS/Fargate) uses a different networking pattern — see the Chat Service section in Part II. Facts below are consolidated from the original setup narrative; the full click-by-click console steps and screenshots are preserved in place under Historical Setup — Internet Gateway, NAT Gateway & Route Tables.

## Current State

VPC

fitness-assistant-dev-vpc — vpc-010c13afd8920c8f1 — CIDR 10.0.0.0/16, region ap-southeast-1

Private application subnets (Lambda placement)

fitness-assistant-dev-private-app-a — subnet-02b39d77762465ef8 — 10.0.10.0/24 — ap-southeast-1a

fitness-assistant-dev-private-app-b — subnet-09e3230f7bca04c8e — 10.0.11.0/24 — ap-southeast-1b

Public subnet (NAT Gateway placement only — no Lambda/DB resources here)

fitness-assistant-dev-public-a — 10.0.1.0/24 — ap-southeast-1a

Security group

sg-0b38ab22927b284ab (fitness-assistant-dev-lambda-sg) — shared by all Lambda-based services — tags: environment=dev, phase=3, project=fitness-assistant

Gateways and NAT

fitness-assistant-dev-igw — Internet Gateway, attached to fitness-assistant-dev-vpc

fitness-assistant-dev-nat-a — NAT Gateway, sits in fitness-assistant-dev-public-a, uses a dedicated Elastic IP

Route tables

fitness-assistant-dev-public-rt — associated with fitness-assistant-dev-public-a — 0.0.0.0/0 → fitness-assistant-dev-igw

fitness-assistant-dev-private-app-rt — associated with private-app-a and private-app-b — 10.0.0.0/16 → local, 0.0.0.0/0 → fitness-assistant-dev-nat-a

fitness-assistant-dev-private-db-rt — associated with DB subnets — no NAT/Internet route; DB subnets remain fully private

Outbound path for Lambda-based services: Lambda → Private App Subnet → NAT Gateway → Internet Gateway → API Gateway / Anthropic / other external APIs.

## Historical note — origin of the base VPC and private subnets

The base VPC (fitness-assistant-dev-vpc) and the private app/DB subnets already existed by the time the earliest captured step in this document was recorded — their creation is not documented in this file. Only the Internet Gateway, public subnet, NAT Gateway, and the public/private-app route table edits (added later, during User Service buildout, to give Lambdas in private subnets outbound internet access) are documented and preserved below under Historical Setup. Status: UNKNOWN / not evidenced — do not assume a creation date for the base VPC without checking outside this document.

## Dedup Change Log — Phase 4A

Canonical section created: Part I — Shared AWS Infrastructure (Current State + Historical note), placed in the front matter.

Finding: the VPC/IGW/NAT/route-table setup is a single continuous narrative (¶~550–682, during User Service buildout), not repeated verbatim elsewhere — no duplicate creation block was found to merge or delete.

Historical block ¶~555–682 (IGW, public subnet, NAT Gateway, route table edits) was NOT moved or deleted — corrected in place with a new heading ("Historical Setup — Internet Gateway, NAT Gateway & Route Tables") plus a cross-reference note, to avoid risking corruption of the 5 embedded screenshots in that range during a bulk relocation.

Screenshots: 0 removed as duplicates in this pass — the 5 screenshots in the historical block each show a distinct console step (IGW attach, subnet create, route table create, NAT Gateway create, route table edit) and were kept as-is per rule 8.

Unique service-specific networking facts preserved (not touched, deferred to Phase 5 per-service pass): each service's specific subnet/SG references, and the AI Service's NAT-routing note for outbound Anthropic API calls (¶~3115).

Contradictory infrastructure statements found: none.

Item not yet resolved: origin of the base VPC (fitness-assistant-dev-vpc) and private app/DB subnets predates the earliest captured step in this document — flagged as UNKNOWN rather than invented.

Payment and Chat networking history (VPC-less Payment Lambda period, Chat's ECS/ALB pattern) not yet addressed — deferred to Phase 5 per-service restructuring, per instructions.

## Conversational Cleanup Change Log — Phase 4B

Auth Service — original ~285 paragraphs (¶~152–436, now shifted after front-matter growth), resulting ~285 paragraphs (no net removal — content was already close to runbook style; only 2 conversational filler lines found and rewritten in place).

Auth — conversational blocks removed/rewritten: 1 (two adjacent lines telling the human operator to 'send me the result' / 'send log, don't fix anything' on HTTP 400/500 → rewritten as a Troubleshooting note stating the same technical guidance without addressing an absent chat partner).

Auth — duplicated technical explanations collapsed: 0 found within this section.

Auth — incidents converted into runbook form: 1 — 'stale DB credential after Secrets Manager password rotation' now has a Heading1/Heading2 structure (Auth Service — Historical Deployment Log > Incident — stale DB credential...) with the existing Symptom/Fix/Verification narrative preserved intact underneath.

Auth — commands removed as duplicates: 0. Commands preserved: 1 (the auth-login-db-smoke Lambda test event JSON, kept verbatim as executed).

Auth — contradictions flagged: none found in this section.

Auth — screenshots: 0 moved, 0 deleted, 0 duplicated. All in original position.

Auth — confirmed: none of the 4 secret-exposure-flagged screenshots fall within the Auth range; all 4 remain isolated in the User Service range, untouched by this pass.

User Service — NEW secret exposure found during this pass: a 5th screenshot (fitness-assistant-dev-user-jobs Lambda, Environment variables, ¶~1065) shows INTERNAL_SERVICE_SECRET in plaintext — same value as the other 4. Flagged in place, added to the Secret Redaction Register (now 5 entries), register narrative updated from "4" to "5" throughout.

User Service — screenshot alignment: no confirmed misplacement found (no screenshot appeared under an unrelated service's text). Several images sit in uncaptioned multi-image clusters supporting a single step (e.g. the 3 images around the settlement schedule creation, the 6 images around its result, the 2 images for the auto-confirm schedule) — plausible as sequential sub-steps of the same action, not moved. Full per-image visual verification of all ~40+ screenshots in this section was NOT performed — only anomaly-triggered checks were done (this is how the 5th secret exposure was found, via a textual cue "(nhớ che mã code)" next to an uninspected image). No [IMAGE PLACEMENT REVIEW] markers were needed since no ambiguous-destination case arose, but this is a scope limitation, not a completeness claim.

User Service — incidents converted to runbook form: 0 found (no distinct incident narrative — the section is a linear build-out: secret creation, IAM role, migration Lambda, permanent Lambda, API Gateway routes, S3 upload CORS, EventBridge schedules). Commands preserved: inline IAM policy JSON, CORS JSON policy (both kept verbatim). Commands removed as duplicates: 0. Contradictions found: 0. No deployment history from external reports/chats was injected into the Word document — the "Invalid day: Mon" incident described earlier was confirmed absent from this document and was NOT added.

Fitness Service — original ~564 paragraphs (¶1263–1826), resulting ~565. 5 chat-directed lines converted: 2 plain "nói tiếp tục"-style transitions rewritten as "Next:" statements; 1 chat-directed screenshot request rewritten as a plain transition; 2 mixed safety-decision+chat-request lines ("don't invoke yet, check first" / "don't create API Gateway routes yet") converted into formal Decision: notes, preserving the sequencing rule while dropping the chat address. 2 password/secret-secrecy reminders converted to a Security practice statement (matching the User Service pattern). 2 redundant "remember to blur the code" reminders removed after being superseded by formal redaction flags.

Fitness Service — NEW secret exposures found: 2 more screenshots (fitness-assistant-dev-fitness main Lambda env vars, and fitness-assistant-dev-fitness-jobs Lambda env vars) show INTERNAL_SERVICE_SECRET in plaintext — same value as all prior exposures. Flagged in place, added to the Secret Redaction Register (now 7 entries total). Both were found via the same "remember to blur the code" textual cue pattern that worked in User Service — this cue has now correctly predicted an exposure 3 times in a row.

Fitness Service — duplicated technical explanations collapsed: 0 found requiring merge (Fitness-specific VPC/subnet/SG selections were kept as legitimate per-service configuration facts, not generic re-explanation, per the Fitness-specific networking rule).

Fitness Service — incidents converted to runbook form: 0 — no incident narrative found; the section is a linear build sequence (migration Lambda → main Lambda → API Gateway routes → jobs Lambda → 2 EventBridge schedules), plus one useful technical caveat about upcoming-reminder day-granularity (kept verbatim, not filler).

Fitness Service — commands preserved: 2 inline IAM policy JSON blocks (fitness DB secret read, Auth/User invoke), 1 scheduler trust-policy JSON, 1 scheduler invoke-policy JSON, EventBridge payload JSON ×2 — all kept verbatim. Commands removed as duplicates: 0.

Fitness Service — screenshot alignment: no misplacement found. Verification method: strong textual context (each screenshot immediately follows the exact console action naming the same resource) for the general pass, plus direct visual inspection for 2 screenshots flagged by textual redaction cues (both turned out to be new secret exposures, see above). Full visual inspection of all ~55 screenshots in this section was NOT performed — this is a coverage limitation, not a completeness claim. 0 screenshots moved (none met the 'clearly misplaced' bar). 0 marked [IMAGE PLACEMENT REVIEW].

Fitness Service — contradictions found: 0. Confirmed: no deployment history from external reports/chats was injected.

Gym Service — original ~337 paragraphs (¶1827–2163 before this pass), resulting ~347 (net +10: 8 redaction labels + 2 label/comment-driven insertions, no content removed beyond superseded reminders already counted). 3 conversational lines converted: 1 password-secrecy reminder → Security practice statement; 1 chat-directed "say done, I'll connect the routes" line → formal Decision note (migration Lambda bypass for Gym routing, preserved); 1 chat-directed "send me a screenshot of Routes" line → formal Decision note (route-collision handling: don't overwrite, resolve against code ownership, preserved).

Gym Service — MANDATORY FULL VISUAL SCAN completed: all 19 embedded screenshots in the Gym section were individually opened and inspected (not inferred from text). This is the first service processed under the new proactive-scan policy.

Gym Service — NEW secret exposures found: 3. (1) Secrets Manager "Store a new secret" screen for fitness-assistant/dev/gym-database shows the Aurora master password in plaintext — same password as the User Service equivalent screen. (2) fitness-assistant-dev-gym Lambda Environment Variables screen shows BOTH INTERNAL_SERVICE_SECRET and a previously-unflagged secret, CHECKIN_TOKEN_SECRET (QR check-in signing), in the same screenshot. (3) Retroactive check of the already-checkpointed User Service section found the User DB secret-creation screen ("Store a new secret" for fitness-assistant/dev/user-database) also exposes the same Aurora master password — this was missed during the User checkpoint because that pass only opened Environment Variables screens, not Secrets Manager creation screens. Total confirmed exposure count is now 10 screenshots, 3 secret types (INTERNAL_SERVICE_SECRET, AURORA_DB_PASSWORD, CHECKIN_TOKEN_SECRET). All 10 flagged in place, none moved/duplicated/cropped.

Gym Service — screenshot alignment: 0 moved. All 19 screenshots sit immediately after the exact console action they depict (verified visually, not just textually) — no misplacement found. 0 marked [IMAGE PLACEMENT REVIEW]. One minor sequencing note: the gym-database secret-creation screenshot (now flagged) appears one paragraph after the migration-artifact-upload text rather than immediately after the secret-creation instructions — a pre-existing ordering quirk, not touched per the security-isolation-overrides-placement rule (flagged screenshots are not repositioned during Phase 4B).

Gym Service — duplicated explanations collapsed: 0 (Gym-specific VPC/subnet/SG selections kept as legitimate per-service facts). Commands preserved: 4 inline IAM policy JSON blocks (DB secret read, Auth/User invoke, scheduler trust policy, scheduler invoke policy), 2 EventBridge payload JSON snippets — all verbatim. Commands removed as duplicates: 0.

Gym Service — incidents converted to runbook form: 0 (linear build sequence). One real technical note preserved as-is: the document explicitly flags that gym-migrate-lambda was skipped despite Gym Service needing 9 migrations, meaning DB-touching routes will not work until the schema exists — kept verbatim as an important caveat, not filler.

Gym Service — contradictions found: 0. Confirmed: no deployment history from external reports/chats was injected.

## Phase 4B-S — Retroactive Secret Screenshot Backfill

Targeted high-risk-category rescan of Auth, User, and Fitness. No content cleanup performed; no screenshots moved.

AUTH — high-risk screenshots opened: 16 (all images in the section, since Auth has no Secrets Manager creation step to isolate). New exposures: 0. AUTH RETROACTIVE SECRET SCAN: NO_NEW_EXPOSURE_FOUND — the only Environment Variables screens belong to the temporary auth-migrate Lambda and show only DATABASE_SECRET_ID and DEPLOY_REVISION; no JWT/signing secret or INTERNAL_SERVICE_SECRET is exposed anywhere in Auth.

USER — high-risk screenshots opened: 6 (the ones tied to Secrets Manager/env-var text cues). Result: found and fixed a label-placement bug — 3 of the original flagging insertions had landed on the wrong nearby paragraph (Office.js stale-reference issue from the original batch call), leaving 3 labels with no image beneath them while their review comments stayed correctly anchored to real images throughout. Corrected: relocated all 3 labels to their real images (2 previously-unlabeled User main-Lambda screenshots; confirmed the User Jobs Lambda image is referenced by 2 separate comments, not 2 separate images). Net effect: distinct confirmed exposure count corrected from 10 to 9 — this is a bookkeeping correction, not a new exposure or a removed one. Secret types: unchanged (INTERNAL_SERVICE_SECRET, AURORA_DB_PASSWORD).

FITNESS — high-risk screenshots opened: 2 (re-confirmed the already-flagged main+jobs Lambda env-var screenshots). Checked specifically for a Secrets Manager "Store a new secret" screen like the ones found in User/Gym: none exists in the Fitness section — the fitness-database secret is referenced by name but its creation was never narrated with a screenshot in this document. New exposures: 0.

GLOBAL — old confirmed exposure count: 10 (as reported). New confirmed exposure count: 9 distinct images (10 review comments, 2 of which point to the same User Jobs Lambda image). Total distinct secret types: 3 (INTERNAL_SERVICE_SECRET, AURORA_DB_PASSWORD, CHECKIN_TOKEN_SECRET). Screenshots modified: 0. Screenshots moved: 0. Screenshots deleted: 0. Only label TEXT paragraphs were relocated (3) — no image content was touched.

Confirmed: no secret value was transcribed into document text at any point in this backfill.

## Phase 4B — Payment Service

Full-visual policy applied: all 26 embedded screenshots in the Payment section were individually opened and inspected.

Payment — original ~753 paragraphs (¶2182–2935), resulting ~753 (2 conversational lines converted, no paragraphs added/removed net). Conversational lines converted: 1 password-secrecy reminder → Security practice statement; 1 provider-credential-secrecy reminder (VNPAY/MoMo/PayOS/ZaloPay keys) → Security practice statement. No 'nói tiếp tục' style chat-continuation lines found — Payment's narrative uses plain numbered steps ("1. ... 2. ...") throughout, already close to runbook form.

Payment — MANDATORY FULL VISUAL SCAN: 26 of 26 screenshots opened. Result: 0 new secret exposures. This includes the payment-database Secrets Manager creation screen, both Payment Lambda and Payment Jobs Lambda basic-settings/runtime/VPC/code-upload screens, all IAM role/policy screens, and all EventBridge Scheduler screens. Note: the main Payment Lambda's full Environment Variables list (including INTERNAL_SERVICE_SECRET and the VNPAY provider keys) has NO accompanying screenshot in this document — the env vars were only ever described in text (with placeholder values), so there is no image to flag for that step.

Payment — screenshot alignment: 0 moved, 0 marked [IMAGE PLACEMENT REVIEW]. Every screenshot sits immediately after the console action it depicts; no misplacement found.

Payment — duplicated explanations collapsed: 0 (VPC/subnet/SG selections kept as legitimate per-service facts). Commands preserved: 6 inline IAM policy JSON blocks (migration secret read, HTTP role secret read, internal-invoke policy, scheduler trust policy, scheduler invoke policy, Gym-role Payment-invoke addition), 2 EventBridge payload JSON snippets, 1 test-invoke payload — all verbatim.

Payment — incidents converted to runbook form: 0 (linear numbered build sequence, already runbook-shaped). Contradictions found: 0.

Payment — bonus finding: while reading ahead into the AI Service opening, found and inspected its 2 Secrets Manager "Store a new secret" screenshots (ai-database secret) — both show the username/password fields still BLANK (not yet filled in), so no exposure there. This will be re-confirmed at the start of the AI Service pass.

Payment — confirmed: no deployment history from external reports/chats was injected.

## Phase 4C — AI / Chat / Database Migration (partial pass)

Scope: existing Word content only. No new AWS state, later fixes, or external report content added.

Rewritten: 26 chat-directed instruction lines ("nói xong / gửi tôi / tôi sẽ hướng dẫn") in AI Service (2), Chat Service (17) and the db-migrator / restore procedure (7), converted to Verification / Bước tiếp theo / Decision / Troubleshooting / Expected Result wording. Step numbers, resource names and sequencing preserved verbatim.

Added 1 WARNING — Destructive DEV operation marker before the 7-database RunTask restore command (wording limited to what the document already states: restore of 7 dumps into DEV databases, gated on preflight OK).

Commands changed: 0. Screenshots moved: 0. Images inspected in this pass: 0 (AI section alone contains 89 screenshots; full visual scan of AI, Chat and migration screenshots is NOT yet done).

Remaining softer conversational wording ("bạn" ≈48, "mình" ≈14, "chúng ta" ≈18 paragraphs, doc-wide) not yet reviewed; many are inside procedural prose and need paragraph-by-paragraph judgment.

Pixel-level redaction: still not achievable in this environment (no image-editing capability). All 9 flagged screenshots remain OPEN.

Audit-log relocation to an appendix: SKIPPED_FOR_DOCUMENT_SAFETY in this pass (moving ~60 paragraphs including a table adjacent to comment anchors was not attempted).

## Phase 4D — Structure + Screenshot Review (AI / Chat / Database Migration)

Headings: 3 Heading 1 (AI Service / Chat Service / Database Migration — Historical Deployment Log), 22 Heading 2 phase groups, 50 Heading 3 step headings (existing "Bước N" lines; numbering and order preserved). Two long step lines were split into heading + body (Bước 4A, Bước 15) without changing wording meaning.

Conversational wording: 38 additional chat-handoff phrases rewritten in 36 paragraphs ("nói xong / tôi hướng dẫn / gửi screenshot / báo tôi / mình / chúng ta") into Verification / Bước tiếp theo / Expected Result / Decision / Troubleshooting / Known Limitation wording. A pre-existing truncate note in the migration section was promoted to "WARNING — Destructive DEV operation" (wording from the document itself).

Bug fixed: 6 Secret Redaction Register rows added in earlier phases had been appended to the Deployment Status Summary table instead of the register. They were moved into the register table; the status table is back to its original 12 rows. One register row was marked DUPLICATE_REFERENCE (same User Jobs Lambda image).

Screenshot Alignment Log (summary): totals in scope — AI 88, Chat 100, Migration 24. Visually inspected this pass: 51 (AI 6, Chat 36, Migration 9), selected as every screenshot whose preceding 8 paragraphs reference secrets / environment variables / task definitions / containers. Moved: 0. Placement checked and correct for all 51 (e.g. ECS cluster screenshots confirmed under the cluster step, not the following secret step). [IMAGE PLACEMENT REVIEW] markers: 0. Historical error screenshots: none among the 51. Remaining uninspected screenshots in scope: 161 (lower-risk category: console navigation, route lists, scheduler forms, results).

Secret scan result (51 images): 0 new exposures. Notable non-exposures: AI HTTP Lambda env screen shows INTERNAL_SERVICE_SECRET field empty; Chat DB secret plaintext JSON shows placeholder text, not a password; Chat task definition and db-migrator task definition reference secret names/ARNs only. Open exposures remain 9; pixel redaction performed: 0 (not available in this environment); no OPEN entry was converted to REDACTED.

Remaining softer second-person instruction wording ("bạn cần thấy…", "bạn sẽ thấy…") in AI/Chat/Migration: 45 paragraphs, left as instructional prose pending review. Quoted UI text (e.g. the rate-limit error message) intentionally unchanged.

Scope check: no later AWS work, on-demand infrastructure, NAT/Chat/OpenSearch/Aurora lifecycle results, Bedrock conclusions or cost data were added. SOURCE_SCOPE: CURRENT_WORD_ONLY.

## Phase 4D.1 — Complete Visual Review + Final Conversational Cleanup

Screenshots: 212 in scope at start (AI 88, Chat 100, Migration 24); all 212 visually inspected (61 in 4D, 151 in 4D.1). New secret exposures: 0. Open exposures remain 9 (unchanged); pixel redactions performed: 0.

Moved: 2. (1) S3 bucket-creation screenshot moved ahead of the folder/prefix screenshots in Database Migration › Bước 1 (chronological order). (2) fitness-assistant-dev-payment Lambda "Edit VPC" screenshot, which had been appended at the very end of the document with the note "Hình này là phần còn thiếu khi setup lambda payment", moved into Payment › Bước 7 after "VPC giống các Lambda DB khác."; the note was converted into its caption. Image total remains 358 (no loss, no duplicates); Migration now counts 23 images because of move (2).

Conversational wording: 56 additional second-person / chat phrases rewritten in AI/Chat/Migration ("bạn cần thấy" → Expected Result, "ta sang" → Bước tiếp theo, "gửi cho tôi" → Troubleshooting, etc.). Remaining hits are legitimate (quoted UI error text, cleanup-log quotes).

Table integrity: Deployment Status Summary 12 rows, Secret Redaction Register 11 rows; misplaced register rows in status table: NO.

## Phase 4E — Secure Pixel-Level Screenshot Redaction

Targets: 9 unique exposed screenshots (register rows marked OPEN; one DUPLICATE_REFERENCE row points to an image already in the 9). All 9 located, all PNG.

Method: each image was decoded to raw pixels inside the Word add-in sandbox, a fully opaque black rectangle was burned into the pixel data over the secret value only (key names such as INTERNAL_SERVICE_SECRET, CHECKIN_TOKEN_SECRET and the "password" field label were left visible), and the image was re-encoded as a new PNG. No Word shape, crop, blur or overlay was used. Correction: earlier phases stated pixel redaction was not achievable here; that was based on the absence of a canvas API, and a pure-JavaScript PNG codec was used instead.

Result: 9 of 9 sanitized and visually verified (the redacted value is unreadable in each). Each sanitized PNG replaced the original in place at the same displayed size; no image was moved. Verification: a scan of all 358 document images found 0 remaining copies of any unsafe original; the OOXML for each of the 9 paragraphs references only the sanitized media. Text scan for the exposed values: 0 hits.

Markers: 9 "[MANUAL REDACTION REQUIRED …]" labels changed to "[REDACTED — sensitive value removed]". Secret Redaction Register: 9 screenshot rows updated (8 REDACTED, 1 DUPLICATE_REFERENCE). Side effect: 9 of the 10 security review comments were anchored to the replaced images and were removed by Word along with the original images; the remaining comment received a reply recording the redaction. The register and markers remain the audit record.

Image count: 358 before, 358 after. Status table: 12 rows. No commands, headings, AWS identifiers or deployment content changed. SOURCE_SCOPE: CURRENT_WORD_ONLY.

## Phase 4F — Step Template Applied (AI / Chat / Database Migration)

24 step lines that Phase 4D had missed (e.g. "Tiếp theo là Bước 8 — …", "Giờ sang Bước 9B — …") promoted to Heading 3; leading chat filler dropped, trailing explanation kept as body text. Two dropped status phrases restored as Verification lines (ECR login succeeded; HTTP health path via ALB working). Total Heading 3 steps: 74.

Each step now ends with Heading 4 sections Expected result / Verification / Troubleshooting. 42 headings were placed above content already in the document (e.g. "Kết quả thành công phải là…", "Nếu gặp…"); sections with no supporting content are marked [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT] (179 markers). No content was invented.

19 further "cho tôi / tôi khuyên / nói tôi" phrases rewritten (Security practice / Troubleshooting / Decision). Commands, IDs and images unchanged; image count 358.

## Phase 4G — Step Template Extended (Auth / User / Fitness / Gym / Payment) + Sub-steps + Purpose Lines

Added Heading 1 wrappers: User, Fitness, Gym, Payment Service — Historical Deployment Log. Payment split into 3 Heading 2 phases (Initial Deployment Sequence; Reconciliation Scheduler and Gym Integration; API Gateway Routes, Jobs Lambda and Gym Permissions). 71 existing step lines promoted to Heading 3 ("N. …" lines kept their original numbers as "Bước N — …"). Total steps: 145.

Each of the 71 new steps received Expected result / Verification / Troubleshooting (8 placed above existing content, 205 marked [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]).

Sub-steps: 71 Heading 4 sub-steps created across all steps that contain 2+ AWS Console navigation paths (e.g. "8.1 IAM → Roles → …"); steps without a "Bước N" number use "Bước con k — …" (17 renamed).

Purpose lines: 12 existing opening sentences labelled "Mục đích:"; 133 steps have no stated purpose and are marked "Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]".

Numbered action lists: only 1 run converted (Bước con under route-table setup). Word's API here cannot restart numbering for separate lists, so 5 further runs would have continued as 3., 4., … and were left as plain paragraphs. Most actions in the document alternate with field/value lines, so they do not form numbered runs.

Image count 358 (unchanged). No commands, IDs, or deployment facts changed. SOURCE_SCOPE: CURRENT_WORD_ONLY.

## Screenshot Alignment Log — AI / Chat / Database Migration (Phase 4D.1)

All 211 screenshots in these three sections were opened and visually inspected (61 in Phase 4D, the rest in Phase 4D.1). Each row records the image's position in sequence, the step it sits under, and the review result. Per-image visual classification matched the step heading in every case except the two moves noted (one within Migration, one relocated into Payment and therefore no longer counted here). No image in these sections exposes a secret value; AI Lambda environment screenshots show INTERNAL_SERVICE_SECRET with an empty value field, the Chat DB secret screen shows only placeholder JSON, and task-definition screens show secret names/ARNs only.

| # | Section | Step (nearest heading) | Placement | Moved | Secret / Redaction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI | Bước 1 — Tạo secret cho AI DB | Correct | No | None visible / N/A |
| 2 | AI | Bước 1 — Tạo secret cho AI DB | Correct | No | None visible / N/A |
| 3 | AI | Bước 2 — Tạo role cho AI migration | Correct | No | None visible / N/A |
| 4 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 5 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 6 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 7 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 8 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 9 | AI | Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 10 | AI | Bước 4 — Chạy 22 AI migrations thật | Correct | No | None visible / N/A |
| 11 | AI | Bước 4 — Chạy 22 AI migrations thật | Correct | No | None visible / N/A |
| 12 | AI | Bước 5 — Tạo SQS DLQ | Correct | No | None visible / N/A |
| 13 | AI | Bước 5 — Tạo SQS DLQ | Correct | No | None visible / N/A |
| 14 | AI | Bước 6 — Tạo AI Tasks Queue | Correct | No | None visible / N/A |
| 15 | AI | Bước 6 — Tạo AI Tasks Queue | Correct | No | None visible / N/A |
| 16 | AI | Bước 6 — Tạo AI Tasks Queue | Correct | No | None visible / N/A |
| 17 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 18 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 19 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 20 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 21 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 22 | AI | Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 23 | AI | Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 24 | AI | Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 25 | AI | Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 26 | AI | Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 27 | AI | Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 28 | AI | Bước 9 — Environment của AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 29 | AI | Bước 9 — Environment của AI HTTP Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 30 | AI | Bước 11 — Mở Amazon Bedrock tại Singapore | Correct | No | None visible / N/A |
| 31 | AI | Bước 12 — Kiểm tra quyền model trong Bedrock | Correct | No | None visible / N/A |
| 32 | AI | Bước 15 — Đổi Environment Variables sang Nova | Correct | No | None visible / N/A |
| 33 | AI | Bước 16 — Tạo fitness-assistant-dev-ai-worker-role | Correct | No | None visible / N/A |
| 34 | AI | Bước 16 — Tạo fitness-assistant-dev-ai-worker-role | Correct | No | None visible / N/A |
| 35 | AI | Bước 16.1 — Tạo inline runtime policy | Correct | No | None visible / N/A |
| 36 | AI | Bước 16.2 — Đặt tên inline policy | Correct | No | None visible / N/A |
| 37 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 38 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 39 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 40 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 41 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 42 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 43 | AI | Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 44 | AI | Bước 18 — Gắn SQS Trigger cho AI Worker | Correct | No | None visible / N/A |
| 45 | AI | Bước 18 — Gắn SQS Trigger cho AI Worker | Correct | No | None visible / N/A |
| 46 | AI | Bước 18 — Gắn SQS Trigger cho AI Worker | Correct | No | None visible / N/A |
| 47 | AI | Bước 18 — Gắn SQS Trigger cho AI Worker | Correct | No | None visible / N/A |
| 48 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 49 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 50 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 51 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 52 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 53 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 54 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 55 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 56 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 57 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 58 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 59 | AI | Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda | Correct | No | None visible / N/A |
| 60 | AI | Bước 20C — Tạo OpenSearch Serverless Collection Group | Correct | No | None visible / N/A |
| 61 | AI | Bước 20C — Tạo OpenSearch Serverless Collection Group | Correct | No | None visible / N/A |
| 62 | AI | Bước 20C — Tạo OpenSearch Serverless Collection Group | Correct | No | None visible / N/A |
| 63 | AI | Bước 20D — Tạo VPC Endpoint | Correct | No | None visible / N/A |
| 64 | AI | Bước 20D — Tạo VPC Endpoint | Correct | No | None visible / N/A |
| 65 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 66 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 67 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 68 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 69 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 70 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 71 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 72 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 73 | AI | Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection | Correct | No | None visible / N/A |
| 74 | AI | Bước 20F — Thêm OpenSearch IAM cho 3 Lambda roles | Correct | No | None visible / N/A |
| 75 | AI | Bước 20F — Thêm OpenSearch IAM cho 3 Lambda roles | Correct | No | None visible / N/A |
| 76 | AI | Bước 20G — Cập nhật Environment Variables | Correct | No | None visible / N/A |
| 77 | AI | Bước 21.1 — Tạo Scheduler IAM Role | Correct | No | None visible / N/A |
| 78 | AI | Bước 21.1 — Tạo Scheduler IAM Role | Correct | No | None visible / N/A |
| 79 | AI | Bước 21.1 — Tạo Scheduler IAM Role | Correct | No | None visible / N/A |
| 80 | AI | Bước 21.1 — Tạo Scheduler IAM Role | Correct | No | None visible / N/A |
| 81 | AI | Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept | Correct | No | None visible / N/A |
| 82 | AI | Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept | Correct | No | None visible / N/A |
| 83 | AI | Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept | Correct | No | None visible / N/A |
| 84 | AI | Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept | Correct | No | None visible / N/A |
| 85 | AI | Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept | Correct | No | None visible / N/A |
| 86 | AI | Bước 22 — API Gateway cho AI Service | Correct | No | None visible / N/A |
| 87 | AI | Bước 22 — API Gateway cho AI Service | Correct | No | None visible / N/A |
| 88 | AI | Bước 23 — Payment → AI | Correct | No | None visible / N/A |
| 89 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 90 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 91 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 92 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 93 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 94 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 95 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 96 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 97 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 98 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 99 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 100 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 101 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 102 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 103 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 104 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 105 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 106 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 107 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 108 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 109 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 110 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 111 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 112 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 113 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 114 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 115 | Chat | Bước 1 — tạo secret cho Chat Database | Correct | No | None visible / N/A |
| 116 | Chat | Bước 6 — Tạo ECR repository cho Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 117 | Chat | Bước 6 — Tạo ECR repository cho Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 118 | Chat | Bước 6 — Tạo ECR repository cho Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 119 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 120 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 121 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 122 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 123 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 124 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 125 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 126 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 127 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 128 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 129 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 130 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 131 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 132 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 133 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 134 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 135 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 136 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 137 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 138 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 139 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 140 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 141 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 142 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 143 | Chat | Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR | Correct | No | None visible / N/A |
| 144 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 145 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 146 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 147 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 148 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 149 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 150 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 151 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 152 | Chat | Bước 13A — tạo secret chat-database-url | Correct | No | None visible / N/A |
| 153 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 154 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 155 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 156 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 157 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 158 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 159 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 160 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 161 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 162 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 163 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 164 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 165 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 166 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 167 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 168 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 169 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 170 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 171 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 172 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 173 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 174 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 175 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 176 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 177 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 178 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 179 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 180 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 181 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 182 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 183 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 184 | Chat | Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị n | Correct | No | None visible / N/A |
| 185 | Chat | Bước 26 — tạo route Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 186 | Chat | Bước 26 — tạo route Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 187 | Chat | Bước 26 — tạo route Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 188 | Chat | Bước 26 — tạo route Chat | Correct | No | None visible / N/A |
| 189 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | Yes — reordered before folder screenshots | None visible / N/A |
| 190 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 191 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 192 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 193 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 194 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 195 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 196 | Migration | Bước 1 — đưa dump lên S3 | Correct | No | None visible / N/A |
| 197 | Migration | Bước 1 — Tạo ECR repository cho DB migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 198 | Migration | Bước 1 — Tạo ECR repository cho DB migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 199 | Migration | Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 200 | Migration | Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 201 | Migration | Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 202 | Migration | Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 203 | Migration | Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 204 | Migration | Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 205 | Migration | Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 206 | Migration | Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 207 | Migration | Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 208 | Migration | Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator | Correct | No | None visible / N/A |
| 209 | Migration | Bước 7A — cho Execution Role đọc đúng secret DB URL | Correct | No | None visible / N/A |
| 210 | Migration | Bước 7B — tạo revision 2 của Task Definition | Correct | No | None visible / N/A |
| 211 | Migration | Bước 8 — Run Task preflight | Correct | No | None visible / N/A |

# Auth Service — Historical Deployment Log

## Incident — stale DB credential after Secrets Manager password rotation

Test pass 7 migration của auth service

Chỉnh thông số

Chỉ vpc

Chỉnh đường dẫn DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/database

### Bước 1 — buộc Auth Lambda đọc credential mới

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Auth Lambda có cache DB secret theo execution environment, nên vì bạn vừa đổi password trong Secrets Manager, container Lambda cũ có thể vẫn giữ credential cũ. Báo cáo agent xác nhận secret được cache qua warm invocation.

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-auth → Configuration → Environment variables → Edit

Thêm một biến vô hại:

DEPLOY_REVISION = 20260827-1

Bấm Save.

Mục đích chỉ để AWS tạo execution environment mới. Code không cần sử dụng biến này.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — test endpoint có query database thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

fitness-assistant-dev-auth → Test → Create new event

Event name:

auth-login-db-smoke

Dán:

{

"version": "2.0",

"routeKey": "POST /auth/login",

"rawPath": "/auth/login",

"rawQueryString": "",

"headers": {

"content-type": "application/json",

"accept": "application/json",

"host": "example.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com"

},

"requestContext": {

"accountId": "123456789012",

"apiId": "test",

"domainName": "example.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com",

"domainPrefix": "example",

"http": {

"method": "POST",

"path": "/auth/login",

"protocol": "HTTP/1.1",

"sourceIp": "127.0.0.1",

"userAgent": "AWS-Lambda-Test"

},

"requestId": "auth-db-smoke",

"routeKey": "POST /auth/login",

"stage": "$default",

"time": "27/Aug/2026:09:30:00 +0700",

"timeEpoch": 1787797800000

},

"body": "{\"email\":\"aws-smoke-nonexistent@example.com\",\"password\":\"NotARealPassword123!\"}",

"isBase64Encoded": false

}

Route /auth/login là route thật của Auth Service.

Kết quả chúng ta muốn

Vì email này không tồn tại trong DB, không nhất thiết phải 200.

#### Expected result

Kết quả tốt nhất có thể là:

statusCode: 401

với thông báo kiểu invalid credentials.

Điều đó thực ra chứng minh:

Auth Lambda

↓

Secrets Manager

↓

Prisma Linux engine

↓

Aurora

↓

users table

↓

không tìm thấy user

↓

401

Đây là PASS cho DB connectivity.

Không được xuất hiện:

P1000

P1001

PrismaClientInitializationError

Can't reach database

Authentication failed

relation "users" does not exist

Nếu 401 và không có Prisma error thì chúng ta đã chứng minh Auth Lambda → Prisma → Aurora chạy thật.

#### Troubleshooting

Troubleshooting: an HTTP 400 response indicates the request payload does not match the expected schema — not sufficient by itself to confirm the DB query ran. An HTTP 500 response requires reviewing the Lambda CloudWatch log before making any change.

Sau khi DB smoke test PASS

Thứ tự tiếp theo sẽ là:

Auth Lambda + Aurora          ✅

↓

Xóa migration Lambda tạm

↓

API Gateway

↓

POST /auth/login

POST /auth/register

POST /auth/refresh

...

↓

Test API thật từ Internet

Và tạm giữ Aurora minimum = 0.5 ACU trong lúc chúng ta đang deploy các service tiếp theo. Đừng đổi về 0 ngay, vì nếu cứ auto-pause mỗi 5 phút thì các smoke test tiếp theo dễ bị nhiễu bởi thời gian resume. Khi Phase 3 ổn định ta mới trả về 0 ACU.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo api gateway kết nối auth service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Ở màn hình này điền như sau:

- API name: fitness-assistant-dev-api

- IP address type: giữ IPv4

- Ở Integrations, bấm Add integration

  - Integration type: Lambda

  - AWS Region: ap-southeast-1

  - Lambda function: fitness-assistant-dev-auth

  - Payload format version nếu có lựa chọn: 2.0

Không chọn migration Lambda.

Sau đó bấm Next để sang bước Configure routes.

Ngay màn hình Configure routes này, bấm Add route nhiều lần và tạo các route public của Auth Service sau. Tất cả đều chọn integration fitness-assistant-dev-auth:

POST   /auth/register

POST   /auth/register/verify

POST   /auth/login

POST   /auth/refresh

POST   /auth/logout

POST   /auth/verify

PATCH  /auth/me

GET    /auth/users

PATCH  /auth/users/{userId}/role

PATCH  /auth/users/{userId}/disable

PATCH  /auth/users/{userId}/enable

GET    /health

Các route trên đúng với những endpoint agent đã audit từ Auth Service.

Chưa đưa các route này ra public API Gateway

Tạm thời không tạo:

POST  /auth/internal/users/batch

GET   /auth/internal/users/{userId}

POST  /auth/internal/send-email

PATCH /auth/internal/users/{userId}/role

GET /metrics

Lý do:

/auth/internal/*

là API dành cho service-to-service, có INTERNAL_SERVICE_SECRET, nên không nên mở public Internet chỉ vì nó tồn tại trong Express app.

Còn:

/metrics

agent cũng đã xác nhận Prometheus in-memory metrics không thực sự hữu ích trên Lambda vì mỗi execution environment có counter riêng.

Vì sao không dùng ANY /auth/{proxy+}?

Mặc dù làm vậy nhanh hơn:

ANY /auth/{proxy+}

nhưng nó sẽ đồng thời expose:

/auth/internal/*

ra public API Gateway.

Vì bạn đang làm một kiến trúc để báo cáo và hướng production, tạo route explicit như trên sẽ đẹp và đúng security boundary hơn.

Sau khi nhập đủ 12 route, màn hình của bạn về cơ bản sẽ thể hiện:

Amazon API Gateway

│

├── POST  /auth/register

├── POST  /auth/register/verify

├── POST  /auth/login

├── POST  /auth/refresh

├── POST  /auth/logout

├── POST  /auth/verify

├── PATCH /auth/me

├── GET   /auth/users

├── PATCH /auth/users/{userId}/role

├── PATCH /auth/users/{userId}/disable

├── PATCH /auth/users/{userId}/enable

└── GET   /health

│

▼

fitness-assistant-dev-auth

│

▼

Aurora

Đây là ảnh rất nên chụp cho báo cáo, vì nó thể hiện rõ API Gateway đang thay thế phần routing public của gateway-service.

Sau khi thêm đủ các route trên, bấm Next.

Giữ mặc  định không đổi và không cần them dev stage để url không quá dài

#### Verification

Kiểm tra lại

#### Bước con 1 — AWS Console → S3 → Buckets → chọn bucket frontend bạn đã tạo trước đó

AWS Console → S3 → Buckets → chọn bucket frontend bạn đã tạo trước đó

Ví dụ:

fitness-assistant-dev-frontend-...

Sau đó vào:

#### Bước con 2 — Properties → kéo xuống Static website hosting → Edit

Properties → kéo xuống Static website hosting → Edit

Chọn:

- Static website hosting: Enable

- Hosting type: Host a static website

- Index document: index.html

- Error document: index.html

Error document = index.html rất quan trọng vì frontend dùng React Router createBrowserRouter, để các URL như:

/login

/register

/client/dashboard

khi refresh vẫn trả về React app thay vì lỗi 404.

Sau đó bấm Save changes.

Sau khi lưu, AWS sẽ hiện một URL dạng:

http://<bucket-name>.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

Đây sẽ là URL frontend tạm thời của bạn trong lúc CloudFront chưa dùng được.

Chưa upload dist và chưa chỉnh public access ở bước này.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Cần cho S3 website endpoint đọc được các file frontend

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

nên phải chỉnh public access tạm thời cho đúng bucket frontend

Vào:

S3 → fitness-assistant-frontend-dev-191798898985 → Permissions

Ở phần Block public access (bucket settings):

- Bấm Edit

- Bỏ chọn:

  - Block all public access

- AWS sẽ yêu cầu xác nhận cảnh báo

- Nhập xác nhận theo yêu cầu

- Bấm Save changes

Sau đó vẫn trong tab Permissions, xuống phần Bucket policy → Edit và dùng policy public-read chỉ cho object trong bucket này:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "PublicReadGetObject",

"Effect": "Allow",

"Principal": "*",

"Action": "s3:GetObject",

"Resource": "arn:aws:s3:::fitness-assistant-frontend-dev-191798898985/*"

}

]

}

Rồi bấm Save changes.

Mục tiêu là chỉ cho phép public đọc object:

Internet

↓

S3 Website Endpoint

↓

GET index.html / assets/*

Không cho public:

PutObject

DeleteObject

ListBucket

Lưu ý đây là cấu hình tạm để demo/dev vì CloudFront đang bị khóa. Sau này dùng được CloudFront thì ta sẽ đưa bucket về private và dùng OAC.

Frontend S3 đã chạy đúng ✅ /login load được trực tiếp nên phần React build + S3 Static Website + SPA fallback coi như PASS.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### CORS trên API Gateway, để frontend S3 được phép gọi Auth Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → CORS → Configure

Cấu hình:

Access-Control-Allow-Origin:

http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

Lưu ý phải là http://, vì S3 Website Endpoint hiện tại không có HTTPS.

Allow headers

Thêm:

authorization

content-type

Allow methods

Chọn:

GET

POST

PATCH

OPTIONS

Nếu giao diện cho phép và bạn muốn chuẩn bị luôn cho các service sau thì có thể chọn:

GET

POST

PUT

PATCH

DELETE

OPTIONS

Expose headers

Để trống.

Max age

Có thể đặt:

300

Allow credentials

Giữ:

OFF

vì Auth hiện dùng:

Authorization: Bearer <token>

chứ không dựa vào cross-site cookie.

Sau đó Save. $default đang Auto-deploy nên không cần Deploy thủ công.

Cấu trúc lúc đó là:

S3 Website

http://fitness-assistant-frontend-dev-...

│

│ POST /auth/login

▼

API Gateway

│

▼

fitness-assistant-dev-auth

│

▼

Prisma

│

▼

Aurora PostgreSQL

Sau khi Save CORS, chưa cần đăng ký tài khoản thật ngay. Trước tiên mở frontend /login, nhấn F12 → Network, thử đăng nhập bằng một email không tồn tại. Nếu request /auth/login đi đến API Gateway và trả:

401

{"error":"Invalid credentials"}

thì đây lại là PASS, vì nó chứng minh toàn bộ frontend → API Gateway → Lambda → Aurora đã thông.

#### Troubleshooting

Nếu browser báo CORS, 404, 500 hoặc request không xuất hiện

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# User Service — Historical Deployment Log

Rationale: User Service là service hợp lý nhất để deploy tiếp

Đây là service hợp lý nhất để deploy tiếp vì sau khi login frontend sẽ cần:

Auth

↓

User profile

↓

Onboarding

↓

Body profile

↓

Dashboard

Quy trình User Service sẽ nhanh hơn Auth vì chúng ta đã có sẵn:

VPC                    ✅

Private App Subnets    ✅

Private DB Subnets     ✅

Aurora                  ✅

Secrets Manager VPCE   ✅

Lambda SG               ✅

Aurora SG               ✅

API Gateway             ✅

S3 frontend             ✅

Ta chỉ cần làm:

1. Audit User Service code

2. Chuẩn bị User Lambda artifact

3. Audit + chạy User Prisma migrations

4. Tạo IAM role User

5. Tạo User Lambda

6. Gắn VPC

7. Upload ZIP

8. Test DB

9. Thêm /users/* vào API Gateway

10. Test frontend Profile/Onboarding

### Tạo secret User DB

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Secrets Manager → Store a new secret → Other type of secret

Tạo:

username = postgres

password = <cùng master password Aurora hiện tại>

host = fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com

port = 5432

database = fitness_assistant_user

Tên secret:

fitness-assistant/dev/user-database

Description:

Database credentials for Fitness Assistant User Service dev

Rotation:

OFF

Security practice: the password value is retrieved directly from Secrets Manager and is never copied into chat or documentation.

[REDACTED — sensitive value removed]

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo IAM Role cho User Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → IAM → Roles → Create role

Chọn:

- Trusted entity type: AWS service

- Use case: Lambda

Bấm Next.

Ở Add permissions, chọn đúng:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Không chọn:

AdministratorAccess

AmazonRDSFullAccess

SecretsManagerReadWrite

AmazonS3FullAccess

Bấm Next và đặt:

Role name:

fitness-assistant-dev-user-lambda-role

Description:

Execution role for Fitness Assistant dev User Lambda

Sau đó Create role.

The migration Lambda is not created yet. Once the role exists, the next step grants this role read-only access to the secret:

fitness-assistant/dev/user-database

rồi mới tạo fitness-assistant-dev-user-migrate.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Cấp cho fitness-assistant-dev-user-lambda-role quyền đọc đúng secret User DB

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

không cấp toàn bộ Secrets Manager

#### Bước con 1 — IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Permissions → Add permissions → Create inline policy

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Permissions → Add permissions → Create inline policy

Chọn tab JSON và dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "SECRET_ARN"

}

]

}

Bây giờ vào:

#### Bước con 2 — Secrets Manager → fitness-assistant/dev/user-database

Secrets Manager → fitness-assistant/dev/user-database

copy Secret ARN đầy đủ, dạng:

arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:<ACCOUNT_ID>:secret:fitness-assistant/dev/user-database-XXXXXX

thay SECRET_ARN trong policy bằng ARN đó.

Không dùng:

"Resource": "*"

Đặt tên policy:

fitness-assistant-dev-user-read-database-secret

rồi Create policy.

#### Verification

Sau bước này role User sẽ có:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Inline:

fitness-assistant-dev-user-read-database-secret

Next: create the temporary migration Lambda:

fitness-assistant-dev-user-migrate

và cấu hình VPC + upload user-migrate-lambda.zip.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Historical Setup — Internet Gateway, NAT Gateway & Route Tables

Original click-by-click AWS Console steps, preserved as deployment evidence. These resources now exist and do not need to be recreated — see Part I — Shared AWS Infrastructure for the current-state summary.

### Xử lý outbound network thật cho User Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

VPC → Internet gateways → Create internet gateway

Đặt tên:

fitness-assistant-dev-igw

Bấm Create internet gateway.

Sau đó chọn IGW vừa tạo → Actions → Attach to a VPC → chọn:

fitness-assistant-dev-vpc

→ Attach internet gateway.

Next: create the public subnet for the NAT Gateway.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo public subnet thật để đặt NAT Gateway

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

VPC → Subnets → Create subnet

Chọn:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Tạo 1 subnet:

Subnet name:

fitness-assistant-dev-public-a

Availability Zone:

ap-southeast-1a

IPv4 subnet CIDR:

10.0.1.0/24

Giữ các tùy chọn khác mặc định rồi bấm Create subnet.

Chỉ cần 1 public subnet cho dev vì hiện ta sẽ dùng 1 NAT Gateway để tiết kiệm chi phí.

Chưa cần bật Auto-assign public IPv4 cho subnet này; NAT Gateway sẽ dùng Elastic IP riêng.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo public route table

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

VPC → Route tables → Create route table

Đặt:

Name:

fitness-assistant-dev-public-rt

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Bấm Create route table.

Sau đó vào route table vừa tạo → tab Routes → Edit routes → Add route

Thêm:

Destination:

0.0.0.0/0

Target:

Internet Gateway

chọn:

fitness-assistant-dev-igw

Save changes.

Tiếp theo vào tab Subnet associations → Edit subnet associations

chọn:

fitness-assistant-dev-public-a

→ Save associations.

Kết quả đúng là:

fitness-assistant-dev-public-a

↓

fitness-assistant-dev-public-rt

↓

0.0.0.0/0

↓

fitness-assistant-dev-igw

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo NAT Gateway thật cho private app subnets

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

VPC → NAT gateways → Create NAT gateway

Cấu hình:

Name:

fitness-assistant-dev-nat-a

Subnet:

fitness-assistant-dev-public-a

Connectivity type:

Public

Ở phần Elastic IP allocation ID, bấm:

Allocate Elastic IP

AWS sẽ tạo EIP và gắn trực tiếp cho NAT Gateway.

Sau đó bấm Create NAT gateway.

Chờ trạng thái chuyển từ:

Pending

sang:

Available

Chưa sửa private route table khi NAT còn Pending.

Once the NAT Gateway is Available, the next step edits:

fitness-assistant-dev-private-app-rt

thêm route:

0.0.0.0/0

→ fitness-assistant-dev-nat-a

để User Lambda trong private app subnets có outbound Internet.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Sửa route table của private app subnets để đi Internet qua NAT Gateway

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

VPC → Route tables → fitness-assistant-dev-private-app-rt

Chọn tab Routes → Edit routes → Add route

Thêm:

Destination:

0.0.0.0/0

Target:

NAT Gateway

Chọn:

fitness-assistant-dev-nat-a

Sau đó Save changes.

Kết quả route table phải có ít nhất:

10.0.0.0/16   → local

0.0.0.0/0     → fitness-assistant-dev-nat-a

Hai subnet này:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

đều đang dùng fitness-assistant-dev-private-app-rt, nên sau bước này các Lambda đặt trong private app subnets sẽ có outbound Internet qua:

Lambda

↓

Private App Subnet

↓

NAT Gateway

↓

Internet Gateway

↓

API Gateway / Anthropic / external APIs

Không thêm NAT route vào fitness-assistant-dev-private-db-rt. DB subnets vẫn để private hoàn toàn.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo User Lambda thật, không tạo resource test

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào AWS Console → Lambda → Functions → Create function.

Chọn Author from scratch và cấu hình:

Function name:

fitness-assistant-dev-user

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở Permissions → Change default execution role:

Use an existing role

chọn:

fitness-assistant-dev-user-lambda-role

Bấm Create function.

Sau khi tạo xong, vào Configuration → VPC → Edit:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Save.

Sau đó vào Configuration → General configuration → Edit:

Memory:

1024 MB

Timeout:

30 seconds

Save.

Cuối cùng vào Configuration → Environment variables → Edit và thêm:

DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/user-database

NODE_ENV = production

AUTH_SERVICE_URL = https://id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com

USER_UPLOAD_BUCKET = fitness-assistant-uploads-dev-191798898985

Và thêm:

INTERNAL_SERVICE_SECRET = <GIÁ TRỊ GIỐNG HỆT AUTH LAMBDA>

Quan trọng: INTERNAL_SERVICE_SECRET của User và Auth phải cùng giá trị. Không tạo secret mới khác.

Chưa cần thêm:

GYM_SERVICE_URL

PAYMENT_SERVICE_URL

AI_SERVICE_URL

CHAT_SERVICE_URL

[REDACTED — sensitive value removed]

ANTHROPIC_API_KEY

vì các phần tương ứng chưa deploy/xử lý xong.

Một lưu ý kiến trúc: AUTH_SERVICE_URL phía trên đủ cho /auth/verify, nhưng một số User flow còn gọi /auth/internal/*, trong khi chúng ta cố ý không public các route internal trên API Gateway. Không expose /auth/internal/* ra public chỉ để giải quyết việc này; ta sẽ xử lý service-to-service riêng sau.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Cấp cho User Lambda thật quyền upload profile photo lên S3 theo đúng prefix

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

không cấp full S3

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Permissions → Add permissions → Create inline policy

Chọn JSON và dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "UserProfilePhotoUpload",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:PutObject"

],

"Resource": "arn:aws:s3:::fitness-assistant-uploads-dev-191798898985/profile-photos/*"

}

]

}

Đặt tên:

fitness-assistant-dev-user-profile-upload

rồi Create policy.

#### Verification

Sau bước này role User Lambda sẽ có:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Inline:

- fitness-assistant-dev-user-read-database-secret

- fitness-assistant-dev-user-profile-upload

Không thêm AmazonS3FullAccess, không cần s3:GetObject ở thời điểm này.

Next: upload the actual artifact:

backend/services/user-service/artifacts/user-lambda.zip

vào fitness-assistant-dev-user.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Upload User Lambda thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Bước con 1 — Lambda → fitness-assistant-dev-user → Code

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-user → Code

Chọn:

Upload from → .zip file

và upload:

backend/services/user-service/artifacts/user-lambda.zip

Sau khi upload xong, vào:

#### Bước con 2 — Runtime settings → Edit

Runtime settings → Edit

đặt:

Handler:

dist/lambda.handler

Save.

Không cần tạo Test Event riêng.

Sau bước này Lambda thật đã có:

fitness-assistant-dev-user

├── Node.js 22.x

├── x86_64

├── 1024 MB

├── timeout 30s

├── private-app-a + private-app-b

├── fitness-assistant-dev-lambda-sg

├── User DB secret

├── NAT outbound

├── S3 profile upload permission

└── dist/lambda.handler

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Nối User Lambda thật vào API Gateway, chưa thêm routes hàng loạt vội

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Integrations → Manage integrations → Create

Chọn:

Integration type:

Lambda function

Cấu hình:

Lambda function:

fitness-assistant-dev-user

Payload format version:

2.0

Region giữ:

ap-southeast-1

Sau đó bấm Create.

API Gateway sẽ tự cấp quyền invoke Lambda nếu Console yêu cầu xác nhận.

Sau bước này chúng ta có:

fitness-assistant-dev-api

├── Auth integration → fitness-assistant-dev-auth

└── User integration → fitness-assistant-dev-user

Chưa tạo ANY /{proxy+}, vì User Service có cả /internal/* và chúng ta không được public nhầm các route đó.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Vào API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Routes → Create và nối các route User Service thật vào integration

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

fitness-assistant-dev-user (tqe5r7h)

Để tránh phải tạo hơn 100 route thủ công, ta dùng greedy route theo từng prefix, nhưng tuyệt đối không tạo ANY /{proxy+}.

Tạo lần lượt:

GET  /health

ANY  /profile/{proxy+}

ANY  /inbody/{proxy+}

ANY  /pt-applications/{proxy+}

ANY  /contracts/{proxy+}

ANY  /notifications/{proxy+}

ANY  /sessions/{proxy+}

ANY  /availability/{proxy+}

ANY  /admin/{proxy+}

ANY  /locations/{proxy+}

ANY  /pt/{proxy+}

ANY  /me/{proxy+}

Mỗi route đều chọn integration:

fitness-assistant-dev-user

Không tạo

ANY /{proxy+}

ANY /internal/{proxy+}

vì /internal/* là service-to-service và không được public.

Cũng chưa tạo:

/webhooks/dropbox-sign

vì report xác nhận route này hiện đang disabled khi:

REQUIRE_CONTRACT_ESIGN=false

$default stage của bạn đang Auto-deploy nên không cần bấm Deploy thủ công.

Next: ensure User Lambda calls /auth/verify and the internal Auth routes correctly, so the frontend Profile/Onboarding flow works end to end.

Tiếp theo: xử lý User → Auth nội bộ

Không nên public /auth/internal/*. Ta sẽ cho User Lambda gọi Auth Lambda trực tiếp qua AWS Lambda Invoke, đúng kiểu service-to-service nội bộ AWS.

Trước tiên cấp quyền cho User Lambda.

#### Bước con 1 — IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Add permissions → Create inline policy → JSON

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Add permissions → Create inline policy → JSON

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "InvokeAuthLambda",

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth"

}

]

}

Đặt tên:

fitness-assistant-dev-user-invoke-auth

Sau đó vào:

#### Bước con 2 — Lambda → fitness-assistant-dev-user → Configuration → Environment variables

Lambda → fitness-assistant-dev-user → Configuration → Environment variables

thêm:

AUTH_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-auth

Giữ AUTH_SERVICE_URL hiện tại tạm thời, chưa xóa.

[REDACTED — sensitive value removed]

[REDACTED — sensitive value removed]

Tiếp theo cập nhật IAM S3 permission cuối cùng cho User Lambda để profile photo, PT documents và contract PDF đều hoạt động trên private S3. Report xác nhận đây là thay đổi AWS bắt buộc.

#### Bước con 3 — IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Permissions

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-user-lambda-role → Permissions

Mở inline policy S3 cũ:

fitness-assistant-dev-user-profile-upload

→ Edit policy → JSON

Thay nội dung bằng:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "UserProfilePhotos",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:PutObject",

"s3:GetObject",

"s3:DeleteObject"

],

"Resource": "arn:aws:s3:::fitness-assistant-uploads-dev-191798898985/profile-photos/*"

},

{

"Sid": "PTApplicationDocuments",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:PutObject",

"s3:GetObject",

"s3:DeleteObject"

],

"Resource": "arn:aws:s3:::fitness-assistant-uploads-dev-191798898985/pt-applications/*"

},

{

"Sid": "ContractDocuments",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:PutObject",

"s3:GetObject",

"s3:DeleteObject"

],

"Resource": "arn:aws:s3:::fitness-assistant-uploads-dev-191798898985/contracts/*"

}

]

}

Cách này chặt hơn policy bucket/* trong report vì Lambda chỉ được truy cập đúng 3 prefix nó cần.

Không thêm:

AmazonS3FullAccess

s3:*

s3:ListBucket

Sau khi Save changes, User Lambda sẽ có:

profile-photos/*     → Put/Get/Delete

pt-applications/*    → Put/Get/Delete

contracts/*          → Put/Get/Delete

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Cấu hình CORS cho bucket upload để frontend S3 có thể PUT trực tiếp qua presigned URL

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

S3 → fitness-assistant-uploads-dev-191798898985 → Permissions → Cross-origin resource sharing (CORS) → Edit

Dán:

[

{

"AllowedOrigins": [

"http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com"

],

"AllowedMethods": [

"PUT",

"GET",

"HEAD"

],

"AllowedHeaders": [

"content-type",

"x-amz-*"

],

"ExposeHeaders": [

"ETag"

],

"MaxAgeSeconds": 300

}

]

Sau đó bấm Save changes.

Không cần bật public access cho bucket này. Bucket upload vẫn nên để private.

Next: create the permanent Lambda:

fitness-assistant-dev-user-jobs

dùng cùng ZIP nhưng handler:

dist/jobs-lambda.handler

rồi mới tạo 3 EventBridge schedule.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo Lambda jobs thật cho User Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào AWS Console → Lambda → Functions → Create function.

Chọn Author from scratch và cấu hình:

Function name:

fitness-assistant-dev-user-jobs

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở Permissions → Change default execution role → Use an existing role, chọn:

fitness-assistant-dev-user-lambda-role

Bấm Create function.

Sau đó cấu hình giống User Lambda chính:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Trong General configuration:

Memory: 1024 MB

Timeout: 1 phút

Tiếp theo Code → Upload from → .zip file, upload cùng artifact:

backend/services/user-service/artifacts/user-lambda.zip

Sau đó Runtime settings → Edit:

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Environment variables

Thêm trước các biến mà jobs chắc chắn cần:

DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/user-database

NODE_ENV = production

AUTH_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-auth

USER_UPLOAD_BUCKET = fitness-assistant-uploads-dev-191798898985

REQUIRE_CONTRACT_ESIGN = false

[REDACTED — sensitive value removed]

Và:

INTERNAL_SERVICE_SECRET = <same value as the main User Lambda>

Security practice: the secret value is retrieved directly from Secrets Manager / Lambda configuration and is never copied into chat or documentation.

Nếu User Lambda chính hiện có INTERNAL_API_SECRET thay vì/ngoài INTERNAL_SERVICE_SECRET, giữ cùng contract mà code hiện tại đang sử dụng.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có:

fitness-assistant-dev-user

Handler: dist/lambda.handler

→ HTTP/API requests

fitness-assistant-dev-user-jobs

Handler: dist/jobs-lambda.handler

→ scheduled background jobs

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo IAM role riêng cho EventBridge Scheduler để nó được phép gọi fitness-assistant-dev-user-jobs

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào IAM → Roles → Create role.

Chọn:

Trusted entity:

AWS service

Use case:

EventBridge Scheduler

Nếu Console không có mục EventBridge Scheduler, chọn Custom trust policy và dùng:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Đặt tên role:

fitness-assistant-dev-user-jobs-scheduler-role

Sau khi tạo role, vào role đó → Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON và thêm:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "InvokeUserJobsLambda",

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user-jobs"

}

]

}

Đặt policy name:

fitness-assistant-dev-invoke-user-jobs

Không dùng lambda:* và không dùng role execution của Lambda cho Scheduler.

Kết quả:

EventBridge Scheduler

↓ AssumeRole

fitness-assistant-dev-user-jobs-scheduler-role

↓ lambda:InvokeFunction

fitness-assistant-dev-user-jobs

Next: create the 3 EventBridge schedules:

session-settlement     → mỗi 5 phút

session-auto-confirm   → mỗi 10 phút

reschedule-expiry      → mỗi 10 phút

và mỗi lịch sẽ gửi đúng JSON { "job": "..." } vào Jobs Lambda.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo schedule đầu tiên cho job settlement

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào Amazon EventBridge → Scheduler → Schedules → Create schedule.

Cấu hình:

Schedule name:

fitness-assistant-dev-user-session-settlement

Schedule group:

default

Schedule pattern:

Recurring schedule

Schedule type:

Rate-based schedule

Rate expression:

rate(5 minutes)

Flexible time window:

Off

Ở phần Target chọn:

AWS Lambda Invoke

Lambda:

fitness-assistant-dev-user-jobs

Payload/Input:

{

"job": "session-settlement"

}

Ở phần Execution role chọn:

Use existing role

và chọn:

fitness-assistant-dev-user-jobs-scheduler-role

Giữ Retry/DLQ mặc định trước, rồi Create schedule.

#### Expected result

Kết quả sẽ là:

EventBridge Scheduler

every 5 minutes

↓

fitness-assistant-dev-user-jobs

↓

{ "job": "session-settlement" }

- Schedule state: Enable ✅

- Action after schedule completion: để NONE / không tự xóa. Vì đây là lịch chạy lặp vô thời hạn.

- Retry policy: bật Retry.

  - Maximum age of event: 5 minutes

  - Maximum retry attempts: 2

- Dead-letter queue (DLQ): None trước. Sau này nếu cần production hardening mới thêm SQS DLQ.

- Encryption: giữ mặc định AWS owned key, không bật custom KMS.

Quan trọng nhất ở phần Permissions: chọn:

Use existing role

rồi chọn:

fitness-assistant-dev-user-jobs-scheduler-role

Không chọn Create new role for this schedule, vì role chúng ta vừa tạo đã giới hạn đúng quyền invoke fitness-assistant-dev-user-jobs.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo schedule thứ hai

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

fitness-assistant-dev-user-session-auto-confirm

Cấu hình:

Schedule pattern:

Recurring schedule

Schedule type:

Rate-based schedule

Rate:

10 minutes

Flexible time window:

Off

Start date/time:

để trống

End date/time:

để trống

Target:

AWS Lambda Invoke

Lambda:

fitness-assistant-dev-user-jobs

Input:

{

"job": "session-auto-confirm"

}

Settings:

Schedule state:

Enable

Action after schedule completion:

NONE

Retry:

Enabled

Maximum age:

5 minutes

Maximum retry attempts:

2

DLQ:

None

Encryption:

AWS owned key

Permissions:

Use existing role

fitness-assistant-dev-user-jobs-scheduler-role

Sau đó Review → Create schedule.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# Fitness Service — Historical Deployment Log

Hiện tại ta đang ở bước đưa migration artifact thật lên S3 để tạo Lambda migration thật.

Vào:

AWS Console → S3 → fitness-assistant-deployments-dev-191798898985

Nếu bucket này đã tạo rồi thì mở nó, rồi:

Upload → Add files

chọn file:

backend/services/fitness-service/artifacts/fitness-migrate-lambda.zip

Upload vào path:

fitness-service/fitness-migrate-lambda.zip

Kết quả cuối cùng cần có object:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/fitness-service/fitness-migrate-lambda.zip

Không public object này.

### Tạo IAM Role thật cho Fitness migration Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Service / Use case:

Lambda

Sau đó Next và gắn 2 managed policy:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Đặt tên role:

fitness-assistant-dev-fitness-migrate-role

→ Create role.

Sau khi role được tạo, mở role đó → Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON, dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/fitness-database*"

}

]

}

\

Tên inline policy:

fitness-assistant-dev-fitness-migration-secret

Role cuối cùng phải có:

fitness-assistant-dev-fitness-migrate-role

├── AWSLambdaBasicExecutionRole

├── AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

└── fitness-assistant-dev-fitness-migration-secret

Đây là role thật dùng để migration vào Aurora, không phải resource test.

Next: create the Lambda directly:

fitness-assistant-dev-fitness-migrate

và trỏ code đến fitness-migrate-lambda.zip trên S3.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo Lambda migration thật cho Fitness Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Bước con 1 — AWS Console → Lambda → Functions → Create function và chọn

Vào AWS Console → Lambda → Functions → Create function và chọn:

Author from scratch

Function name:

fitness-assistant-dev-fitness-migrate

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở Change default execution role chọn:

Use an existing role

Existing role:

fitness-assistant-dev-fitness-migrate-role

Sau đó bấm Create function.

Khi function được tạo, cấu hình lần lượt:

Memory:

1024 MB

Timeout:

15 minutes

#### Bước con 2 — Runtime settings → Edit → Handler

Runtime settings → Edit → Handler:

dist/migrate-lambda.handler

#### Bước con 3 — Configuration → Environment variables

Configuration → Environment variables:

DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/fitness-database

Không cần tự tạo AWS_REGION; Lambda đã cung cấp region runtime.

Tiếp theo Configuration → VPC → Edit:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Sau đó tới Code → Upload from → Amazon S3 location và nhập S3 URI của artifact:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/fitness-migrate-lambda.zip

Nếu bạn lưu trong folder thì dùng đúng key, ví dụ:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/fitness-service/fitness-migrate-lambda.zip

chọn copy mode

Decision: after AWS confirms the code upload succeeded, do not invoke immediately. Perform a final check of the fitness-assistant-dev-fitness-migrate configuration — VPC, handler, environment variables, and role — before running the 48 real migrations.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo IAM Role thật cho Fitness Lambda chính

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào AWS Console → IAM → Roles → Create role.

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Use case:

Lambda

Sau đó gắn 2 managed policies:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Đặt tên:

fitness-assistant-dev-fitness-lambda-role

Sau khi tạo xong, mở role → Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON và thêm quyền đọc Fitness DB secret:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/fitness-database*"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-fitness-database-secret

Tiếp tục tạo inline policy thứ hai để Fitness gọi trực tiếp Auth + User Lambda:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user"

]

}

]

}

Tên:

fitness-assistant-dev-fitness-service-invoke

Cuối cùng role phải có:

fitness-assistant-dev-fitness-lambda-role

├── AWSLambdaBasicExecutionRole

├── AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

├── fitness-assistant-dev-fitness-database-secret

└── fitness-assistant-dev-fitness-service-invoke

Chưa cần thêm S3, SQS, Bedrock hay Redis permissions lúc này.

Next: create the main Lambda directly:

fitness-assistant-dev-fitness

và trỏ code tới fitness-lambda.zip trên S3.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo Lambda chính thật cho Fitness Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Bước con 1 — AWS Console → Lambda → Functions → Create function

Vào AWS Console → Lambda → Functions → Create function.

Chọn:

Author from scratch

Function name:

fitness-assistant-dev-fitness

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở Change default execution role:

Use an existing role

Existing role:

fitness-assistant-dev-fitness-lambda-role

Bấm Create function.

Sau khi Lambda được tạo, cấu hình:

Memory:

1024 MB

Timeout:

30 seconds

Runtime settings

#### Bước con 2 — Code → Runtime settings → Edit

Code → Runtime settings → Edit

Handler:

dist/lambda.handler

Upload code từ S3

#### Bước con 3 — Code → Upload from → Amazon S3 location

Code → Upload from → Amazon S3 location

Chọn:

Copy mode (default)

S3 URI:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/fitness-lambda.zip

Nếu bạn upload vào folder thì dùng đúng path thực tế.

Environment variables

#### Bước con 4 — Configuration → Environment variables → Edit, thêm

Vào Configuration → Environment variables → Edit, thêm:

NODE_ENV = production

DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/fitness-database

AUTH_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-user

FITNESS_DISABLE_REDIS = true

INTERNAL_SERVICE_SECRET = <same shared secret currently used by Auth/User>

Security practice: the secret value is retrieved directly from the Lambda configuration and is never copied into chat or documentation.

Chưa cần thêm:

AI_SERVICE_URL

CHAT_SERVICE_URL

REDIS_HOST

REDIS_PORT

PEXELS_API_KEY

vì các dependency đó chưa deploy hoặc chưa bật.

Cũng không cần tự tạo AWS_REGION, Lambda runtime đã cung cấp region.

Nhớ che mã

[REDACTED — sensitive value removed]

VPC

#### Bước con 5 — Configuration → VPC → Edit

Vào Configuration → VPC → Edit:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Sau khi Save, kiến trúc sẽ là:

API Gateway

↓

fitness-assistant-dev-fitness

│

├── direct invoke → Auth Lambda

├── direct invoke → User Lambda

│

└── PostgreSQL 5432

↓

Aurora Serverless

↓

fitness_assistant_fitness

Decision: API Gateway routes are not created until the main Lambda's code upload is confirmed successful. The next step connects Fitness Service to API Gateway using explicit prefixes (/exercises, /workouts, /nutrition, /food, /training-cycles, etc.) without exposing /internal/*.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Nối Fitness Lambda thật vào API Gateway hiện tại

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Integrations → Manage integrations → Create

Chọn:

Integration type:

Lambda function

AWS Region:

ap-southeast-1

Lambda function:

fitness-assistant-dev-fitness

Payload format version:

2.0

Tên integration nếu AWS cho nhập:

fitness-assistant-dev-fitness

Sau đó bấm Create.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 1 — Tạo toàn bộ API Gateway routes

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Routes → Create

Với mỗi prefix bên dưới, tạo 2 route: route gốc và greedy route.

ANY /workouts

ANY /workouts/{proxy+}

ANY /nutrition

ANY /nutrition/{proxy+}

ANY /stats

ANY /stats/{proxy+}

ANY /food

ANY /food/{proxy+}

ANY /training-cycles

ANY /training-cycles/{proxy+}

ANY /coach

ANY /coach/{proxy+}

ANY /equipment

ANY /equipment/{proxy+}

ANY /imports

ANY /imports/{proxy+}

ANY /exports

ANY /exports/{proxy+}

ANY /templates

ANY /templates/{proxy+}

/exercises bạn vừa làm rồi nên tổng cộng Fitness sẽ có:

ANY /exercises

ANY /exercises/{proxy+}

ANY /workouts

ANY /workouts/{proxy+}

ANY /nutrition

ANY /nutrition/{proxy+}

ANY /stats

ANY /stats/{proxy+}

ANY /food

ANY /food/{proxy+}

ANY /training-cycles

ANY /training-cycles/{proxy+}

ANY /coach

ANY /coach/{proxy+}

ANY /equipment

ANY /equipment/{proxy+}

ANY /imports

ANY /imports/{proxy+}

ANY /exports

ANY /exports/{proxy+}

ANY /templates

ANY /templates/{proxy+}

Tất cả đều attach vào integration:

fitness-assistant-dev-fitness

Report code audit xác nhận đây là các prefix public cần expose.

Không tạo các route này

ANY /internal

ANY /internal/{proxy+}

ANY /{proxy+}

/internal/* phải chỉ dùng service-to-service.

Và không đổi /health hiện tại sang Fitness, vì API Gateway của bạn đã có /health phục vụ Auth/global health. Ta không cần tạo route trùng ở đây.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Attach integration cho toàn bộ routes

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Sau khi tạo routes:

API Gateway → Integrations → Attach integrations to routes

Chọn tất cả Fitness routes vừa tạo và attach:

fitness-assistant-dev-fitness

Kiểm tra đặc biệt vì trước đây User Service từng gặp tình trạng:

route tồn tại

nhưng chưa attach integration

→ {"message":"Not Found"}

Nên lần này tất cả Fitness route đều phải có target fitness-assistant-dev-fitness.

Stage hiện tại là:

$default

Auto-deploy = ON

nên nếu vẫn giữ cấu hình trước đây thì không cần bấm Deploy thủ công.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — Deploy Fitness background jobs thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Report đã có sẵn handler:

dist/jobs-lambda.handler

với hai job:

workout-upcoming-reminder

workout-unfinished-reminder

và Jobs Lambda được thiết kế riêng để không chạy setInterval trong HTTP Lambda.

Tạo Lambda thứ hai:

Function name:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

fitness-assistant-dev-fitness-lambda-role

Dùng chính artifact:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/fitness-lambda.zip

Copy mode.

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Memory:

1024 MB

Timeout:

1 minute

VPC giống Fitness Lambda:

fitness-assistant-dev-vpc

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Environment:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/fitness-database

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

FITNESS_DISABLE_REDIS=true

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<same secret>

[REDACTED — sensitive value removed]

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo Scheduler execution role

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

IAM → Roles → Create role

Trusted entity:

Custom trust policy

Dùng:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Tên role:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs-scheduler-role

Sau đó tạo inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-fitness-jobs"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-invoke-fitness-jobs

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Scheduler 1 — Upcoming workout reminder

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Amazon EventBridge → Scheduler → Create schedule

Tên:

fitness-assistant-dev-workout-upcoming-reminder

Schedule pattern:

Recurring schedule

Schedule type:

Rate-based schedule

Rate:

30 minutes

Tức:

rate(30 minutes)

Flexible time window:

Off

Target:

AWS Lambda Invoke\

Lambda:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs

Payload:

{

"job": "workout-upcoming-reminder"

}

Execution role:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs-scheduler-role

State:

Enabled

Action after schedule completion:

NONE

Retry có thể dùng:

Maximum age:

5 minutes

Maximum retry attempts:

2

DLQ:

None

Encryption:

AWS owned key

Tạo schedule.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Scheduler 2 — Unfinished workout reminder

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tạo schedule thứ hai:

fitness-assistant-dev-workout-unfinished-reminder

Cadence:

rate(30 minutes)

Flexible time window:

Off

Target:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs

Payload:

{

"job": "workout-unfinished-reminder"

}

Execution role:

fitness-assistant-dev-fitness-jobs-scheduler-role

State:

Enabled

Retry:

Maximum age:

5 minutes

Maximum retry attempts:

2

DLQ:

None

Hai job cuối cùng sẽ chạy như sau:

EventBridge Scheduler

│

├── every 30 min

│

├── workout-upcoming-reminder

│          ↓

│   Fitness Jobs Lambda

│          ↓

│   NOT_STARTED schedules

│   của ngày hiện tại

│

└── every 30 min

│

└── workout-unfinished-reminder

↓

Fitness Jobs Lambda

↓

IN_PROGRESS

started >= 3h trước

Một điểm đáng chú ý: upcoming reminder hiện chỉ có day-granularity, nghĩa là schema hiện tại không có giờ tập cụ thể để gửi kiểu “còn 30 phút nữa tới buổi tập”. Nó chỉ sweep workout thuộc ngày hôm nay và chưa được gửi reminder. Đây đúng theo source audit bạn vừa đưa.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# Gym Service — Historical Deployment Log

### Bước 1 — Tạo Gym DB secret (Secrets Manager → Store a new secret)

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tạo secret:

fitness-assistant/dev/gym-database

Giá trị:

username = <Aurora master/migration user>

password = <Aurora password hiện tại>

host = fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com

port = 5432

database = fitness_assistant_gym

Security practice: the password value is retrieved directly from Secrets Manager and is never copied into chat or documentation.

- Upload migration artifact lên S3

Vào bucket deployment hiện tại:

fitness-assistant-deployments-dev-191798898985

Upload:

backend/services/gym-service/artifacts/gym-migrate-lambda.zip

Đặt object:

gym-migrate-lambda.zip

Kết quả:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/gym-migrate-lambda.zip

Migration ZIP ~69 MiB nên S3 là bắt buộc.

[REDACTED — sensitive value removed]

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 1 — Upload gym-lambda.zip

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào bucket:

fitness-assistant-deployments-dev-191798898985

Upload:

backend/services/gym-service/artifacts/gym-lambda.zip

Đặt object:

gym-lambda.zip

HTTP ZIP khoảng 36 MiB nên thực ra có thể upload trực tiếp Lambda Console, nhưng cứ dùng S3 cho đồng nhất.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 1 — Upload gym-lambda.zip

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào bucket:

fitness-assistant-deployments-dev-191798898985

Upload:

backend/services/gym-service/artifacts/gym-lambda.zip

Đặt object:

gym-lambda.zip

HTTP ZIP khoảng 36 MiB nên thực ra có thể upload trực tiếp Lambda Console, nhưng cứ dùng S3 cho đồng nhất.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Tạo IAM Role thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

IAM → Roles → Create role → Lambda.

Tên:

fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Gắn:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Inline policy đọc DB secret:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/gym-database*"

}

]

}

Tên:

fitness-assistant-dev-gym-database-secret

Thêm policy invoke Auth + User:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user"

]

}

]

}

Tên:

fitness-assistant-dev-gym-service-invoke

Chưa thêm Payment Lambda vì Payment chưa deploy. Report cũng xác nhận Payment là dependency conditional.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — Tạo Gym Lambda thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Lambda → Create function:

Function name:

fitness-assistant-dev-gym

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Sau khi tạo:

Memory:

1024 MB

Timeout:

30 seconds

Handler:

dist/lambda.handler

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4 — Upload code từ S3

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Code → Upload from → Amazon S3 location:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/gym-lambda.zip

Chọn:

Copy mode

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 5 — Environment variables

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/gym-database

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret hiện tại>

CHECKIN_TOKEN_SECRET=<tạo strong random secret>

[REDACTED — sensitive value removed]

Không cấu hình:

PAYMENT_LAMBDA_NAME

FITNESS_LAMBDA_NAME

lúc này.

CHECKIN_TOKEN_SECRET nên khác INTERNAL_SERVICE_SECRET vì nó dùng ký QR check-in.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — VPC

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security Group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Decision: after fitness-assistant-dev-gym is created, all Gym routes are connected to API Gateway directly, without routing through the migration Lambda.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Nối Gym Lambda thật vào API Gateway

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Integrations → Manage integrations → Create.

Chọn:

Integration type:

Lambda function

AWS Region:

ap-southeast-1

Lambda function:

fitness-assistant-dev-gym

Payload format version:

2.0

Tạo integration tên:

fitness-assistant-dev-gym

Sau đó vào Routes và tạo toàn bộ các prefix sau, mỗi prefix gồm route gốc + greedy route:

ANY /gyms

ANY /gyms/{proxy+}

ANY /pt

ANY /pt/{proxy+}

ANY /me

ANY /me/{proxy+}

ANY /owner

ANY /owner/{proxy+}

ANY /admin

ANY /admin/{proxy+}

ANY /collaborations

ANY /collaborations/{proxy+}

Tất cả attach vào:

fitness-assistant-dev-gym

Không tạo:

ANY /internal

ANY /internal/{proxy+}

ANY /{proxy+}

vì Gym Service có các endpoint /internal/* dành riêng cho service-to-service và report yêu cầu không public chúng.

Note: /me and /admin may already exist from User Service on the same API Gateway. Decision: if AWS reports the route already exists, do not overwrite it — an HTTP API cannot have the same method/path pointing to two different integrations. Route collisions are resolved by checking the actual code ownership of the path, not by arbitrarily reassigning it.

Sau khi các route Gym đã attach xong, cấu trúc sẽ là:

Frontend

│

▼

fitness-assistant-dev-api

│

├── /auth/*          → Auth Lambda

├── User routes      → User Lambda

├── Fitness routes   → Fitness Lambda

│

└── Gym routes

│

▼

fitness-assistant-dev-gym

│

├── invoke Auth Lambda

├── invoke User Lambda

└── Aurora

↓

fitness_assistant_gym

Một điểm rất quan trọng

Bạn đã chủ động bỏ qua gym-migrate-lambda, trong khi report xác nhận Gym Service có 9 migrations cần chạy. Vì vậy bạn vẫn có thể hoàn thành Lambda + API Gateway, nhưng các route đụng DB sẽ chưa hoạt động nếu fitness_assistant_gym chưa có schema.

Sau khi integration/routes hoàn tất, bước tiếp theo là tạo:

fitness-assistant-dev-gym-jobs

với hai job thật:

membership-payout-sweep

referral-settlement-sweep

cả hai chạy mỗi 10 phút theo source.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Tạo Gym Jobs Lambda thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào AWS Console → Lambda → Create function:

Function name:

fitness-assistant-dev-gym-jobs

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Sau khi tạo, cấu hình:

Memory:

1024 MB

Timeout:

1 minute

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Upload cùng artifact:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/gym-lambda.zip

Chọn:

Copy mode

Environment variables:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/gym-database

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret hiện tại>

CHECKIN_TOKEN_SECRET=<secret QR hiện tại>

Chưa thêm:

PAYMENT_LAMBDA_NAME

vì Payment Service chưa deploy. Report xác nhận hai jobs hiện có là membership-payout-sweep và referral-settlement-sweep, mặc định đều chạy mỗi 10 phút.

VPC dùng đúng cấu hình Gym Lambda:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Sau đó tạo role cho EventBridge Scheduler:

fitness-assistant-dev-gym-jobs-scheduler-role

Trust policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-gym-jobs"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-invoke-gym-jobs

Tiếp theo tạo 2 Scheduler thật:

1. fitness-assistant-dev-gym-membership-payout

rate(10 minutes)

Target: fitness-assistant-dev-gym-jobs

Payload:

{"job":"membership-payout-sweep"}

2. fitness-assistant-dev-gym-referral-settlement

rate(10 minutes)

Target: fitness-assistant-dev-gym-jobs

Payload:

{"job":"referral-settlement-sweep"}

Cho cả hai:

Flexible time window: Off

State: Enabled

Maximum event age: 5 minutes

Retry attempts: 2

DLQ: None

Encryption: AWS owned key

Execution role:

fitness-assistant-dev-gym-jobs-scheduler-role

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# Payment Service — Historical Deployment Log

## Initial Deployment Sequence

### Bước 1 — Tạo Payment DB secret

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào Secrets Manager → Store a new secret → Other type of secret và tạo:

username = <Aurora username hiện tại>

password = <Aurora password hiện tại>

host = fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com

port = 5432

database = fitness_assistant_payment

Tên secret:

fitness-assistant/dev/payment-database

Security practice: the password value is retrieved directly from Secrets Manager and is never copied into chat or documentation.

Sau bước này cluster sẽ hướng tới cấu trúc:

fitness-assistant-dev-aurora

├── fitness_assistant          → Auth

├── fitness_assistant_user     → User

├── fitness_assistant_fitness  → Fitness

├── fitness_assistant_gym      → Gym

└── fitness_assistant_payment  → Payment

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Upload migration artifact thật lên S3

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

S3

→ fitness-assistant-deployments-dev-191798898985

Upload:

backend/services/payment-service/artifacts/payment-migrate-lambda.zip

Tên object:

payment-migrate-lambda.zip

S3 URI:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/payment-migrate-lambda.zip

File ~69.06 MiB nên phải dùng S3.

Đồng thời upload luôn:

backend/services/payment-service/artifacts/payment-lambda.zip

thành:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/payment-lambda.zip

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — Tạo Payment migration role

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

IAM → Roles → Create role → Lambda.

Tên:

fitness-assistant-dev-payment-migrate-role

Gắn:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/payment-database*"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-payment-migration-secret

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4 — Tạo migration Lambda thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Lambda → Create function:

Function:

fitness-assistant-dev-payment-migrate

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Role:

fitness-assistant-dev-payment-migrate-role

General configuration:

Memory: 1024 MB

Timeout: 15 minutes

Handler:

dist/migrate-lambda.handler

Environment:

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/payment-database

VPC:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security Group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Upload code từ:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/payment-migrate-lambda.zip

chọn Copy mode.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 5 — Chạy 11 migrations thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trước khi invoke, kiểm tra secret có chính xác:

database = fitness_assistant_payment

Sau đó invoke Lambda một lần với:

{}

Migration handler có safety guard chỉ chấp nhận fitness_assistant_payment, có thể tự tạo logical DB nếu chưa tồn tại và chỉ chạy prisma migrate deploy.

#### Expected result

Kết quả cần đạt:

database = fitness_assistant_payment

migrateExitCode = 0

11 migrations found

All migrations have been successfully applied.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — Sau khi migration thành công, tạo Payment HTTP role

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tên:

fitness-assistant-dev-payment-lambda-role

Gắn:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Inline policy đọc secret:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue",

"secretsmanager:DescribeSecret"

],

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/payment-database*"

}

]

}

Và policy invoke internal services:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-gym"

]

}

]

}

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7 — Tạo Payment Lambda chính

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Function:

fitness-assistant-dev-payment

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Role:

fitness-assistant-dev-payment-lambda-role

Memory:

1024 MB

Timeout:

30 seconds

Handler:

dist/lambda.handler

Code:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/payment-lambda.zip

VPC giống các Lambda DB khác.

Figure — fitness-assistant-dev-payment Lambda VPC configuration (shared DEV private app subnets, fitness-assistant-dev-lambda-sg). Relocated from the end of the document, where it had been appended with the note "Hình này là phần còn thiếu khi setup lambda payment".

Environment cơ bản:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/payment-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret hiện tại>

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

GYM_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-gym

PAYMENT_PROVIDER=VNPAY

VNPAY_SIMULATE=false

Và với hạ tầng hiện tại:

FRONTEND_URL=http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

PAYMENT_PUBLIC_URL=https://id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com

Provider credentials (VNPAY_TMN_CODE, VNPAY_HASH_SECRET, MoMo/PayOS/ZaloPay keys) are only entered once the corresponding sandbox/real credential exists. Security practice: these key values are never copied into chat or documentation.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 8 — API Gateway

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tạo integration:

fitness-assistant-dev-payment

Payload format: 2.0

Đừng tạo ANY /me hay ANY /admin, vì chúng đã bị các service khác sử dụng.

Tạo các route cụ thể này và attach Payment integration:

ANY /payments

ANY /payments/{proxy+}

ANY /me/payments

ANY /me/payments/{proxy+}

ANY /me/wallet

ANY /me/wallet/{proxy+}

ANY /me/pt-wallet

ANY /me/pt-wallet/{proxy+}

ANY /me/withdrawals

ANY /me/withdrawals/{proxy+}

ANY /admin/payments

ANY /admin/payments/{proxy+}

Không public:

/internal

/internal/{proxy+}

Các /internal/* Payment sẽ được Gym/User/AI gọi trực tiếp bằng Lambda Invoke + internal secret, không cần đi qua Internet/API Gateway.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 9 — Payment Jobs Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tạo:

fitness-assistant-dev-payment-jobs

Dùng cùng:

payment-lambda.zip

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Memory:

1024 MB

Timeout:

1 minute

Environment/VPC/role giống Payment HTTP Lambda.

Job duy nhất:

{

"job": "reconciliation"

}

Schedule theo source:

rate(5 minutes)

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 10 — Sau Payment phải quay lại Gym

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Gym hiện chưa biết Payment Lambda mới tồn tại.

Vào cả:

fitness-assistant-dev-gym

fitness-assistant-dev-gym-jobs

thêm:

PAYMENT_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-payment

Và trong:

fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

thêm quyền:

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

}

Như vậy luồng Gym payment mới khép kín:

Gym Lambda

↓ direct invoke

Payment Lambda

↓

Payment DB

↓

provider

↓ webhook

API Gateway

↓

Payment Lambda

↓ callback

Gym Lambda

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Reconciliation Scheduler and Gym Integration

### Bước 1 — Tạo Scheduler cho Payment reconciliation

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trước hết bảo đảm bạn đã có Lambda:

fitness-assistant-dev-payment-jobs

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Environment/VPC/role giống Payment HTTP Lambda.

Sau đó vào:

#### 1.1 AWS Console → IAM → Roles → Create role

AWS Console → IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity type:

Custom trust policy

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Tên role:

fitness-assistant-dev-payment-jobs-scheduler-role

Tạo xong, mở role → Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment-jobs"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-invoke-payment-jobs

Sau đó vào:

#### 1.2 Amazon EventBridge → Scheduler → Schedules → Create schedule

Amazon EventBridge → Scheduler → Schedules → Create schedule

Name:

fitness-assistant-dev-payment-reconciliation

Schedule:

Recurring schedule

Rate-based schedule

Rate:

5 minutes

Tương đương:

rate(5 minutes)

Flexible time window:

Off

Target:

AWS Lambda Invoke

Lambda:

fitness-assistant-dev-payment-jobs

Payload:

{

"job": "reconciliation"

}

Execution role:

fitness-assistant-dev-payment-jobs-scheduler-role

Các setting còn lại:

State:

Enabled

Maximum event age:

5 minutes

Maximum retry attempts:

2

DLQ:

None

Encryption:

AWS owned key

Sau khi tạo xong, cứ mỗi 5 phút flow sẽ là:

EventBridge Scheduler

↓

fitness-assistant-dev-payment-jobs

↓

{"job":"reconciliation"}

↓

reconciliation service

↓

poll gateway / retry activation / cleanup stale payment

Report xác nhận reconciliation job đúng cadence 5 phút.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Quay lại Gym HTTP Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### 2.1 AWS Console → Lambda → fitness-assistant-dev-gym

Vào:

AWS Console → Lambda → fitness-assistant-dev-gym

Chọn:

#### 2.2 Configuration → Environment variables → Edit

Configuration → Environment variables → Edit

Thêm:

PAYMENT_LAMBDA_NAME

fitness-assistant-dev-payment

Không cần thêm PAYMENT_SERVICE_URL nếu đang dùng direct Lambda Invoke trên AWS.

Save.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — Thêm cùng biến vào Gym Jobs Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-gym-jobs → Configuration → Environment variables → Edit

Thêm:

PAYMENT_LAMBDA_NAME

fitness-assistant-dev-payment

Save.

Lý do là Gym background jobs như payout/referral settlement cũng có các flow cần Payment Service.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4 — Thêm quyền cho Gym Lambda Role gọi Payment Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### 4.1 IAM → Roles → fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Chọn:

#### 4.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Bạn có 2 cách.

Nếu role đã có policy invoke Auth/User, tôi khuyên sửa policy đó để thêm Payment.

Ví dụ policy hiện tại:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user"

]

}

]

}

Sửa thành:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

]

}

]

}

Nếu không muốn sửa policy cũ, tạo inline policy mới chỉ cho Payment:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

}

]

}

Tên:

fitness-assistant-dev-gym-invoke-payment

Không cần thêm quyền vào fitness-assistant-dev-gym-jobs-scheduler-role, vì Scheduler chỉ invoke gym-jobs; chính gym-jobs mới cần quyền invoke Payment.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 5 — Kiểm tra role của Gym Jobs Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Nếu fitness-assistant-dev-gym-jobs đang dùng cùng execution role:

fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

thì không cần làm gì thêm.

Nếu nó dùng role riêng, role riêng đó cũng phải có:

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

}

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — Kiến trúc sau khi nối xong

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Gym HTTP Lambda

│

├── Auth Lambda

├── User Lambda

└── Payment Lambda

↓

Payment Database

↓

Payment provider

Gym Jobs Lambda

│

└── Payment Lambda

Payment thì ngược lại cũng đã được chuẩn bị để gọi:

Payment Lambda

├── Auth Lambda

├── User Lambda

└── Gym Lambda

nhờ các env:

AUTH_LAMBDA_NAME

USER_LAMBDA_NAME

GYM_LAMBDA_NAME

và IAM invoke permissions tương ứng.

Sau khi bạn làm xong hai phần này, bước tiếp theo hợp lý là cấu hình provider payment thật/sandbox và callback/webhook URL, đặc biệt VNPay vì code hiện mặc định VNPAY.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## API Gateway Routes, Jobs Lambda and Gym Permissions

### Bước 1 — Tạo integration Payment trong API Gateway

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Integrations → Manage integrations → Create

Chọn:

Integration type:

Lambda function

AWS Region:

ap-southeast-1

Lambda function:

fitness-assistant-dev-payment

Payload format version:

2.0

Tên integration:

fitness-assistant-dev-payment

Bấm Create.

Payment Service đã được chuẩn bị handler HTTP API v2.0 tại dist/lambda.handler.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Tạo các Payment routes

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

API Gateway → Routes → Create

Nhóm public payment/webhook

Tạo:

ANY /payments

ANY /payments/{proxy+}

Attach cả hai vào:

fitness-assistant-dev-payment

Hai route này sẽ bao phủ các endpoint như:

GET  /payments/webhook/vnpay

POST /payments/webhook/{provider}

GET  /payments/vnpay/return

Đây là các callback mà VNPay/MoMo/PayOS/ZaloPay cần gọi từ Internet.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — Tạo các route Payment dành cho user

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Không tạo ANY /me vì /me đang được các service khác sử dụng.

Chỉ tạo các prefix cụ thể:

ANY /me/payments

ANY /me/payments/{proxy+}

ANY /me/wallet

ANY /me/wallet/{proxy+}

ANY /me/pt-wallet

ANY /me/pt-wallet/{proxy+}

ANY /me/withdrawals

ANY /me/withdrawals/{proxy+}

Attach tất cả vào:

fitness-assistant-dev-payment

Các route này phục vụ transaction history, payment methods, wallet, PT wallet và withdrawal.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4 — Tạo Admin Payment routes

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Không tạo:

ANY /admin

ANY /admin/{proxy+}

vì prefix /admin đã có service khác sử dụng.

Chỉ tạo:

ANY /admin/payments

ANY /admin/payments/{proxy+}

Attach:

fitness-assistant-dev-payment

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 5 — Không public /internal

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tuyệt đối không tạo:

ANY /internal

ANY /internal/{proxy+}

Payment có khá nhiều endpoint tài chính nhạy cảm như:

/internal/payments/checkout

/internal/payments/wallet-transfer

/internal/contracts/release-session

/internal/contracts/no-show

/internal/contracts/terminate

/internal/withdrawals/gym/{gymId}

Các endpoint đó được Gym/User/AI gọi bằng direct Lambda Invoke + internal secret, không đi qua API Gateway public.

Sau khi xong, Payment public routes nên là:

/payments/*

/me/payments/*

/me/wallet/*

/me/pt-wallet/*

/me/withdrawals/*

/admin/payments/*

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — Kiểm tra Attach Integration

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

API Gateway → Integrations → Attach integrations to routes

Kiểm tra tất cả route vừa tạo đều trỏ tới:

fitness-assistant-dev-payment

Đây là điểm quan trọng vì trước đây User Service từng có route nhưng chưa attach integration nên trả Not Found.

Stage của bạn đang dùng $default với Auto-deploy, nên nếu vẫn giữ cấu hình đó thì không cần deploy stage thủ công.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7 — Tạo Payment Jobs Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Lambda → Create function

Function name:

fitness-assistant-dev-payment-jobs

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

fitness-assistant-dev-payment-lambda-role

Sau khi tạo:

Memory:

1024 MB

Timeout:

1 minute

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

Upload code từ:

s3://fitness-assistant-deployments-dev-191798898985/payment-lambda.zip

Chọn:

Copy mode

Environment variables

Dùng giống Payment HTTP Lambda:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/payment-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret chung>

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

GYM_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-gym

FRONTEND_URL=http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

PAYMENT_PUBLIC_URL=https://id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com

Provider credential nếu chưa có thì chưa cần thêm.

VPC

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Payment Service có một background job là reconciliation, mặc định mỗi 5 phút.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 8 — Tạo Scheduler role cho Payment

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

IAM → Roles → Create role.

Chọn:

Custom trust policy

Trust policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Tên role:

fitness-assistant-dev-payment-jobs-scheduler-role

Sau khi tạo → Permissions → Create inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment-jobs"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-invoke-payment-jobs

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 9 — Tạo Payment reconciliation Scheduler

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Amazon EventBridge → Scheduler → Create schedule

Name:

fitness-assistant-dev-payment-reconciliation

Schedule:

Recurring schedule

Rate-based

5 minutes

Tức:

rate(5 minutes)

Flexible time window:

Off

Target:

AWS Lambda Invoke

Lambda:

fitness-assistant-dev-payment-jobs

Payload:

{

"job": "reconciliation"

}

Execution role:

fitness-assistant-dev-payment-jobs-scheduler-role

Settings:

State:

Enabled

Maximum event age:

5 minutes

Maximum retry attempts:

2

DLQ:

None

Encryption:

AWS owned key

Reconciliation sẽ xử lý các việc như gateway confirmation, retry activation, retry refund cancellation và stale transactions.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 10 — Cho Gym gọi Payment Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-gym → Configuration → Environment variables

Thêm:

PAYMENT_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-payment

Làm tương tự cho:

fitness-assistant-dev-gym-jobs

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 11 — Thêm IAM permission cho Gym

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-gym-lambda-role

Nếu đang có inline policy invoke Auth/User, sửa Resource thành:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

]

}

]

}

Nếu fitness-assistant-dev-gym-jobs dùng cùng role này thì xong luôn.

Sau khi hoàn thành

Kiến trúc Payment sẽ thành:

Frontend

↓

API Gateway

↓

Payment Lambda

├── Auth Lambda

├── User Lambda

├── Gym Lambda

│

└── Aurora

↓

fitness_assistant_payment

EventBridge

↓ every 5 min

Payment Jobs Lambda

↓

reconciliation

Và chiều ngược lại:

Gym Lambda

↓

Payment Lambda

Sau bước này, Payment core infrastructure coi như hoàn tất. Phần còn lại là cấu hình ít nhất một payment provider thực tế/sandbox, ví dụ VNPay, để checkout và webhook chạy end-to-end.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# AI Service — Historical Deployment Log

Quay lại AI Service thì bây giờ có thể bắt đầu deploy thật trên AWS. Report mới xác nhận các blocker code quan trọng đã được xử lý: Bearer JWT tự verify qua Auth Lambda, direct invoke tới Auth/User/Fitness/Payment đã có, migration Lambda đã hỗ trợ DATABASE_SECRET_ID và tự tạo fitness_assistant_ai.

Có một điểm cần sửa cách hiểu trước khi làm: mục 29 trong report vẫn còn một phần hướng dẫn cũ nói phải tự CREATE DATABASE và dùng DATABASE_URL. Code mới ở mục 25 đã thay đổi: migration Lambda tự tạo DB và AWS nên dùng DATABASE_SECRET_ID. Decision: theo implementation mới ở mục 25/31, không theo đoạn cũ đó.

## Database and Secrets

### Bước 1 — Tạo secret cho AI DB

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → Secrets Manager → Store a new secret

Chọn:

Other type of secret

Nhập:

username = <Aurora username hiện tại>

password = <Aurora password hiện tại>

host = fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com

port = 5432

database = fitness_assistant_ai

Tên secret:

fitness-assistant/dev/ai-database

Không cần tự tạo database bằng SQL nữa. Migration Lambda mới sẽ:

postgres maintenance DB

↓

check pg_database

↓

CREATE DATABASE fitness_assistant_ai nếu chưa có

↓

prisma migrate deploy

và có safety guard từ chối chạy trên DB khác.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — Tạo role cho AI migration

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

IAM → Roles → Create role

Trusted entity:

AWS service

Lambda

Tên:

fitness-assistant-dev-ai-migrate-role

Attach managed policies:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Sau khi tạo → Permissions → Create inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/ai-database*"

}

]

}

Tên:

fitness-assistant-dev-ai-migrate-secret

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — Tạo AI Migration Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### 3.1 Lambda → Create function

Vào:

Lambda → Create function

Function name:

fitness-assistant-dev-ai-migrate

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

Use an existing role

Role:

fitness-assistant-dev-ai-migrate-role

Sau khi tạo:

Memory:

1024 MB

Timeout:

5 minutes

Handler:

dist/migrate-lambda.handler

Upload:

backend/services/ai-service/artifacts/ai-migrate-lambda.zip

Artifact mới khoảng 21.29 MiB, nên upload trực tiếp Console được.

VPC

#### 3.2 Configuration → VPC

Configuration → VPC:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security Group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Environment

Chỉ cần:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/ai-database

AI_DATABASE_NAME=fitness_assistant_ai

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4 — Chạy 22 AI migrations thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trong Lambda:

Test → Create new event

Payload:

{}

hoặc:

{

"database": "fitness_assistant_ai"

}

Invoke.

Kết quả đúng cần giống:

status = ok

database = fitness_assistant_ai

databaseCreated = true

migrateExitCode = 0

và output:

22 migrations found

All migrations have been successfully applied.

Nếu thành công thì database AI coi như xong. Report xác nhận hiện có 22 migrations, không có DROP, không có TRUNCATE; chỉ có một DELETE dedupe không ảnh hưởng DB mới.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Queue Infrastructure (SQS)

### Bước 5 — Tạo SQS DLQ

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Ta chọn SQS thay Redis cho AI plan-generation chính.

Vào:

SQS → Create queue

Type:

Standard

Tên:

fitness-assistant-dev-ai-tasks-dlq

Giữ mặc định phần lớn setting.

Tạo xong.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 6 — Tạo AI Tasks Queue

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Tạo Standard Queue:

fitness-assistant-dev-ai-tasks

Quan trọng:

Visibility timeout:

10 minutes

tức:

600 seconds

Trong Dead-letter queue:

Enable.

Chọn:

fitness-assistant-dev-ai-tasks-dlq

Maximum receives:

2

Đây đúng với kiến trúc worker mà code mới đã chuẩn bị.

Sau khi tạo, copy Queue URL, dạng:

https://sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com/191798898985/fitness-assistant-dev-ai-tasks

Mục đích sử dụng:

AI_TASKS_QUEUE_URL

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## AI HTTP Lambda

### Bước 7 — Tạo execution role cho AI HTTP Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

IAM → Create role:

fitness-assistant-dev-ai-lambda-role

Managed:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Thêm inline policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/ai-database*"

},

{

"Effect": "Allow",

"Action": "sqs:SendMessage",

"Resource": "arn:aws:sqs:ap-southeast-1:191798898985:fitness-assistant-dev-ai-tasks"

},

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-fitness",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

]

}

]

}

Không thêm Gym vì AI source không gọi Gym.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 8 — Tạo AI HTTP Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Create function:

fitness-assistant-dev-ai

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Role:

fitness-assistant-dev-ai-lambda-role

Upload:

ai-lambda.zip

Handler:

dist/lambda.handler

Memory:

1024 MB

Timeout:

30 seconds

VPC giống các Lambda DB:

fitness-assistant-dev-vpc

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

fitness-assistant-dev-lambda-sg

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 9 — Environment của AI HTTP Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Phần core:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/ai-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret chung hiện tại>

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

FITNESS_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-fitness

PAYMENT_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-payment

QUEUE_PROVIDER=sqs

AI_TASKS_QUEUE_URL=<Queue URL vừa tạo>

LLM_PROVIDER=anthropic

LLM_TIMEOUT_MS=25000

PLATFORM_COMMISSION_RATE=0.10

PERSONALIZED_SERVICE_AUTO_ACCEPT_DAYS=3

Không thêm:

GYM_LAMBDA_NAME

vì code không dùng.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 10 — Anthropic credential

Mục đích: Đây là phần AI model thật.

Yêu cầu:

ANTHROPIC_API_KEY

Security practice: giá trị key không được sao chép vào chat hoặc tài liệu.

Với code hiện tại:

LLM_PROVIDER=anthropic

thì chat/LLM sẽ gọi Anthropic qua NAT Gateway. Report xác nhận NAT là cần vì endpoint Anthropic nằm ngoài AWS VPC.

Có thể cấu hình:

LLM_MODEL=claude-sonnet-5

GOAL_VISION_MODEL=claude-sonnet-4-6

Nhưng dùng đúng model name mà account/API thực sự hỗ trợ.

Quan trọng

Đừng nhầm:

ANTHROPIC_API_KEY

với API key của tài khoản Claude Pro trên web. Đây phải là Anthropic API key dành cho API.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Amazon Bedrock Configuration

### Bước 11 — Mở Amazon Bedrock tại Singapore

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

AWS Console → Amazon Bedrock.

Kiểm tra Region:

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

Vào Model catalog và kiểm tra:

Anthropic

→ Claude Sonnet 5

và:

Cohere

→ Embed Multilingual

AWS hiện cho phép truy cập model Bedrock mặc định nếu account có đủ điều kiện; với model third-party, lần đầu có thể cần AWS Marketplace subscription/permissions. Tốt nhất thực hiện/hoàn tất việc enable model bằng tài khoản quản trị một lần, thay vì cấp aws-marketplace:* cho Lambda runtime.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 12 — Kiểm tra quyền model trong Bedrock

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Giữ Region:

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

Vào:

Amazon Bedrock → Model catalog

Tìm:

Amazon Nova Pro

Decision: không cần Anthropic nữa.

Sau đó tìm:

Cohere

→ Embed Multilingual

Model ID:

cohere.embed-multilingual-v3

Cohere là model third-party qua AWS Marketplace, nên nếu Console hiện nút kiểu Subscribe / Enable / Accept EULA, hãy hoàn tất bước đó. Không cấp Marketplace permission cho Lambda runtime. AWS hiện xác nhận model này được cung cấp/billed qua AWS Marketplace.

Không cần tạo API key cho Nova hay Cohere.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 13 — Cấp quyền Bedrock cho AI HTTP Lambda

Mục đích: Đây là bước tiếp theo.

Vào:

AWS Console → IAM → Roles

Mở:

fitness-assistant-dev-ai-lambda-role

Current state — inline policy hiện có:

fitness-assistant-dev-ai-runtime-policy

Chọn policy đó → Edit → JSON.

Policy hiện tại đã có:

Secrets Manager

SQS SendMessage

Lambda Invoke

Không xóa chúng. Chỉ thêm các Bedrock statements vào Statement.

Phần Bedrock theo report mới là:

{

"Sid": "InvokeNovaProApacInferenceProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

]

},

{

"Sid": "InvokeNovaProOnlyThroughApacProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-pro-v1:0"

],

"Condition": {

"StringLike": {

"bedrock:InferenceProfileArn": "arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

}

}

},

{

"Sid": "InvokeCohereEmbedMultilingualV3",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1::foundation-model/cohere.embed-multilingual-v3"

]

}

Đây chính là policy delta agent đã audit cho HTTP Lambda. AWS cũng yêu cầu khi dùng cross-region inference profile phải cấp quyền cho cả inference profile và foundation models mà profile có thể route tới.

Không thêm:

AmazonBedrockFullAccess                       ❌

bedrock:InvokeModelWithResponseStream          ❌

Code hiện không dùng ConverseStream; report xác nhận bedrock:InvokeModel là đủ.

Bấm:

Next → Save changes

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 14 — Upload ai-lambda.zip MỚI

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Sau IAM:

Lambda → fitness-assistant-dev-ai → Code

Chọn:

Upload from → .zip file

Upload file mới agent vừa build:

backend/services/ai-service/artifacts/ai-lambda.zip

Artifact mới:

Compressed:

35,076,525 bytes

Uncompressed:

105,103,760 bytes

Quan trọng: phải upload ZIP mới này, không sử dụng bản AI Lambda trước khi sửa Nova.

Handler vẫn:

dist/lambda.handler

Giữ:

Runtime   = Node.js 22.x

Arch      = x86_64

Memory    = 1024 MB

Timeout   = 29 seconds

VPC giữ nguyên:

fitness-assistant-dev-vpc

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Không cần chạy migration lại. Agent xác nhận thay đổi Bedrock không làm thay đổi schema Aurora hoặc migration.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 15 — Đổi Environment Variables sang Nova

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-ai → Configuration → Environment variables → Edit

Các biến core:

NODE_ENV=production

AWS_REGION=ap-southeast-1

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/ai-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<secret chung hiện tại>

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

FITNESS_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-fitness

PAYMENT_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-payment

QUEUE_PROVIDER=sqs

AI_TASKS_QUEUE_URL=<URL thật của fitness-assistant-dev-ai-tasks>

Phần AI mới:

LLM_PROVIDER=bedrock

BEDROCK_REGION=ap-southeast-1

BEDROCK_CHAT_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

BEDROCK_VISION_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

EMBEDDING_PROVIDER=bedrock

BEDROCK_EMBEDDING_MODEL=cohere.embed-multilingual-v3

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

LLM_TIMEOUT_MS=25000

Report xác nhận đây chính xác là production target.

Nếu trước đó đã thêm thì xóa:

ANTHROPIC_API_KEY        ❌

LLM_BASE_URL             ❌

OLLAMA_BASE_URL          ❌

AWS deployment mới không cần Anthropic hay Ollama.

Bấm Save.

Có một việc chưa làm ngay: Qdrant

Hiện vector dimension đã chuyển:

Cũ:

Ollama → 768

Mới:

Cohere → 1024

Agent đã thêm protection nên nếu Qdrant collection cũ vẫn 768 mà đẩy vector 1024 vào, service sẽ fail rõ ràng thay vì phá dữ liệu.

Vì vậy chưa bật các knowledge scheduler PubMed/RSS/Web/Local evidence trước khi triển khai Qdrant 1024 chiều.

Thứ tự từ đây sẽ là:

Bước 12  Model access          ← kiểm tra

Bước 13  IAM Bedrock           ← làm

Bước 14  Upload AI ZIP mới

Bước 15  Environment Nova

↓

Bước 16  AI Worker role

Bước 17  AI Worker Lambda

Bước 18  SQS trigger

Bước 19  AI Jobs Lambda

↓

Qdrant 1024

↓

Knowledge schedulers

↓

API Gateway

↓

Payment → AI

↓

Rate limit

Có thể bắt đầu ngay ở Bước 13 nếu trong Model Catalog đã thấy Nova Pro và Embed Multilingual bình thường.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## AI Worker

### Bước 16 — Tạo fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → IAM → Roles → Create role

Ở Trusted entity type chọn:

AWS service

Use case:

Lambda

→ Next.

Gắn 2 AWS Managed Policies

Tìm và tick:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Hai policy này phục vụ CloudWatch Logs và việc Worker chạy trong VPC.

→ Next

Role name:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Description có thể để:

Execution role for Gymini AI Worker Lambda

→ Create role.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 16.1 — Tạo inline runtime policy

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Sau khi role được tạo:

#### 16.1.1 IAM → Roles → fitness-assistant-dev-ai-worker-role

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Chọn:

#### 16.1.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Xóa JSON mặc định và dán toàn bộ:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "ReadAiDatabaseSecret",

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/ai-database*"

},

{

"Sid": "ConsumeAiTasks",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"sqs:ReceiveMessage",

"sqs:DeleteMessage",

"sqs:GetQueueAttributes"

],

"Resource": "arn:aws:sqs:ap-southeast-1:191798898985:fitness-assistant-dev-ai-tasks"

},

{

"Sid": "InvokeInternalServices",

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-fitness",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-payment"

]

},

{

"Sid": "InvokeNovaProApacInferenceProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

]

},

{

"Sid": "InvokeNovaProOnlyThroughApacProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-pro-v1:0"

],

"Condition": {

"StringLike": {

"bedrock:InferenceProfileArn": "arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

}

}

},

{

"Sid": "InvokeCohereEmbedMultilingualV3",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1::foundation-model/cohere.embed-multilingual-v3"

]

}

]

}

Phần Bedrock ở đây đúng với policy mà agent đã audit cho Worker: Nova Pro qua APAC inference profile + Cohere Embed Multilingual v3.

Điểm khác với HTTP Lambda là Worker cần:

sqs:ReceiveMessage

sqs:DeleteMessage

sqs:GetQueueAttributes

trong khi HTTP Lambda chỉ cần:

sqs:SendMessage

Luồng sẽ là:

AI HTTP Lambda

│

│ sqs:SendMessage

▼

fitness-assistant-dev-ai-tasks

│

│ ReceiveMessage

▼

AI Worker Lambda

│

├── Nova Pro

├── Cohere Embed

├── Aurora

└── internal Lambdas

Kiến trúc SQS → Worker này đúng với implementation mà agent đã giữ lại.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 16.2 — Đặt tên inline policy

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Ở màn hình cuối, đặt:

fitness-assistant-dev-ai-worker-runtime-policy

→ Create policy.

Cuối cùng role phải nhìn gần như:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Permissions policies

│

├── AWSLambdaBasicExecutionRole

│

├── AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

│

└── fitness-assistant-dev-ai-worker-runtime-policy

│

├── Secrets Manager → Get AI DB secret

├── SQS → Receive/Delete/GetQueueAttributes

├── Lambda → Auth/User/Fitness/Payment

├── Bedrock → Nova Pro APAC

└── Bedrock → Cohere Embed Multilingual

Không thêm:

AmazonBedrockFullAccess                ❌

AmazonSQSFullAccess                    ❌

AWSLambdaFullAccess                    ❌

bedrock:InvokeModelWithResponseStream  ❌

Agent cũng xác nhận không cần InvokeModelWithResponseStream với implementation hiện tại.

Bước 16 kết thúc tại đây. Chưa cần Add trigger SQS ở bước này. Sau khi role đã tạo xong, Bước 17 sẽ là tạo fitness-assistant-dev-ai-worker Lambda, upload ai-worker-lambda.zip, cấu hình VPC và toàn bộ environment variables của Worker.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 17 — Tạo AI Worker Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Bước 16 đã có role:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Bây giờ tạo Lambda Worker thật. Worker này nhận tác vụ từ SQS rồi chạy các generation dài bằng Nova Pro. Agent xác nhận handler là dist/worker-lambda.handler, và Worker dùng cùng environment với HTTP Lambda nhưng LLM_TIMEOUT_MS=180000.

17.1. Tạo Lambda

#### 17.1 AWS Console → Lambda → Functions → Create function

Vào:

AWS Console → Lambda → Functions → Create function

Chọn:

Author from scratch

Điền:

Function name:

fitness-assistant-dev-ai-worker

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở Change default execution role:

Execution role:

Use an existing role

Existing role:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Sau đó Create function.

17.2. Upload artifact Worker mới

Sau khi Lambda được tạo:

#### 17.2 Code → Upload from → .zip file

Code → Upload from → .zip file

Upload:

backend/services/ai-service/artifacts/ai-worker-lambda.zip

Đây phải là artifact mới vừa build sau khi chuyển Nova, không phải ZIP cũ.

Agent xác nhận artifact mới:

Compressed:

35,076,525 bytes

Uncompressed:

105,103,760 bytes

Bedrock Runtime SDK:

YES

Prisma rhel-openssl-3.0.x:

YES

35 MB nên vẫn có thể upload trực tiếp bằng .zip file.

17.3. Đổi Handler

Sau khi upload xong:

#### 17.3 Code → Runtime settings → Edit

Code → Runtime settings → Edit

Đổi Handler thành:

dist/worker-lambda.handler

→ Save

Đừng để:

dist/lambda.handler

vì cái đó là HTTP Lambda. Worker artifact được build riêng cho dist/worker-lambda.handler.

17.4. General configuration

#### 17.4 Configuration → General configuration → Edit

Vào:

Configuration → General configuration → Edit

Đặt:

Memory:

1024 MB

Timeout:

5 min 0 sec

Tức:

300 seconds

Giữ:

Ephemeral storage:

512 MB

chưa cần tăng.

→ Save

Worker cần timeout dài hơn HTTP Lambda vì generation workout/nutrition có thể mất nhiều thời gian.

17.5. Gắn Worker vào VPC

#### 17.5 Configuration → VPC → Edit

Vào:

Configuration → VPC → Edit

Chọn:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Không chọn DB subnet.

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

→ Save

Kiến trúc vẫn là:

AI Worker Lambda

│

├── private-app-a

└── private-app-b

│

├── Aurora PostgreSQL

├── Secrets Manager VPCE

├── internal Lambda Invoke

└── NAT → Bedrock/SQS/etc.

17.6. Environment variables

#### 17.6 Configuration → Environment variables → Edit

Vào:

Configuration → Environment variables → Edit

Worker gần như copy nguyên environment variables của:

fitness-assistant-dev-ai

Nhưng có một thay đổi quan trọng:

HTTP:

LLM_TIMEOUT_MS=25000

Worker:

LLM_TIMEOUT_MS=180000

Đặt Worker như sau:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/ai-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<CÙNG SECRET ĐANG DÙNG>

AUTH_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-user

FITNESS_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-fitness

PAYMENT_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-payment

QUEUE_PROVIDER=sqs

AI_TASKS_QUEUE_URL=<URL thật của fitness-assistant-dev-ai-tasks>

LLM_PROVIDER=bedrock

LLM_TIMEOUT_MS=180000

BEDROCK_REGION=ap-southeast-1

BEDROCK_CHAT_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

BEDROCK_VISION_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

EMBEDDING_PROVIDER=bedrock

BEDROCK_EMBEDDING_MODEL=cohere.embed-multilingual-v3

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

PLATFORM_COMMISSION_RATE=0.10

PERSONALIZED_SERVICE_AUTO_ACCEPT_DAYS=3

Agent xác nhận production Nova/Cohere configuration tương ứng và Worker chỉ thay LLM timeout thành 180000.

Không tự tạo:

AWS_REGION

Lambda đã cung cấp AWS_REGION tự động.

Cũng không cần:

ANTHROPIC_API_KEY

LLM_BASE_URL

OLLAMA_BASE_URL

REDIS_HOST

REDIS_PORT

AWS production hiện dùng Bedrock + SQS, không cần Anthropic/Ollama/Redis cho main AI queue.

INTERNAL_SERVICE_SECRET phải là cùng giá trị shared secret hiện tại, không tạo một giá trị khác riêng cho Worker. Security practice: không sao chép giá trị này vào chat hoặc tài liệu.

17.7. Kiểm tra execution role

#### 17.7 Configuration → Permissions

Vào:

Configuration → Permissions

Execution role phải là:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

Mở role và kiểm tra có:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

fitness-assistant-dev-ai-worker-runtime-policy

Inline policy Worker đã tạo ở Bước 16 phải cho phép:

Secrets Manager

→ AI database secret

SQS

→ ReceiveMessage

→ DeleteMessage

→ GetQueueAttributes

Lambda Invoke

→ Auth

→ User

→ Fitness

→ Payment

Bedrock

→ Nova Pro APAC

→ Cohere Embed Multilingual v3

Agent xác nhận Worker cần cùng Bedrock policy delta với HTTP Lambda, cộng các permission SQS dành cho consumer.

17.8. Chưa Add trigger

Ở cuối Bước 17, đừng Add trigger SQS vội.

Trạng thái cần đạt:

fitness-assistant-dev-ai-worker

│

├── Node.js 22.x                    ✅

├── x86_64                          ✅

├── dist/worker-lambda.handler      ✅

├── 1024 MB                         ✅

├── Timeout 300 sec                 ✅

├── private-app-a + private-app-b   ✅

├── lambda-sg                       ✅

├── ai-worker-role                  ✅

├── ai-worker-lambda.zip mới        ✅

├── Nova Pro                        ✅

├── Cohere Embed                    ✅

└── SQS trigger                     ⏳ Bước 18

Không cần tạo Test Event cho Worker. Bước 18 tiếp theo sẽ gắn fitness-assistant-dev-ai-tasks làm SQS trigger, cấu hình Batch size = 1, kiểm tra visibility timeout 600s, DLQ và ReportBatchItemFailures.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 18 — Gắn SQS Trigger cho AI Worker

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Mục tiêu:

AI HTTP Lambda

↓

fitness-assistant-dev-ai-tasks

↓

AI Worker Lambda

Worker đã được thiết kế để nhận job từ SQS.

18.1. Kiểm tra SQS trước

#### 18.1 AWS Console → SQS → fitness-assistant-dev-ai-tasks

Vào:

AWS Console → SQS → fitness-assistant-dev-ai-tasks

Kiểm tra:

Visibility timeout:

600 seconds

Dead-letter queue:

fitness-assistant-dev-ai-tasks-dlq

Maximum receives:

2

Nếu đúng thì không sửa gì.

18.2. Add trigger

#### 18.2 Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker

Chọn:

Add trigger

Source:

SQS

Chọn queue:

fitness-assistant-dev-ai-tasks

Cấu hình:

Batch size:

1

Batch window:

0 seconds

Nếu có Enable trigger:

✅ Enable trigger

Không cấu hình filter criteria.

Không cấu hình maximum concurrency lúc này.

18.3. Bật ReportBatchItemFailures

Nếu màn hình Add trigger có:

Function response types

chọn:

✅ Report batch item failures

Nếu màn hình tạo trigger không có tùy chọn này, cứ tạo trigger trước.

Sau đó vào:

#### 18.3 Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker → Configuration → Triggers

Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker → Configuration → Triggers

hoặc:

#### 18.4 Configuration → Event source mappings

Configuration → Event source mappings

chọn SQS mapping vừa tạo → Edit → bật:

Report batch item failures

→ Save.

Code Worker đã hỗ trợ batchItemFailures, nên cấu hình này phù hợp với implementation hiện tại.

18.4. Kiểm tra kết quả

Quay lại:

#### 18.5 Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker

Lambda → fitness-assistant-dev-ai-worker

Ở Function overview phải thấy:

SQS

↓

fitness-assistant-dev-ai-worker

Trigger phải có trạng thái:

Enabled

Event source mapping cũng phải:

State:

Enabled

Batch size:

1

18.5. Kiểm tra IAM Worker

Role:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

đã phải có:

sqs:ReceiveMessage

sqs:DeleteMessage

sqs:GetQueueAttributes

Report agent cũng xác nhận Worker cần các quyền SQS consumer này cùng Bedrock permissions.

Trạng thái sau Bước 18

fitness-assistant-dev-ai

│

│ SendMessage

▼

fitness-assistant-dev-ai-tasks

│

│ SQS Trigger

▼

fitness-assistant-dev-ai-worker

│

├── Nova Pro

├── Cohere Embed

├── Aurora

└── User/Fitness/Payment...

Không cần gửi message test và không cần tạo Test Event.

Sau khi trigger hiện Enabled, Bước 18 hoàn tất. Bước 19 tiếp theo là tạo fitness-assistant-dev-ai-jobs-role và fitness-assistant-dev-ai-jobs Lambda cho các job định kỳ PubMed/RSS/Web/local evidence và auto-accept.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## AI Jobs

### Bước 19 — Tạo AI Jobs Role + AI Jobs Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

AI Jobs dùng cho các tác vụ định kỳ như PubMed, RSS, Web, local evidence và auto-accept. Handler đã được agent xác nhận là:

dist/jobs-lambda.handler

19.1. Tạo IAM Role

#### 19.1 IAM → Roles → Create role

Vào:

IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity: AWS service

Use case: Lambda

Gắn 2 policy:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Role name:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-role

→ Create role

19.2. Thêm inline policy

Mở role vừa tạo:

#### 19.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "ReadAiDatabaseSecret",

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/ai-database*"

},

{

"Sid": "InvokeNovaProApacInferenceProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

]

},

{

"Sid": "InvokeNovaProOnlyThroughApacProfile",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:*::foundation-model/amazon.nova-pro-v1:0"

],

"Condition": {

"StringLike": {

"bedrock:InferenceProfileArn": "arn:aws:bedrock:ap-southeast-1:191798898985:inference-profile/apac.amazon.nova-pro-v1:0"

}

}

},

{

"Sid": "InvokeCohereEmbedMultilingualV3",

"Effect": "Allow",

"Action": "bedrock:InvokeModel",

"Resource": [

"arn:aws:bedrock:ap-southeast-1::foundation-model/cohere.embed-multilingual-v3"

]

}

]

}

Agent đã audit Jobs Lambda cần Bedrock permissions cho Cohere embeddings và Nova khi cần LLM/safety judging.

Tên inline policy:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-runtime-policy

→ Create policy

Cuối cùng role có:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-role

├── AWSLambdaBasicExecutionRole

├── AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

└── fitness-assistant-dev-ai-jobs-runtime-policy

19.3. Tạo Jobs Lambda

#### 19.3 Lambda → Functions → Create function → Author from scratch

Vào:

Lambda → Functions → Create function → Author from scratch

Điền:

Function name:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Execution role:

Use an existing role

fitness-assistant-dev-ai-jobs-role

→ Create function

19.4. Upload ZIP

#### 19.4 Code → Upload from → .zip file

Vào:

Code → Upload from → .zip file

Dùng artifact mới:

backend/services/ai-service/artifacts/ai-lambda.zip

ai-lambda.zip chứa build AI Service cần thiết; artifact mới đã được agent xác nhận có Bedrock Runtime SDK và Prisma Linux engine.

Sau khi upload:

#### 19.5 Runtime settings → Edit

Runtime settings → Edit

Handler:

dist/jobs-lambda.handler

→ Save

19.5. General configuration

#### 19.6 Configuration → General configuration → Edit

Configuration → General configuration → Edit

Đặt:

Memory:

1024 MB

Timeout:

10 min 0 sec

Tức:

600 seconds

→ Save

Jobs dài hơn Worker vì PubMed/RSS/Web ingestion có thể cần nhiều thời gian.

19.6. VPC

#### 19.7 Configuration → VPC → Edit

Configuration → VPC → Edit

Chọn:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

→ Save

19.7. Environment variables

#### 19.8 Configuration → Environment variables → Edit

Vào:

Configuration → Environment variables → Edit

Thêm:

NODE_ENV=production

DATABASE_SECRET_ID=fitness-assistant/dev/ai-database

INTERNAL_SERVICE_SECRET=<shared secret hiện tại>

LLM_PROVIDER=bedrock

BEDROCK_REGION=ap-southeast-1

BEDROCK_CHAT_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

BEDROCK_VISION_MODEL=apac.amazon.nova-pro-v1:0

EMBEDDING_PROVIDER=bedrock

BEDROCK_EMBEDDING_MODEL=cohere.embed-multilingual-v3

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

Agent xác nhận Jobs Lambda dùng Bedrock/Cohere và vector 1024.

Không thêm:

AWS_REGION                    ❌

ANTHROPIC_API_KEY             ❌

LLM_BASE_URL                  ❌

OLLAMA_BASE_URL               ❌

REDIS_HOST                    ❌

REDIS_PORT                    ❌

INTERNAL_SERVICE_SECRET dùng cùng giá trị hiện tại của hệ thống, không tạo secret khác và không sao chép giá trị đó vào chat hoặc tài liệu.

19.8. Chưa tạo Scheduler

Sau Bước 19, trạng thái cần có:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

│

├── Node.js 22.x                    ✅

├── x86_64                          ✅

├── dist/jobs-lambda.handler        ✅

├── Memory 1024 MB                  ✅

├── Timeout 600 sec                 ✅

├── private-app-a                   ✅

├── private-app-b                   ✅

├── lambda-sg                       ✅

├── ai-jobs-role                    ✅

├── Nova Pro                        ✅

└── Cohere Embed 1024               ✅

EventBridge Scheduler                ⏳

Qdrant                               ⏳

Chưa tạo trigger và chưa chạy các knowledge jobs, vì Qdrant 1024 chưa triển khai. Agent cũng xác nhận Qdrant 768 cũ không được dùng với embedding 1024 nếu chưa reindex.

Bước tiếp theo — Bước 20: triển khai Qdrant 1024 trước, rồi mới bật các Scheduler để tránh PubMed/RSS/Web chạy khi vector store chưa sẵn sàng.

Report mới PASS. Agent đã hoàn tất abstraction Qdrant/OpenSearch, 58/58 test pass, build thành công và AWS production không còn cần QDRANT_HOST/QDRANT_PORT.

Vì ZIP vừa build khác ZIP Nova đã upload trước đó, việc đầu tiên là cập nhật lại 3 Lambda, rồi mới tạo OpenSearch.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## OpenSearch Serverless

### Bước 20B — Upload lại 3 Lambda

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Upload artifact mới nhất:

fitness-assistant-dev-ai

→ ai-lambda.zip

→ handler vẫn dist/lambda.handler

fitness-assistant-dev-ai-worker

→ ai-worker-lambda.zip

→ handler vẫn dist/worker-lambda.handler

fitness-assistant-dev-ai-jobs

→ ai-lambda.zip

→ handler vẫn dist/jobs-lambda.handler

Artifact mới có OpenSearch client và AWS SigV4 support. HTTP/Worker ZIP hiện khoảng 36,325,814 bytes.

Không cần chạy migration lại:

DATABASE MIGRATION REQUIRED = NO

Chưa thêm OpenSearch env vì chưa có endpoint.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20C — Tạo OpenSearch Serverless Collection Group

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

AWS hiện đã có NextGen OpenSearch Serverless ở các commercial regions có Serverless, bao gồm Singapore; NextGen hỗ trợ scale-to-zero.

Đảm bảo Region đang là:

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

Vào:

Amazon OpenSearch Service → Serverless → Collection groups

Chọn:

Create collection group

Cấu hình

Generation:

NextGen

Collection group name:

fitness-assistant-dev-ai

Description:

Gymini AI vector search collection group

Capacity management đặt:

Minimum indexing capacity:

0 OCU

Maximum indexing capacity:

2 OCU

Minimum search capacity:

0 OCU

Maximum search capacity:

2 OCU

0 là quan trọng vì nó bật scale-to-zero. AWS cho phép NextGen sử dụng các giá trị 0, 2, 4, 8...; khi group idle khoảng 10 phút, indexing/search có thể scale xuống 0 OCU. Request đầu tiên sau khi ngủ có thể mất thêm khoảng 10–30 giây để wake.

Với môi trường dev hiện tại:

0 → 2 Indexing OCU

0 → 2 Search OCU

là hợp lý hơn việc để maximum mặc định 96.

→ Create collection group

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20D — Tạo VPC Endpoint

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trước khi tạo private collection, tạo đường private:

OpenSearch Service → Serverless → VPC endpoints → Create VPC endpoint

Điền:

Name:

fitness-assistant-dev-opensearch-vpce

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security groups:

fitness-assistant-dev-vpce-sg

SG này đã tồn tại cho VPC endpoints, và thiết kế hiện tại của nó cho phép TCP 443 từ:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

nên có thể reuse, không cần tạo SG mới. AWS yêu cầu VPC endpoint SG cho phép các resource sử dụng endpoint giao tiếp với ENI của endpoint.

→ Create endpoint

Chờ:

Status:

Available

Sau đó ghi lại ID:

vpce-xxxxxxxxxxxxxxxxx

Đừng lấy Endpoint URL; ở bước này cần VPC endpoint ID để đưa vào Network Policy.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20E — Tạo OpenSearch Serverless Collection

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Sau khi VPC Endpoint Available:

OpenSearch Service → Serverless → Collections → Create collection

AWS hiện mặc định mở NextGen creation flow.

Chọn:

Serverless generation:

NextGen

Creation method:

Standard Create

Không dùng Express Create vì cần kiểm soát private networking và access policies.

Collection name:

fitness-assistant-dev-ai-vectors

Tên này cũng chính xác với implementation agent đã chuẩn bị.

Collection type:

Vector search

Collection group:

fitness-assistant-dev-ai

Encryption:

Use AWS owned key

Dev hiện tại chưa cần customer-managed KMS key. AWS-owned key không phát sinh chi phí KMS key riêng.

Networking

Chọn Private.

Không bật public access.

Chọn VPC Endpoint vừa tạo:

fitness-assistant-dev-opensearch-vpce

Mục tiêu đúng của agent là:

AllowFromPublic=false

Lambda private-app-a/b

↓

OpenSearch Serverless VPC Endpoint

↓

fitness-assistant-dev-ai-vectors

Nếu Console hỏi Dashboards access thì không cần public Dashboards.

3. Data access — nên chuyển sang JSON

Trong ảnh hiện đang chọn:

Create as a new data access policy ✅

Visual editor

Giữ Create as a new data access policy, đặt:

Access policy name:

fitness-dev-ai-vector-access

Description:

Gymini AI Lambda access to vector indexes

Sau đó ở:

Select policy definition method

đổi:

○ Visual editor

● JSON            ✅

Cách này an toàn hơn việc tick từng permission vì agent đã tạo chính xác policy cần dùng.

Dán:

[

{

"Description": "Fitness Assistant AI vector data access",

"Rules": [

{

"ResourceType": "collection",

"Resource": [

"collection/fitness-assistant-dev-ai-vectors"

],

"Permission": [

"aoss:DescribeCollectionItems"

]

},

{

"ResourceType": "index",

"Resource": [

"index/fitness-assistant-dev-ai-vectors/*"

],

"Permission": [

"aoss:CreateIndex",

"aoss:DescribeIndex",

"aoss:UpdateIndex",

"aoss:ReadDocument",

"aoss:WriteDocument"

]

}

],

"Principal": [

"arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-lambda-role",

"arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-worker-role",

"arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-jobs-role"

]

}

]

Đây chính xác là data-access policy agent đã đưa ra. Không cấp DeleteIndex.

AWS cũng xác nhận data access policy và IAM policy là hai lớp quyền khác nhau; sau khi collection được tạo, vẫn phải thêm aoss:APIAccessAll vào 3 Lambda execution roles.

Nếu wizard cho cấu hình Data access ngay, thêm 3 principal:

arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-lambda-role

arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-worker-role

arn:aws:iam::191798898985:role/fitness-assistant-dev-ai-jobs-role

Các quyền index cần:

CreateIndex

DescribeIndex

UpdateIndex

ReadDocument

WriteDocument

Không cần:

DeleteIndex ❌

Đây là đúng policy agent đã audit.

Nếu wizard không cho cấu hình chi tiết, cứ tạo collection trước; Data Access Policy được tạo riêng ngay bước sau. AWS cũng hỗ trợ tạo data access policy độc lập bằng visual editor hoặc JSON.

Khi collection Active

Chờ:

fitness-assistant-dev-ai-vectors

Status:

Active

Sau đó chưa tạo index thủ công.

Cần lấy 2 thông tin từ trang Collection details:

Collection ID:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Collection endpoint:

https://xxxxxxxxxxxxxxxx.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com

Cần cả hai:

Collection ID

→ IAM ARN

Collection endpoint

→ OPENSEARCH_SERVERLESS_ENDPOINT

Agent đã chuẩn bị code để đọc endpoint từ env và ký request bằng SigV4 service aoss; không dùng username/password.

Tạm dừng ở đây

Thứ tự hiện tại:

✅ Bước 20A  Sửa source OpenSearch

✅ Build ZIP mới

→ Bước 20B  Upload lại 3 Lambda

→ Bước 20C  Create NextGen Collection Group

→ Bước 20D  Create VPC Endpoint

→ Bước 20E  Create Vector Search Collection

⏳ Bước 20F

Data Access Policy

+ IAM aoss:APIAccessAll

⏳ Bước 20G

Thêm env vào 3 Lambda

⏳ Bước 20H

Bootstrap 4 index 1024

⏳ Bước 21

EventBridge Scheduler / knowledge ingestion

Thực hiện Bước 20B đến 20E. Lưu ý: nếu giao diện Create collection / Create collection group của AWS khác với các trường mô tả ở trên, đối chiếu từng trường theo UI hiện tại trước khi tạo.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20F — Thêm OpenSearch IAM cho 3 Lambda roles

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Từ screenshot, Collection ARN là:

arn:aws:aoss:ap-southeast-1:191798898985:collection/t22tsiv3f1p8a9q5s1qi

Trên trang Collection có nút copy ARN; ưu tiên copy trực tiếp từ đó để tránh gõ sai ID.

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-ai-lambda-role → Add permissions → Create inline policy → JSON

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "AccessAiVectorCollection",

"Effect": "Allow",

"Action": "aoss:APIAccessAll",

"Resource": "arn:aws:aoss:ap-southeast-1:191798898985:collection/t22tsiv3f1p8a9q5s1qi"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-opensearch-access

Sau đó làm y hệt policy này cho thêm 2 role:

fitness-assistant-dev-ai-worker-role

fitness-assistant-dev-ai-jobs-role

Tức là cuối cùng cả 3 role đều có:

aoss:APIAccessAll

↓

chỉ collection

fitness-assistant-dev-ai-vectors

Không cần:

AmazonOpenSearchServerlessFullAccess ❌

aoss:DashboardsAccessAll             ❌

aoss:*                               ❌

Lambda chỉ cần data-plane API. AWS xác nhận aoss:APIAccessAll là IAM permission cần để gọi OpenSearch APIs trên collection; Data Access Policy vừa tạo là lớp quyền thứ hai. Thiếu một trong hai có thể nhận 403.

Điều này cũng đúng với policy agent đã yêu cầu cho cả HTTP, Worker và Jobs Lambda.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20G — Cập nhật Environment Variables

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Từ screenshot, OpenSearch endpoint là:

https://t22tsiv3f1p8a9q5s1qi.aoss.ap-southeast-1.on.aws

Một lần nữa, nên dùng nút copy bên cạnh OpenSearch endpoint.

Lambda 1 — HTTP

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-ai → Configuration → Environment variables → Edit

Thêm:

VECTOR_STORE_PROVIDER=opensearch

OPENSEARCH_REGION=ap-southeast-1

OPENSEARCH_SERVERLESS_ENDPOINT=https://t22tsiv3f1p8a9q5s1qi.aoss.ap-southeast-1.on.aws

Giữ:

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

Lambda 2 — Worker

Vào:

fitness-assistant-dev-ai-worker

thêm y hệt:

VECTOR_STORE_PROVIDER=opensearch

OPENSEARCH_REGION=ap-southeast-1

OPENSEARCH_SERVERLESS_ENDPOINT=https://t22tsiv3f1p8a9q5s1qi.aoss.ap-southeast-1.on.aws

Giữ:

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

LLM_TIMEOUT_MS=180000

Lambda 3 — Jobs

Vào:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

thêm:

VECTOR_STORE_PROVIDER=opensearch

OPENSEARCH_REGION=ap-southeast-1

OPENSEARCH_SERVERLESS_ENDPOINT=https://t22tsiv3f1p8a9q5s1qi.aoss.ap-southeast-1.on.aws

KNOWLEDGE_VECTOR_SIZE=1024

Agent xác nhận đây chính xác là cấu hình AWS target. Khi provider là opensearch, production không còn cần QDRANT_HOST/QDRANT_PORT.

Nếu Lambda nào đang có:

QDRANT_HOST

QDRANT_PORT

thì xóa hai biến đó.

Sau Bước 20G

Ba Lambda cùng dùng:

Amazon Bedrock

/              \

Nova Pro          Cohere Embed

1024

│

▼

OpenSearch Serverless

NextGen

▲

│

┌───────────────┼───────────────┐

│               │               │

AI HTTP          AI Worker        AI Jobs

Lambda            Lambda           Lambda

Code OpenSearch đã dùng SigV4 với service aoss và Lambda IAM credentials, nên không cần username/password/API key OpenSearch.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20H — Chưa tạo index bằng tay

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Hiện màn hình:

Indexes: -

Cứ để như vậy.

Đừng vào UI tạo:

exercises

fitness_knowledge

fitness_faq

fitness_evidence

bằng tay.

Code đã được agent chuẩn bị để tạo index với đúng cấu hình:

vector field = vector

type         = knn_vector

dimension    = 1024

engine       = faiss

method       = hnsw

space_type   = cosinesimil

và nếu index tồn tại sai dimension thì fail thay vì tự xóa dữ liệu.

Làm Bước 20F + 20G trước. Bước tiếp theo — Bước 21: cấu hình EventBridge Scheduler cho fitness-assistant-dev-ai-jobs để bắt đầu ingest dữ liệu thật vào OpenSearch, lúc đó các index 1024 sẽ được bootstrap theo code thay vì tạo thủ công.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Scheduled / Background Jobs

### Bước 21.1 — Tạo Scheduler IAM Role

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

IAM → Roles → Create role

Trusted entity:

AWS service

Use case nếu có:

EventBridge Scheduler

Nếu Console không có sẵn use case đó, tạo Custom trust policy:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Principal": {

"Service": "scheduler.amazonaws.com"

},

"Action": "sts:AssumeRole"

}

]

}

Tên role:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-scheduler-role

Sau khi tạo role → Add permissions → Create inline policy → JSON:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "InvokeAiJobsLambda",

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-ai-jobs"

}

]

}

Tên policy:

fitness-assistant-dev-invoke-ai-jobs

Không cần AWSLambdaFullAccess.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 21.2 — Scheduler 1: Auto Accept

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

Amazon EventBridge → Scheduler → Schedules → Create schedule

Name:

fitness-assistant-dev-ai-autoaccept

Schedule pattern:

Recurring schedule

Schedule type:

Rate-based schedule

Rate:

15 minutes

Tức:

rate(15 minutes)

Flexible time window:

Off

Target:

AWS Lambda Invoke

Function:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

Payload:

{

"job": "personalized-service-autoaccept-sweep"

}

Execution role:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-scheduler-role

Enable schedule:

Yes

→ Create schedule

Source xác nhận auto-accept được thiết kế chạy mỗi 15 phút.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 21.3 — Tạo 4 Knowledge Scheduler

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Làm tương tự thêm 4 schedule sau:

| Schedule name | Expression | Payload |
| --- | --- | --- |
| fitness-assistant-dev-ai-local-evidence | cron(0 2 * * ? *) | {"job":"local-evidence-refresh"} |
| fitness-assistant-dev-ai-pubmed | cron(30 2 * * ? *) | {"job":"pubmed-refresh"} |
| fitness-assistant-dev-ai-rss | cron(0 3 * * ? *) | {"job":"rss-refresh"} |
| fitness-assistant-dev-ai-web | cron(30 3 * * ? *) | {"job":"web-refresh"} |

Đây là đúng 4 cadence trong source.

Với mỗi schedule:

Schedule type:

Cron-based schedule

Flexible time window:

Off

Target:

AWS Lambda Invoke

Lambda:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

Execution role:

fitness-assistant-dev-ai-jobs-scheduler-role

State:

Enabled

Về Timezone, nếu muốn các mốc 02:00, 02:30, 03:00, 03:30 là giờ Việt Nam thì chọn:

Asia/Ho_Chi_Minh

Source chỉ quy định clock cadence chứ report không ghi timezone, nên đây là lựa chọn triển khai để các job chạy ban đêm theo giờ Việt Nam.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 21.4 — Kết quả cuối

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

EventBridge Scheduler phải có 5 schedule:

fitness-assistant-dev-ai-autoaccept

→ mỗi 15 phút

fitness-assistant-dev-ai-local-evidence

→ 02:00

fitness-assistant-dev-ai-pubmed

→ 02:30

fitness-assistant-dev-ai-rss

→ 03:00

fitness-assistant-dev-ai-web

→ 03:30

Tất cả đều target:

fitness-assistant-dev-ai-jobs

với payload job khác nhau. Jobs handler đã thiết kế để nhận chính các event này.

Sau bước này kiến trúc knowledge pipeline đã thành:

EventBridge Scheduler

↓

AI Jobs Lambda

↓

PubMed / RSS / Web / Local

↓

Cohere Embed Multilingual v3

↓

1024 dimensions

↓

OpenSearch Serverless

↓

fitness_knowledge / fitness_evidence ...

Jobs Lambda có timeout 600 giây là phù hợp vì crawl + embedding là tác vụ I/O dài và không chịu giới hạn ~30 giây của API Gateway.

Sau khi tạo đủ 5 schedule, Bước 21 xong. Bước 22 tiếp theo là nối AI HTTP Lambda vào API Gateway với các route /ai, /plans, /marketplace, /admin/ai, đồng thời tuyệt đối không public /internal.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## API Gateway Integration

### Bước 22 — API Gateway cho AI Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

AI Service chỉ public 4 nhóm route với cặp root + proxy. Không được expose /internal/* hoặc /metrics.

22.1. Tạo Lambda Integration

#### 22.1 API Gateway → APIs → fitness-assistant-dev-api → Integrations

Vào:

API Gateway → APIs → fitness-assistant-dev-api → Integrations

Chọn Manage integrations → Create.

Cấu hình:

Integration type:

Lambda function

AWS Region:

ap-southeast-1

Lambda function:

fitness-assistant-dev-ai

Payload format version:

2.0

Handler hiện tại đúng là:

dist/lambda.handler

và source đã chuẩn bị cho API Gateway payload 2.0.

Tạo integration.

22.2. Tạo 8 routes

#### 22.2 API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Routes → Create

Vào:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Routes → Create

Tạo lần lượt:

ANY /ai

ANY /ai/{proxy+}

ANY /plans

ANY /plans/{proxy+}

ANY /marketplace

ANY /marketplace/{proxy+}

ANY /admin/ai

ANY /admin/ai/{proxy+}

Tất cả attach vào integration:

fitness-assistant-dev-ai

Đây là route matrix đã được audit từ AI Service.

{proxy+} rất quan trọng. Ví dụ:

POST /ai/ask

GET  /ai/conversations

POST /ai/agent/goal-image

POST /plans/workout/generate

GET  /plans/job/123

GET  /marketplace/plans/...

GET  /admin/ai/overview

đều được Lambda nhận qua các proxy route.

22.3. Authorization

Nếu API Gateway hỏi Authorization cho các route AI, hiện tại chọn:

Authorization:

NONE

Điều này không có nghĩa endpoint không xác thực. AI Lambda hiện tự xử lý:

Browser

↓

Authorization: Bearer <JWT>

↓

API Gateway

↓

AI Lambda

↓

Auth Lambda direct invoke

↓

verify token

Bản implementation mới đã test việc verify Bearer thông qua Auth Lambda và chặn spoof x-user-id/x-user-role.

Vì vậy hiện tại không cần thêm JWT Authorizer ở API Gateway rồi vô tình tạo hai tầng auth khác nhau.

22.4. Tuyệt đối không tạo các route này

Không tạo:

ANY /internal

ANY /internal/{proxy+}

ANY /metrics

ANY /{proxy+}

Đặc biệt endpoint:

POST /internal/personalized-service/orders/:id/activate-after-payment

sẽ được Payment Lambda gọi direct Lambda invoke, không đi qua Internet/API Gateway. Các knowledge internal endpoint cũng không được public.

22.5. Stage

API hiện tại dùng:

Stage:

$default

Auto-deploy:

ON

nên sau khi tạo/attach routes không cần Deploy API thủ công.

CORS hiện đã cấu hình cho S3 frontend origin thì cũng không sửa lại CORS ở bước này.

Kết quả Bước 22

Cuối cùng phần AI trong Routes sẽ trông như:

fitness-assistant-dev-api

│

├── ANY /ai

├── ANY /ai/{proxy+}

│

├── ANY /plans

├── ANY /plans/{proxy+}

│

├── ANY /marketplace

├── ANY /marketplace/{proxy+}

│

├── ANY /admin/ai

└── ANY /admin/ai/{proxy+}

│

▼

fitness-assistant-dev-ai

Không cần tạo từng /ai/ask, /plans/workout/generate... vì {proxy+} đã bắt các route con.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Payment → AI Integration

### Bước 23 — Payment → AI

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

23.1. Thêm environment variable cho Payment HTTP Lambda

#### 23.1 Lambda → fitness-assistant-dev-payment → Configuration → Environment variables → Edit

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-payment → Configuration → Environment variables → Edit

Thêm:

AI_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-ai

Giữ nguyên các env hiện tại.

Đặc biệt:

INTERNAL_SERVICE_SECRET

phải là cùng shared secret với AI Lambda. Security practice: không sao chép giá trị secret vào chat hoặc tài liệu.

23.2. Làm tương tự cho Payment Jobs

#### 23.2 Lambda → fitness-assistant-dev-payment-jobs → Configuration → Environment variables

Vào:

Lambda → fitness-assistant-dev-payment-jobs → Configuration → Environment variables

Thêm:

AI_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-ai

Reconciliation job của Payment là nơi có thể cần callback activation sau thanh toán; Payment jobs hiện chạy rate(5 minutes).

23.3. Cấp quyền Payment gọi AI Lambda

#### 23.3 IAM → Roles → role đang được fitness-assistant-dev-payment sử dụng

Vào:

IAM → Roles → role đang được fitness-assistant-dev-payment sử dụng

Có thể kiểm tra tại:

#### 23.4 Lambda → Payment → Configuration → Permissions → Execution role

Lambda → Payment → Configuration → Permissions → Execution role

Trong inline runtime policy hiện tại, thêm statement:

{

"Sid": "InvokeAiService",

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": "arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-ai"

}

Nếu payment-jobs dùng cùng execution role, vậy là xong.

Nếu payment-jobs dùng role khác, thêm statement tương tự vào role đó.

23.4. Không tạo API Gateway route

Tuyệt đối không tạo:

/internal

/internal/{proxy+}

Luồng đúng là:

Payment provider/webhook

↓

Payment Lambda / reconciliation

↓

lambda:InvokeFunction

↓

fitness-assistant-dev-ai

↓

POST /internal/personalized-service/orders/:id/activate-after-payment

↓

activate order

Endpoint này đã tồn tại, nhận transactionId và handler được thiết kế idempotent để retry an toàn.

Không cần:

AI_SERVICE_URL=<public URL>       ❌

API Gateway /internal/...        ❌

Function URL cho AI              ❌

Bước 23 hoàn thành khi

Chỉ cần kiểm tra:

fitness-assistant-dev-payment

AI_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-ai ✅

fitness-assistant-dev-payment-jobs

AI_LAMBDA_NAME=fitness-assistant-dev-ai ✅

Payment execution role

lambda:InvokeFunction → AI Lambda       ✅

Payment Jobs role

lambda:InvokeFunction → AI Lambda       ✅

(nếu dùng role riêng)

Sau bước này, chuỗi personalized-service đã khép kín:

User

↓

AI Marketplace

↓

Payment

↓

Payment Provider

↓

Reconciliation/Webhook

↓

Payment Lambda

↓ direct invoke

AI Lambda

↓

Activate Personalized Service

Bước 24 tiếp theo rất quan trọng: cấu hình API Gateway throttling/rate limit cho AI routes trước khi frontend bắt đầu gọi Nova Pro, để một client hoặc bug frontend không tạo hàng loạt request Bedrock gây chi phí ngoài ý muốn.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Rate Limiting

### Bước 24 — Rate limit AI API để bảo vệ chi phí Bedrock

Mục đích: Bước này nên làm trước khi frontend dùng AI rộng rãi. Gateway cũ của project từng giới hạn /ai/ask ở 20 request / 60 giây, còn AI Service hiện không có per-user quota/token budget nên nếu bỏ limiter này, request có thể chạy thẳng vào model và phát sinh chi phí.

Vì hiện tại dùng API Gateway HTTP API, sử dụng route throttling. AWS HTTP API hỗ trợ ThrottlingRateLimit và ThrottlingBurstLimit; khi vượt giới hạn, API Gateway có thể trả 429 Too Many Requests.

24.1. Vào Stage

AWS Console:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Stages → $default

Tìm khu vực:

Route settings / Route-level throttling / Configure throttling

Tên có thể hơi khác tùy UI hiện tại.

Đừng đặt throttle thấp cho toàn API, vì API này còn Auth/User/Fitness/Gym/Payment. Ta chỉ giới hạn các route AI.

24.2. Đặt throttle cho 8 AI routes

Với môi trường dev hiện tại, cấu hình đề xuất:

| Route | Rate | Burst |
| --- | --- | --- |
| ANY /ai | 1 req/s | 3 |
| ANY /ai/{proxy+} | 1 req/s | 3 |
| ANY /plans | 1 req/s | 3 |
| ANY /plans/{proxy+} | 1 req/s | 3 |
| ANY /marketplace | 3 req/s | 6 |
| ANY /marketplace/{proxy+} | 3 req/s | 6 |
| ANY /admin/ai | 1 req/s | 3 |
| ANY /admin/ai/{proxy+} | 1 req/s | 3 |

Rate = 1 nghĩa là steady-state khoảng 1 request/giây cho route; Burst = 3 cho phép một đợt ngắn khoảng 3 request trước khi throttling bắt đầu. API Gateway dùng token-bucket và AWS lưu ý đây là target/best-effort, không phải hard ceiling tuyệt đối.

24.3. Lưu ý quan trọng về /ai/{proxy+}

Do đã tạo:

ANY /ai/{proxy+}

nên throttle này áp dụng chung cho:

/ai/ask

/ai/ask/stream

/ai/conversations

/ai/feedback

/ai/agent/goal-image

...

Nó không tái tạo chính xác limiter cũ:

/ai/ask = 20 requests / 60 seconds

và cũng không phải per-user/per-IP limiter.

API Gateway route throttling là lớp bảo vệ tổng thể cho route. AWS cũng nói route-level throttling có thể override mức throttling chung cho từng route cụ thể.

Ở giai đoạn dev thì cách này đủ để ngăn bug frontend tạo hàng trăm request liên tiếp.

24.4. Không dùng Usage Plan/API Key

Đừng tạo:

Usage Plan

API Key

x-api-key

cho frontend hiện tại.

Usage Plan/API key chủ yếu thuộc REST API workflow; API hiện tại là HTTP API, và người dùng đã authentication bằng JWT.

24.5. Không thay Lambda concurrency lúc này

Không cần đặt:

Reserved concurrency = 1

cho fitness-assistant-dev-ai.

Làm vậy có thể vô tình bóp cả /plans, marketplace, admin AI và các request thông thường. Throttle ở API Gateway đúng lớp hơn.

Worker cũng chưa cần hạn chế concurrency thêm vì SQS trigger đang Batch size 1 và hiện là dev.

24.6. Frontend phải xử lý HTTP 429

Khi API Gateway throttle:

HTTP 429

Too Many Requests

frontend không được retry loop liên tục.

Sau này frontend nên xử lý kiểu:

429

↓

"Bạn đang gửi yêu cầu quá nhanh. Vui lòng thử lại sau."

↓

backoff

Không:

429 → retry ngay → 429 → retry → ... ❌

Sau Bước 24

AI production path lúc này đã có khá đầy đủ các lớp:

Frontend

↓ JWT

API Gateway

↓ route throttling

AI HTTP Lambda

├── Auth Lambda

├── Aurora

├── Bedrock Nova Pro

├── Cohere Embed

├── OpenSearch Serverless

└── SQS

↓

AI Worker

EventBridge

↓

AI Jobs

↓

OpenSearch

Payment

↓ direct invoke

AI internal endpoint

Lưu ý: nếu trang $default stage trên AWS Console không hiển thị mục Route throttling, cần xác định lại vị trí cấu hình theo giao diện hiện tại trước khi tiếp tục.

//////////////////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# Chat Service — Historical Deployment Log

## Database, Secrets and Migration

### Bước 1 — tạo secret cho Chat Database

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → Secrets Manager → Store a new secret

Chọn:

Secret type → Other type of secret

Sau đó chọn Plaintext và nhập cấu trúc:

{

"username": "<username Aurora hiện tại>",

"password": "<password Aurora hiện tại>",

"host": "fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com",

"port": 5432,

"database": "fitness_assistant_chat"

}

Cách đơn giản nhất cho hệ dev hiện tại là mở một secret DB đang chạy tốt, ví dụ:

fitness-assistant/dev/ai-database

rồi dùng lại:

username

password

host

port

và chỉ đổi:

database = fitness_assistant_chat

Security practice: giá trị password được lấy trực tiếp từ Secrets Manager và không sao chép vào chat hoặc tài liệu.

Ở phần encryption key:

aws/secretsmanager

giữ mặc định nếu các secret khác cũng dùng mặc định.

Tên secret nhập chính xác:

fitness-assistant/dev/chat-database

Description có thể là:

Chat Service Aurora PostgreSQL database – dev

Rotation:

Off

Sau đó bấm Store.

Lưu ý quan trọng: secret này chỉ là thông tin kết nối, nó chưa tạo DB fitness_assistant_chat. DB thật sẽ được migration Lambda tạo ở bước sau. Migration Lambda đã được chuẩn bị để kiểm tra đúng tên database và chạy prisma migrate deploy.

#### Expected result

Expected Result — secret hiển thị:

fitness-assistant/dev/chat-database

xuất hiện trong Secrets Manager. Bước tiếp theo: Bước 2 — tạo IAM role fitness-assistant-dev-chat-migrate-role cho migration Lambda.

/////////

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 2 — tạo IAM Role cho Chat Migration Lambda

Mục đích: Bước này chỉ tạo quyền để Lambda migration có thể ghi log, vào VPC và đọc đúng secret Chat DB; chưa tạo Lambda, chưa chạy migration. Runbook Chat yêu cầu role tên fitness-assistant-dev-chat-migrate-role.

#### 2.1 AWS Console → IAM → Roles → Create role

Vào:

AWS Console → IAM → Roles → Create role

Ở phần Trusted entity type, chọn:

AWS service

Ở phần Use case, chọn:

Lambda

rồi bấm Next.

Ở trang Add permissions, tìm và tick đúng 2 managed policies:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Ý nghĩa:

AWSLambdaBasicExecutionRole

→ ghi CloudWatch Logs

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

→ Lambda tạo ENI để vào private VPC và kết nối Aurora

Chưa cần thêm quyền Bedrock, SQS, OpenSearch hay invoke service khác cho migration Lambda.

Bấm Next.

Ở phần Role name nhập chính xác:

fitness-assistant-dev-chat-migrate-role

Description có thể ghi:

Execution role for Chat Service database migration Lambda

Sau đó bấm Create role.

Sau khi role được tạo

Mở role:

fitness-assistant-dev-chat-migrate-role

#### 2.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy

Vào:

Permissions → Add permissions → Create inline policy

Chọn tab JSON và thay toàn bộ bằng:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": "arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database*"

}

]

}

Bấm Next.

Policy name đặt:

fitness-assistant-dev-chat-migrate-secret

rồi Create policy.

Khi quay lại role, phần permissions của role phải có tổng cộng:

AWSLambdaBasicExecutionRole

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

fitness-assistant-dev-chat-migrate-secret

Không thêm:

AdministratorAccess

SecretsManagerReadWrite

AmazonRDSFullAccess

lambda:InvokeFunction

Bedrock

SQS

OpenSearch

vì migration Lambda không cần những quyền đó. Readiness audit cũng xác nhận Chat migration chỉ cần Secrets Manager + VPC access + logs.

#### Verification

Verification: role phải có đủ 3 permission entries như trên. Bước tiếp theo: Bước 3 — tạo Lambda fitness-assistant-dev-chat-migrate và upload chat-migrate-lambda.zip.

///////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 3 — tạo Lambda migration cho Chat Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Chỉ làm bước này, chưa chạy migration.

Vào AWS Console → Lambda → Create function.

Chọn Author from scratch, rồi nhập:

Function name:

fitness-assistant-dev-chat-migrate

Runtime:

Node.js 22.x

Architecture:

x86_64

Ở phần Change default execution role → chọn:

Use an existing role

và chọn:

fitness-assistant-dev-chat-migrate-role

Sau đó bấm Create function.

Khi Lambda tạo xong, vào tab Code → Upload from → .zip file và upload:

backend/services/chat-service/artifacts/chat-migrate-lambda.zip

Artifact này đã được readiness report xác nhận có handler:

dist/migrate-lambda.handler

và đã rebuild theo source hiện tại.

Sau khi upload xong, vào Runtime settings → Edit và đặt:

Handler:

dist/migrate-lambda.handler

Tiếp theo vào Configuration → General configuration → Edit:

Memory: 1024 MB

Timeout: 1 minute

Rồi vào Configuration → Environment variables → Edit và thêm:

DATABASE_SECRET_ID = fitness-assistant/dev/chat-database

AWS_REGION thường Lambda tự có sẵn, nên chưa cần thêm thủ công.

Cuối cùng vào Configuration → VPC → Edit:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Lưu lại.

Sau bước này, Lambda phải có:

Name:

fitness-assistant-dev-chat-migrate

Handler:

dist/migrate-lambda.handler

Secret:

fitness-assistant/dev/chat-database

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

private-app-a

private-app-b

SG:

fitness-assistant-dev-lambda-sg

Chưa bấm Test.

#### Verification

Verification: hoàn tất toàn bộ các phần trên. Bước tiếp theo: Bước 4 — kiểm tra kết nối Aurora/security group trước khi invoke migration.

/////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 5 — chạy Chat migration Lambda lần đầu

Mục đích: Bước này sẽ tạo logical DB fitness_assistant_chat nếu chưa có, rồi chạy 3 Prisma migrations của Chat Service. Runbook xác nhận event rỗng {} là đủ và migration Lambda sẽ từ chối nếu secret trỏ sai database.

Vào:

AWS Console → Lambda → fitness-assistant-dev-chat-migrate → Test

Ở phần tạo test event:

Event name:

chat-migrate

Event JSON:

{}

Sau đó bấm Test.

#### Expected result

Kết quả thành công mong đợi sẽ gần dạng:

{

"status": "ok",

"database": "fitness_assistant_chat",

"databaseCreated": true,

"migrateExitCode": 0,

"output": "..."

}

Nếu DB đã được tạo từ trước thì databaseCreated có thể là false; quan trọng nhất là:

status = ok

database = fitness_assistant_chat

migrateExitCode = 0

#### Troubleshooting

Nếu lỗi, đừng chạy lại nhiều lần ngay. Troubleshooting: ghi lại phần error/result hiển thị trong Lambda Test hoặc screenshot; che password nếu vô tình xuất hiện. Readiness report xác nhận Chat có đúng 3 migrations và fresh-database migration đã được test pass trước khi deploy.

#### Verification

Verification: Test thành công; ghi lại result JSON. Bước tiếp theo: tạo ECR repository fitness-assistant-dev-chat để chuẩn bị deploy container Chat runtime.

////////

## Container Image (ECR)

### Bước 6 — Tạo ECR repository cho Chat

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

ECR chỉ là nơi lưu Docker image của Chat Service. Chưa chạy container ở bước này.

Vào:

AWS Console → Elastic Container Registry → Repositories

Đảm bảo góc trên bên phải vẫn là:

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

Bấm:

Create repository

Repository settings

Chọn:

Visibility settings

Private

Repository name:

fitness-assistant-dev-chat

Kết quả URI sau này sẽ giống:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat

Image tag mutability

Cho môi trường dev hiện tại, chọn:

Mutable

Điều này cho phép dùng lại tag trong giai đoạn deploy/testing.

Sau này production tốt hơn nên sử dụng tag theo commit, ví dụ:

git-a84f23c

thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào latest.

Encryption

Giữ mặc định:

AES-256

hoặc AWS-managed encryption mà Console đang mặc định.

Không cần tạo KMS key riêng.

Image scanning

Nếu màn hình có tùy chọn scanning thì bật:

Scan on push

Nếu Console hiện quản lý scanning ở cấp Registry thay vì ngay màn hình repository thì cứ giữ mặc định; không cần dừng deployment vì mục này.

Sau đó

Bấm:

Create repository

Runbook hiện tại cũng xác định repository này là nơi chứa production container của Chat trước khi ECS Fargate pull image xuống chạy.

#### Expected result

Sau khi tạo thành công, Expected Result — repository:

fitness-assistant-dev-chat

và URI đại loại:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat

Chưa bấm View push commands và chưa chạy Docker command.

#### Verification

Verification: repository đã được tạo. Bước tiếp theo: push Docker image Chat từ Windows lên ECR (Docker login → tag → push, từng lệnh một).

///////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7A — kiểm tra image local, chưa push vội

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Mở PowerShell tại máy Windows có Docker Desktop, rồi chạy:

docker images gymini-chat-service

#### Expected result

Expected Result — một dòng gần giống:

REPOSITORY             TAG        IMAGE ID       CREATED        SIZE

gymini-chat-service    aws-local  xxxxxxxxxxxx   ...            ...

Nếu thấy:

gymini-chat-service   aws-local

thì không build lại.

Nếu không thấy image đó, vào:

cd C:\D_Backup\project_personal\fitness-assistant

rồi build lại đúng Dockerfile production:

docker build --platform linux/amd64 `

-t gymini-chat-service:aws-local `

-f backend/services/chat-service/Dockerfile .

Lưu ý dấu ` là ký tự xuống dòng của PowerShell. Nếu muốn một dòng:

docker build --platform linux/amd64 -t gymini-chat-service:aws-local -f backend/services/chat-service/Dockerfile .

Runbook xác nhận Dockerfile production này đã được sửa và test chạy thành công; Fargate sẽ pull image này từ ECR.

Chưa làm các lệnh ECR login/tag/push

Action — chạy:

docker images gymini-chat-service

và nếu thấy aws-local thì nói:

“có image rồi”

Nếu không có thì build theo lệnh trên và nói:

“build xong”.

Bước tiếp theo: Bước 7B — đăng nhập Docker vào ECR.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7B — đăng nhập Docker vào Amazon ECR

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Giữ nguyên PowerShell đó và chạy đúng lệnh sau:

aws ecr get-login-password --region ap-southeast-1 | docker login --username AWS --password-stdin 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

Lệnh này làm:

AWS CLI

↓ lấy ECR login token

Docker

↓

đăng nhập registry của account 191798898985

Nó không push image, chỉ đăng nhập Docker vào ECR.

#### Expected result

Kết quả thành công phải là:

Login Succeeded

#### Troubleshooting

Nếu gặp:

'aws' is not recognized

hoặc:

Unable to locate credentials

hoặc AccessDeniedException

thì dừng lại và ghi lại lỗi trước khi tiếp tục.

Không cần nhập password ECR thủ công. Security practice: không sao chép AWS credentials vào chat hoặc tài liệu.

Khi hiện:

Login Succeeded

#### Verification

Verification đạt. Bước tiếp theo: Bước 7C — tag chính image gymini-chat-service:aws-local thành URI của fitness-assistant-dev-chat, vẫn chưa push ngay.

### Bước 7C — tag image local sang URI ECR, chưa push

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

Verification (Bước 7B): ECR login đã thành công.

Trong PowerShell chạy:

docker tag gymini-chat-service:aws-local 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat:dev-20260922-1

Sau đó kiểm tra:

docker images 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat

#### Expected result

Expected Result — image dạng:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat:dev-20260922-1

Tag này chỉ tạo alias local trỏ tới cùng image ad71b64984b8; chưa upload gì lên AWS.

Khi thấy image với tag dev-20260922-1, Verification đạt. Bước tiếp theo: Bước 7D — push image lên ECR.

Chạy:

docker push 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat:dev-20260922-1

Quá trình này sẽ upload các layer của image lên ECR. Vì image khoảng 146 MB compressed nên có thể mất một lúc tùy mạng.

Khi thành công, cuối output thường có dòng dạng:

dev-20260922-1: digest: sha256:... size: ...

Sau đó vào lại:

AWS Console → ECR → fitness-assistant-dev-chat

và kiểm tra có image tag:

dev-20260922-1

Verification: tag trên xuất hiện trong repository. Bước tiếp theo: tạo CloudWatch log group /ecs/fitness-assistant-dev-chat, sau đó tạo IAM roles cho ECS.

//////////////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 8 — tạo CloudWatch Log Group cho Chat Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Chat chạy trên ECS Fargate nên log group dùng convention /ecs/..., không phải /aws/lambda/.... Runbook đã chốt tên /ecs/fitness-assistant-dev-chat.

Vào:

AWS Console → CloudWatch → Logs → Log managerment → Create log group

Điền:

Log group name:

/ecs/fitness-assistant-dev-chat

Ở phần retention, chọn mức dev hợp lý. Đề xuất:

Retention:

30 days

Nếu các service/container cũ đang dùng retention khác thì có thể match theo convention hiện tại, nhưng 30 days là ổn cho dev.

Encryption:

Default AWS-managed encryption

Không cần tạo KMS key riêng.

Sau đó bấm:

Create

#### Expected result

Expected Result:

/ecs/fitness-assistant-dev-chat

Trong tương lai ECS task sẽ ghi log vào:

/ecs/fitness-assistant-dev-chat

└── chat/...

Bước này chỉ chuẩn bị log destination, chưa chạy task nào cả. Readiness report xác nhận Chat đã có structured logging và không cần thêm hệ thống logging khác để deploy dev.

#### Verification

Verification: log group đã được tạo. Bước tiếp theo: Bước 9 — tạo 2 IAM role cho ECS: Execution Role (pull image / ghi log) và Task Role (Chat invoke Auth/User Lambda).

////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 9A — tạo ECS Task Execution Role cho Chat Service

Mục đích: Role này không phải role business của Chat. Nó chỉ dùng để ECS/Fargate:

- pull Docker image từ ECR,

- ghi log vào CloudWatch,

- và nếu cần thì đọc secret để inject vào container.

Runbook đã tách rõ Execution Role và Task Role, không dùng chung một role cho cả hai.

#### 9A.1 AWS Console → IAM → Roles → Create role\

Vào:

AWS Console → IAM → Roles → Create role\

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Ở phần Use case, chọn:

Elastic Container Service

sau đó chọn tiếp:

Elastic Container Service Task

rồi bấm Next.

Ở trang Add permissions, tìm và tick:

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Chỉ policy này trước.

Bấm Next.

Ở phần role name nhập:

fitness-assistant-dev-chat-execution-role

Description có thể ghi:

ECS task execution role for Chat Service dev

Sau đó bấm:

Create role

Sau khi tạo role xong

Mở role:

fitness-assistant-dev-chat-execution-role

#### 9A.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy

Vào:

Permissions → Add permissions → Create inline policy

Chọn tab JSON và nhập:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database*"

]

}

]

}

Đặt tên policy:

fitness-assistant-dev-chat-execution-secrets

rồi Create policy.

Sau bước này role phải có:

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

fitness-assistant-dev-chat-execution-secrets

Chưa tạo Task Role ở bước này.

#### Verification

Verification: role trên đã được tạo và có đủ 2 permission entries. Bước tiếp theo: Bước 9B — tạo fitness-assistant-dev-chat-task-role để Chat gọi Auth/User Lambda.

////////

Verification — screenshot xác nhận đã có:

- fitness-assistant-dev-chat-execution-role

- fitness-assistant-dev-chat-migrate-role

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 9B — tạo ECS Task Role

Mục đích: Role này là quyền mà code Chat Service dùng lúc đang chạy, khác với Execution Role dùng để pull image/log. Theo readiness report, Chat runtime cần gọi trực tiếp Auth Lambda và User Lambda, nên Task Role phải có lambda:InvokeFunction giới hạn đúng 2 function đó.

Vào: Tương tự trên

IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Use case:

Elastic Container Service

→ Elastic Container Service Task

Bấm Next.

Ở trang permission, không cần attach managed policy nào ngay. Cứ Next tiếp.

Role name:

fitness-assistant-dev-chat-task-role

Description:

Runtime task role for Chat Service dev

Bấm Create role.

Sau khi tạo, mở role này → Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON và dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "lambda:InvokeFunction",

"Resource": [

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-auth",

"arn:aws:lambda:ap-southeast-1:191798898985:function:fitness-assistant-dev-user"

]

}

]

}

Đặt tên policy:

fitness-assistant-dev-chat-service-invoke

rồi Create policy.

Sau cùng role fitness-assistant-dev-chat-task-role phải có đúng inline policy invoke Auth/User như trên. Không thêm AdministratorAccess, không thêm lambda:*, không thêm quyền Secrets Manager ở Task Role nếu đang dùng Execution Role để inject secret vào container như runbook hiện tại.

Bước tiếp theo: tạo Security Group fitness-assistant-dev-chat-sg cho Fargate task.

////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 10 — tạo Security Group cho Chat Fargate task

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Bước tiếp theo: chuẩn bị network cho container Chat. Security group này sẽ gắn trực tiếp vào ECS Fargate task, và sau đó ALB sẽ chỉ được phép gọi vào Chat qua port 3005. Aurora cũng sẽ chỉ cho SG này vào port 5432.

Vào:

AWS Console → EC2 → Security Groups → Create security group

Điền:

Security group name:

fitness-assistant-dev-chat-sg

Description:

Security group for Chat Service Fargate tasks

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Inbound rules

Ở bước này để trống hoàn toàn.

Chưa thêm port 3005 vì ALB security group chưa tồn tại. Sau khi tạo ALB SG, quay lại thêm rule:

TCP 3005

Source = fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

Không mở:

3005 → 0.0.0.0/0

Outbound rules

Giữ mặc định:

All traffic

0.0.0.0/0

cho dev hiện tại.

Chat cần outbound để:

- gọi Auth/User Lambda qua AWS API

- kết nối Aurora

- có thể gọi TURN/Metered qua HTTPS nếu dùng

- resolve DNS/network bình thường

Sau này nếu muốn harden thêm thì mới thu hẹp outbound.

Sau đó

Bấm:

Create security group

Sau khi tạo xong, mở security group:

fitness-assistant-dev-chat-sg

và ghi nhớ Security group ID, dạng:

sg-xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ghi lại Security group ID cho các bước sau.

Quan trọng: chưa sửa inbound của Chat SG

Bước này chỉ tạo SG.

Bước tiếp theo: Bước 11 — cho Aurora nhận kết nối từ Chat SG trên port 5432.

#### Verification

Verification: SG fitness-assistant-dev-chat-sg đã được tạo.

/////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 11 — cho Chat Fargate kết nối vào Aurora PostgreSQL

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Chat runtime chạy trong private subnet, nên Aurora chỉ cần cho phép Security Group của Chat đi vào cổng PostgreSQL 5432. Không mở database ra internet. Runbook cũng yêu cầu đúng mô hình này.

Vào:

AWS Console → RDS → Databases → fitness-assistant-dev-aurora

Mở tab/phần:

Connectivity & security

Tìm mục:

VPC security groups

Bấm vào security group đang gắn với Aurora để mở sang EC2 → Security Groups.

Sau đó:

Inbound rules → Edit inbound rules → Add rule

Chọn:

Type:

PostgreSQL

Protocol:

TCP

Port:

5432

Ở Source, chọn:

Custom

rồi tìm security group:

fitness-assistant-dev-chat-sg

Chọn đúng security group, không nhập IP thủ công.

Description có thể ghi:

Allow Chat Fargate tasks to Aurora

Rồi bấm Save rules.

#### Expected result

Sau khi lưu, Expected Result — inbound rule dạng:

PostgreSQL

TCP

5432

Source: sg-... / fitness-assistant-dev-chat-sg

Không được dùng:

0.0.0.0/0

cho port 5432.

Chat runtime cần chính kết nối này để Prisma truy cập fitness_assistant_chat; readiness report xác nhận runtime dùng PostgreSQL riêng của Chat và không cần Redis ở cấu hình DEV desiredCount = 1.

#### Verification

Verification: rule 5432 ← fitness-assistant-dev-chat-sg đã tồn tại. Bước tiếp theo: tạo ECS Cluster fitness-assistant-dev-cluster nếu chưa có.

////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 12 — kiểm tra/tạo ECS Cluster cho Chat Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Chat runtime sẽ chạy bằng ECS Fargate, nên cần một ECS Cluster làm nơi quản lý service/task. Runbook nói nếu chưa có cluster phù hợp thì tạo fitness-assistant-dev-cluster.

#### 12.1 AWS Console → ECS → Clusters

Vào:

AWS Console → ECS → Clusters

Trước tiên nhìn danh sách xem đã có cluster nào đang dùng cho project chưa.

Nếu đã có cluster tên kiểu:

fitness-assistant-dev-cluster

thì không tạo mới. Chỉ mở nó và ghi lại tên chính xác.

Nếu chưa có, bấm Create cluster và điền:

- Cluster name: fitness-assistant-dev-cluster

- Infrastructure: chọn AWS Fargate (serverless) / mặc định serverless

- Không cần EC2 instances

- Không bật thêm capacity provider EC2

- Không cần Service Connect ở bước này

- Monitoring/Container Insights: có thể để mặc định cho dev

Sau đó bấm Create.

#### Expected result

Kết quả cần có:

fitness-assistant-dev-cluster

và cluster ở trạng thái Active.

Chưa tạo Task Definition, chưa tạo Service.

#### Verification

Verification: ECS Cluster xuất hiện trong danh sách. Bước tiếp theo: Bước 13 — tạo ECS Task Definition fitness-assistant-dev-chat. Đây là bước quan trọng vì phải cấu hình đúng image ECR, CPU/RAM, port 3005, roles, env và secret.

////////

#### 12.2 AWS Console → ECS → Clusters → Create cluster

Vào AWS Console → ECS → Clusters → Create cluster.

Điền:

- Cluster name: fitness-assistant-dev-cluster

- Infrastructure: chọn AWS Fargate (serverless) hoặc giữ cấu hình mặc định nếu Console hiện Fargate mặc định

- Không chọn EC2 instances

- Không cần thêm Auto Scaling Group

- Container Insights: có thể để mặc định cho dev

Sau đó bấm Create.

Verification: cluster fitness-assistant-dev-cluster hiện trạng thái Active, Bước tiếp theo: Task Definition.

////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Chat Database Connection Secret

### Bước 13A — tạo secret chat-database-url

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### 13A.1 AWS Console → Secrets Manager → Store a new secret

Vào AWS Console → Secrets Manager → Store a new secret.

Chọn:

Secret type:

Other type of secret

Chuyển sang Plaintext và giá trị sẽ có dạng:

postgresql://USERNAME:PASSWORD@fitness-assistant-dev-aurora.cluster-cda2u2ycivaj.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com:5432/fitness_assistant_chat?schema=public

USERNAME và PASSWORD lấy từ secret:

fitness-assistant/dev/chat-database

Security practice: không sao chép các giá trị này vào chat hoặc tài liệu.

Lưu ý quan trọng: nếu password có ký tự đặc biệt như @, :, /, #, %, ?, & thì password trong URL phải được URL-encode. Ví dụ @ thành %40. Nếu password đơn giản chỉ chữ/số thì giữ nguyên.

Đặt tên secret chính xác:

fitness-assistant/dev/chat-database-url

Description:

Chat Service PostgreSQL connection URL - dev

Encryption để mặc định aws/secretsmanager, rotation tạm thời Off, rồi bấm Store.

Sau đó cấp quyền đọc secret mới cho ECS Execution Role

#### 13A.2 IAM → Roles → fitness-assistant-dev-chat-execution-role

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-chat-execution-role

Mở inline policy đã tạo:

fitness-assistant-dev-chat-execution-secrets

Edit JSON để Resource có cả 2 secret:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database*",

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database-url*"

]

}

]

}

Save changes.

Ở bước này chưa tạo Task Definition.

Sau khi secret đã tồn tại:

fitness-assistant/dev/chat-database-url

và Execution Role đọc được nó. Decision: xử lý INTERNAL_API_SECRET cho Chat (Bước 13B) trước khi tạo Task Definition, để tránh phải sửa task revision nhiều lần.

//////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 13B — chuẩn bị INTERNAL_API_SECRET cho Chat runtime

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Chat Service dùng secret nội bộ để bảo vệ các route /internal/* và tương thích với cơ chế internal service hiện tại. Readiness report xác nhận biến runtime có thể là INTERNAL_API_SECRET hoặc alias INTERNAL_SERVICE_SECRET.

Trước tiên, đừng tạo secret mới ngay. Vào:

#### 13B.1 AWS Console → Secrets Manager

AWS Console → Secrets Manager

và tìm xem đã có secret dùng chung kiểu:

fitness-assistant/dev/internal-service-secret

hoặc tên tương tự chứa shared internal secret của các service hiện tại.

Nếu đã có, giữ nguyên secret đó và chỉ cần ghi nhớ tên/ARN. Security practice: không sao chép giá trị secret vào chat hoặc tài liệu.

Nếu chưa có secret riêng trong Secrets Manager, nhưng các Lambda hiện tại đang dùng environment variable INTERNAL_SERVICE_SECRET, thì tạo một secret mới:

fitness-assistant/dev/internal-service-secret

Secret type:

Other type of secret

Plaintext chỉ chứa giá trị shared secret hiện tại, không tạo giá trị mới khác với hệ thống đang dùng. Chat phải dùng cùng shared secret nếu nó giao tiếp với các route/internal contracts hiện tại.

Sau đó vào:

#### 13B.2 IAM → Roles → fitness-assistant-dev-chat-execution-role

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-chat-execution-role

Edit policy:

fitness-assistant-dev-chat-execution-secrets

thành dạng:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Effect": "Allow",

"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database-url*",

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/internal-service-secret*"

]

}

]

}

Secret chat-database JSON cũ không cần inject vào Chat runtime nếu task sẽ dùng chat-database-url; nó vẫn được giữ cho migration Lambda.

Cuối cùng cấu hình Task Definition như sau:

CHAT_DATABASE_URL

→ fitness-assistant/dev/chat-database-url

INTERNAL_API_SECRET

→ fitness-assistant/dev/internal-service-secret

Cả hai sẽ nằm ở mục Secrets, không phải plain environment variables.

Kiểm tra đã có shared internal secret trong Secrets Manager chưa. Nếu đã có, ghi lại tên secret; nếu chưa, tạo fitness-assistant/dev/internal-service-secret bằng đúng giá trị đang dùng hiện tại. Bước tiếp theo: Task Definition fitness-assistant-dev-chat.

////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 14 — tạo ECS Task Definition cho Chat Service

Mục đích: Đây là bước quan trọng nhất trước khi tạo ALB/service, vì task definition quy định container nào chạy, CPU/RAM, port, IAM, env và secret.

Chat readiness report đã chốt runtime là Fargate + Socket.IO, dev sizing 0.5 vCPU / 1 GB, port 3005, image từ ECR, và runtime cần gọi Auth/User Lambda qua Task Role.

Vào:

AWS Console → ECS → Task definitions → Create new task definition

Ở phần đầu, điền:

Task definition family:

fitness-assistant-dev-chat

Launch type / Infrastructure requirements:

AWS Fargate

Operating system:

Linux

CPU architecture:

x86_64

Task size:

CPU: 0.5 vCPU

Memory: 1 GB

Ở phần IAM roles:

Task role:

fitness-assistant-dev-chat-task-role

Task execution role:

fitness-assistant-dev-chat-execution-role

Tiếp theo tới Container details.

Container name:

chat-service

Image URI:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-chat:dev-20260922-1

Essential container:

Yes

Port mapping:

Container port: 3005

Protocol: TCP

App protocol: HTTP

Nếu Console hỏi port name thì có thể đặt:

chat-http

Environment variables

Thêm các biến plain sau:

NODE_ENV = production

CHAT_SERVICE_PORT = 3005

CORS_ORIGIN = http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

ENABLE_REST_CORS = true

AUTH_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-auth

USER_LAMBDA_NAME = fitness-assistant-dev-user

Runbook xác nhận Chat dùng CHAT_DATABASE_URL chứ không phải DATABASE_URL, và CORS production dev phải trỏ đúng frontend S3 hiện tại.

Secrets

Ở phần Environment variables → Secrets hoặc Secrets Manager values, thêm 2 secret:

Name:

CHAT_DATABASE_URL

Value from:

fitness-assistant/dev/chat-database-url

và:

Name:

INTERNAL_API_SECRET

Value from:

fitness-assistant/dev/internal-service-secret

Không paste giá trị thật vào plain environment variables.

Nếu ECS Console yêu cầu ARN thay vì tên secret, mở Secrets Manager và copy ARN tương ứng.

Logging

Ở phần Logging, chọn:

awslogs

Log group:

/ecs/fitness-assistant-dev-chat

Region:

ap-southeast-1

Stream prefix:

Chat

Nếu có nút Create log group automatically, để Off vì log group đã được tạo.

Health check

Nếu Console có mục container health check, tạm thời để trống ở revision đầu tiên. ALB sau này sẽ health-check trực tiếp /health, và tránh phụ thuộc vào việc runtime image có sẵn wget/curl hay không.

Storage

Ephemeral storage để mặc định:

21 GiB

Không cần EFS.

Sau đó kéo xuống cuối và bấm:

Create

#### Expected result

Kết quả cần có task definition family:

fitness-assistant-dev-chat

với revision đầu tiên kiểu:

fitness-assistant-dev-chat:1

Chưa tạo ECS Service.

#### Verification

Verification: task definition đã được tạo thành công. Bước tiếp theo: Bước 15 — tạo ALB security group trước, sau đó tạo Application Load Balancer và target group.

/////////////

Verification: Task Definition đã được tạo. Bước tiếp theo:

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Load Balancer and Networking

### Bước 15 — tạo Security Group cho Application Load Balancer (chuẩn bị network trước khi tạo ALB)

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào EC2 → Security Groups → Create security group và điền:

- Security group name: fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

- Description: ALB security group for Fitness Assistant Chat dev

- VPC: chọn fitness-assistant-dev-vpc

Phần Inbound rules, thêm đúng 1 rule:

Type: HTTP

Protocol: TCP

Port: 80

Source: Anywhere-IPv4 / 0.0.0.0/0

Hiện frontend đang chạy HTTP trên S3 Website nên giai đoạn DEV này ALB cũng dùng HTTP 80. Known Limitation: khi có domain + ACM sẽ chuyển sang HTTPS 443.

Phần Outbound rules, có thể để mặc định All traffic → 0.0.0.0/0 trước để triển khai đơn giản. Sau khi hệ thống chạy ổn, có thể siết lại thành chỉ TCP 3005 tới Chat SG.

Bấm Create security group.

#### Expected result

Expected Result:

fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

Chưa tạo Load Balancer.

Bước tiếp theo: thêm rule vào fitness-assistant-dev-chat-sg để chỉ ALB được phép gọi container qua port 3005, sau đó kiểm tra public subnets và tạo ALB.

///////

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 16 — cho phép ALB truy cập Chat container qua port 3005

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

EC2 → Security Groups → fitness-assistant-dev-chat-sg

Mở tab Inbound rules → Edit inbound rules → Add rule và thêm:

- Type: Custom TCP

- Port range: 3005

- Source: chọn security group fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

- Description: Allow Chat ALB to reach ECS task

Giữ nguyên nguyên tắc:

Internet

↓ :80

fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

↓ :3005

fitness-assistant-dev-chat-sg

↓ :5432

fitness-assistant-dev-aurora-sg

Không đặt port 3005 source 0.0.0.0/0, vì container Chat không nên được Internet gọi trực tiếp; chỉ ALB mới được vào port đó.

Bấm Save rules.

Sau khi xong, inbound của fitness-assistant-dev-chat-sg phải có dạng:

TCP 3005

Source: fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

Bước tiếp theo: kiểm tra public subnets trước khi tạo ALB, vì ALB Internet-facing phải nằm ở public subnet còn ECS task vẫn ở private subnet.

////////////

Chuẩn rồi. Screenshot xác nhận fitness-assistant-dev-public-a là public subnet hợp lệ:

- CIDR: 10.0.1.0/24

- AZ: ap-southeast-1a

- Route table: fitness-assistant-dev-public-rt

- Có route 0.0.0.0/0 → igw-... ✅

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 17B — tạo public subnet thứ hai

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào VPC → Subnets → Create subnet rồi chọn:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnet name:

fitness-assistant-dev-public-b

Availability Zone:

ap-southeast-1b

IPv4 subnet CIDR block:

10.0.2.0/24

Bấm Create subnet.

Sau đó chọn subnet mới fitness-assistant-dev-public-b → Actions → Edit route table association và chọn:

fitness-assistant-dev-public-rt

chính là route table đang dùng cho public-a.

Sau khi associate xong, kiểm tra tab Route table của public-b phải có:

10.0.0.0/16 → local

0.0.0.0/0   → igw-...

Auto-assign public IPv4 address của subnet không cần bật cho ALB; AWS ALB internet-facing tự quản lý địa chỉ public của nó.

Kết quả cuối cùng sẽ là:

fitness-assistant-dev-public-a

10.0.1.0/24

ap-southeast-1a

fitness-assistant-dev-public-b

10.0.2.0/24

ap-southeast-1b

Cả hai cùng dùng:

fitness-assistant-dev-public-rt

Bước tiếp theo: Bước 18 — tạo Target Group cho Chat port 3005, sau đó tạo ALB.

///////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 18 — tạo Target Group cho Chat Service

Mục đích: Target Group này sẽ nối ALB với ECS Fargate task qua port 3005.

Vào:

EC2 → Target Groups → Create target group

Thiết lập như sau:

- Choose a target type: IP addresses
Quan trọng: phải là IP addresses, không chọn Instances, vì ECS Fargate dùng awsvpc.

- Target group name: fitness-assistant-dev-chat-tg

- Protocol: HTTP

- Port: 3005

- IP address type: IPv4

- VPC: fitness-assistant-dev-vpc

- Protocol version: HTTP1

Phần Health checks:

Health check protocol: HTTP

Health check path: /health

Mở Advanced health check settings và đặt:

Healthy threshold:   2

Unhealthy threshold: 3

Timeout:             5 seconds

Interval:            20 seconds

Success codes:       200

Sau đó bấm Next.

Ở màn hình Register targets, không nhập IP nào cả. ECS Service sau này sẽ tự đăng ký IP của Fargate task vào Target Group.

Bấm next

Bấm Create target group.

Sau khi tạo xong

Mở Target Group:

fitness-assistant-dev-chat-tg

Vào:

Attributes → Edit

Nếu có các tùy chọn tương ứng, đặt:

Deregistration delay:

30 seconds

Và bật stickiness:

Stickiness: Enabled

Stickiness type: Load balancer generated cookie

Duration: 1 day / 86400 seconds

Stickiness phù hợp với Socket.IO, đặc biệt vì Chat có polling fallback. Hiện desiredCount=1 thì chưa tạo khác biệt nhiều, nhưng cấu hình sẵn sẽ đúng hơn.

Đừng lo nếu Target health đang hiện kiểu:

No targets registered

Đó là bình thường, vì ECS Service chưa được tạo.

Bước tiếp theo: Bước 19 — tạo Application Load Balancer fitness-assistant-dev-chat-alb trên hai subnet public-a và public-b.

////////////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 19 — tạo Application Load Balancer cho Chat Service

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào EC2 → Load Balancers → Create load balancer → Application Load Balancer.

Điền như sau:

- Load balancer name: fitness-assistant-dev-chat-alb

- Scheme: Internet-facing

- IP address type: IPv4

- VPC: fitness-assistant-dev-vpc

Ở Network mapping, chọn đúng 2 Availability Zone và subnet:

ap-southeast-1a

→ fitness-assistant-dev-public-a

→ 10.0.1.0/24

ap-southeast-1b

→ fitness-assistant-dev-public-b

→ 10.0.2.0/24

Ở Security groups, bỏ default nếu AWS tự chọn và chỉ chọn:

fitness-assistant-dev-chat-alb-sg

Ở Listeners and routing:

Protocol: HTTP

Port: 80

Default action:

Forward to → fitness-assistant-dev-chat-tg

Hiện Target Group chưa có ECS task nên dù listener forward vào đó thì chưa có backend nào bị expose. Trước khi đưa service chạy thật, cần kiểm tra listener/routing của các endpoint nội bộ.

Các phần còn lại như WAF, Global Accelerator, tags có thể để mặc định/không bật ở DEV.

Sau đó bấm Create load balancer.

Khi tạo xong, đợi trạng thái chuyển từ:

Provisioning

sang:

Active

rồi mở ALB và ghi lại DNS name, dạng:

fitness-assistant-dev-chat-alb-xxxxxxxx.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com

Bước tiếp theo: chỉnh ALB idle timeout = 120 giây và kiểm tra listener trước khi tạo ECS Service.

/////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 20 — tăng ALB idle timeout lên 120 giây để phù hợp hơn với kết nối Socket.IO/WebSocket

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### 20.1 EC2 → Load Balancers → fitness-assistant-dev-chat-alb

Vào:

EC2 → Load Balancers → fitness-assistant-dev-chat-alb

Sau đó:

Attributes → Edit

Tìm mục:

Idle timeout

Mặc định thường là:

60 seconds

Đổi thành:

120 seconds

Các attribute khác giữ nguyên mặc định, chưa cần chỉnh deletion protection, access logs, HTTP/2, client keep alive, desync mitigation, v.v.

Bấm Save changes.

Sau bước này kiến trúc đang là:

Internet

↓ HTTP :80

fitness-assistant-dev-chat-alb

↓

fitness-assistant-dev-chat-tg :3005

↓

ECS Fargate Chat task

↓

Aurora :5432

Hiện Target Group vẫn chưa có target là bình thường vì ECS Service chưa được tạo.

#### Verification

Verification: Idle timeout = 120 seconds. Bước tiếp theo (quan trọng): tạo ECS Service fitness-assistant-dev-chat, gắn private subnets, Chat SG và Target Group.

////////

Hiện listener HTTP:80 đang forward mặc định toàn bộ path vào Chat. Vì Chat có /internal/* và /metrics, không nên để Internet truy cập trực tiếp các path này dù chúng có secret bảo vệ.

#### 20.2 EC2 → Load Balancers → fitness-assistant-dev-chat-alb → Listeners and rules → HTTP:80 → Manage rules

Vào:

EC2 → Load Balancers → fitness-assistant-dev-chat-alb → Listeners and rules → HTTP:80 → Manage rules

Thêm rule có priority cao:

Priority: 1

IF

Path = /internal/*

THEN

Return fixed response

Status code: 404

Content type: text/plain

Response body: Not Found

Thêm rule thứ hai:

Priority: 2

IF

Path = /metrics

THEN

Return fixed response

Status code: 404

Content type: text/plain

Response body: Not Found

Giữ default rule hiện tại:

Otherwise

→ Forward to fitness-assistant-dev-chat-tg

Như vậy các route cần thiết vẫn chạy:

/health

/chat/*

/socket.io/*

còn:

/internal/*

/metrics

sẽ không được public ALB forward vào container.

Sau khi save, listener nên có dạng:

1   /internal/*  → 404

2   /metrics     → 404

default          → fitness-assistant-dev-chat-tg

Bước tiếp theo: tạo ECS Service fitness-assistant-dev-chat với desiredCount=1, private subnets, không public IP và gắn vào target group.

//////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 21 — tạo ECS Service thật cho Chat

Mục đích: Đây là lúc Fargate task bắt đầu chạy container Chat và tự đăng ký vào Target Group.

#### 21.1 ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Services → Create

Vào:

ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Services → Create

Ở phần Environment / Compute configuration chọn:

Compute options: Launch type

Launch type: FARGATE

Platform version: LATEST

Ở Deployment configuration:

Application type: Service

Task definition family: fitness-assistant-dev-chat

Revision: 1 / latest

Service name: fitness-assistant-dev-chat

Desired tasks: 1

Nếu có Deployment type:

Rolling update

giữ mặc định. Không bật Blue/Green.

Networking

Chọn:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets chỉ chọn 2 private app subnet:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Tức là CIDR trước đây:

10.0.10.0/24

10.0.11.0/24

Không chọn public-a/public-b và cũng không chọn private-db.

Security group:

fitness-assistant-dev-chat-sg

Nếu AWS tự thêm default, bỏ nó đi và chỉ giữ Chat SG.

Đặc biệt:

Public IP:

Turned off / Disabled

Fargate task của Chat không có public IP.

Load balancing

Bật:

Use load balancing

Chọn:

Load balancer type:

Application Load Balancer

Nếu có lựa chọn Use an existing load balancer, chọn existing:

fitness-assistant-dev-chat-alb

Container:

chat-service

3005:3005

Target group:

Use existing target group

fitness-assistant-dev-chat-tg

Nếu hỏi listener:

HTTP : 80

Không tạo Target Group mới.

Nếu có Health check grace period, nhập:

60 seconds

Điều này cho container 60 giây khởi động trước khi ECS xem ALB health check failure là lỗi

deployment.

Các phần khác

Hiện tại để:

Service Connect: Off

Service discovery: Off

Auto Scaling: Off

Desired tasks: 1

Không tăng lên 2 task. Chat hiện còn state Socket.IO trong memory nên DEV này phải giữ:

desiredCount = 1

cho tới khi sau này triển khai Redis/shared Socket.IO state.

Sau đó bấm Create service.

Sau khi create, đừng lo nếu ban đầu thấy:

Desired: 1

Running: 0

Pending: 1

AWS cần thời gian pull image ECR, inject Secrets Manager secrets, tạo ENI và chạy container.

Đợi khoảng một chút rồi vào:

Cluster → Services → fitness-assistant-dev-chat → Tasks

Mục tiêu là thấy:

Desired: 1

Running: 1

và task có trạng thái RUNNING.

#### Troubleshooting

Nếu task thành STOPPED, đừng tạo lại service. Troubleshooting: ghi lại screenshot phần Stopped reason / Events để xác định chính xác là lỗi ECR networking, Secrets Manager permission, database URL hay container runtime.

.

//////////////

#### 21.2 EC2 → Target Groups → fitness-assistant-dev-chat-tg → Targets

EC2 → Target Groups → fitness-assistant-dev-chat-tg → Targets

#### Expected result

Expected Result — một target dạng private IP, ví dụ 10.0.10.x hoặc 10.0.11.x, port:

3005

và cột Health status sau một lúc phải thành:

Healthy

Nếu đang Initial, chờ khoảng 20–60 giây rồi refresh.

Expected Result: target Healthy. Sau đó test trực tiếp:

http://fitness-assistant-dev-chat-alb-1556383256.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com/health

rồi tiếp tục kiểm tra Socket.IO và frontend connection.

Nếu target là Unhealthy, ghi lại phần Health status details / Reason. Decision: chưa chỉnh cấu hình khác tại thời điểm đó.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 24 — kiểm tra Socket.IO handshake thật

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

Verification (bước trước): HTTP health path qua ALB đã hoạt động.

Mở trình duyệt URL này:

http://fitness-assistant-dev-chat-alb-1556383256.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com/socket.io/?EIO=4&transport=polling

#### Expected result

Nếu Socket.IO hoạt động đúng, Expected Result — response bắt đầu gần giống:

0{"sid":"...","upgrades":["websocket"],"pingInterval":...,"pingTimeout":...}

Quan trọng là phải có:

- sid

- upgrades

- không phải 404

- không phải 502/503

Expected Result: response dạng trên (socket ok). Bước tiếp theo: cập nhật frontend để VITE_CHAT_WS_URL trỏ vào ALB này và rebuild/upload frontend.

///////////

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## API Gateway Integration

### Bước 26 — tạo route Chat

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trong:

API Gateway → fitness-assistant-dev-api → Routes

bấm Create và nhập:

Method:

ANY

Path:

/chat/{proxy+}

Sau đó ở phần integration, chọn tạo HTTP URL / HTTP proxy integration tới public ALB.

Bước tiếp theo là gắn integration cho route này.

Trong API Gateway:

Integrations → Manage integrations → Create

Chọn:

- Attach this integration to a route: ANY /chat/{proxy+}

- Integration type: HTTP URI / HTTP proxy integration

- Method: ANY

- URL:
http://fitness-assistant-dev-chat-alb-1556383256.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com/chat/{proxy}

AWS hỗ trợ đúng pattern này: route greedy {proxy+} ở phía API Gateway và integration URI dùng {proxy} ở backend.

Quan trọng: không dùng URL chỉ tới root ALB nếu không có /chat/{proxy}, vì request /chat/conversations phải tới backend dưới đúng path /chat/conversations.

Nếu màn hình có lựa chọn giữa HTTP URI và Private resource / ALB/NLB, ở cấu hình hiện tại ALB đang internet-facing nên chọn HTTP URI là nhanh nhất cho DEV.

#### Verification

Verification: integration đã được tạo. Sau đó test trực tiếp:

GET https://id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/chat/conversations

và nếu cần auth thì test bằng frontend hoặc bearer token.

///////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 28 — build frontend production mới, nhưng chưa upload lên S3 ngay

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Trong PowerShell/Terminal, đứng tại:

cd frontend\web

Vì ảnh trước cho thấy đã có node_modules, trước mắt chỉ cần chạy:

npm run build

Nếu build thành công, Vite thường tạo thư mục:

frontend/web/dist/

Sau đó kiểm tra bundle có thật sự chứa Chat ALB mới:

Select-String `

-Path ".\dist\assets\*.js" `

-Pattern "fitness-assistant-dev-chat-alb-1556383256"

Rồi kiểm tra API Gateway vẫn còn đúng:

Select-String `

-Path ".\dist\assets\*.js" `

-Pattern "id1iz7upbl.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com"

Cả hai lệnh đều nên trả về ít nhất một kết quả.

Cấu hình bundle sau build cần đạt:

REST:

Frontend

→ API Gateway

→ /chat/{proxy+}

→ Chat ALB

→ ECS

Socket.IO call:

Frontend

→ Chat ALB

→ /socket.io/

→ ECS

#### Troubleshooting

Nếu npm run build báo lỗi, Troubleshooting: ghi lại nguyên đoạn lỗi trước khi tiếp tục.

#### Verification

Nếu build thành công và hai URL đều tìm thấy, Verification: build thành công. Bước tiếp theo: backup frontend hiện tại trên S3 rồi sync dist/ mới lên bucket, tránh mất bản cũ nếu cần rollback.

///////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 29 — backup frontend hiện tại trên S3 trước khi ghi đè

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Thư mục làm việc:

C:\D_Backup\project_personal\fitness-assistant\frontend\web

Chạy:

$backup = "..\..\backups\frontend-s3-before-chat-20260922"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $backup | Out-Null

aws s3 sync s3://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985 $backup

Sau khi chạy xong, kiểm tra thư mục:

Get-ChildItem $backup

#### Expected result

Expected Result: index.html, assets, và các file frontend hiện tại.

Backup này giúp rollback nhanh nếu bản mới có vấn đề.

/////////////////

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Frontend Deployment

### Bước 30 — upload dist/ mới lên S3

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Thư mục làm việc (không đổi):

C:\D_Backup\project_personal\fitness-assistant\frontend\web

Chạy:

aws s3 sync .\dist s3://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985 --delete

--delete sẽ dọn các bundle hash cũ không còn trong dist/. Vì đã backup trước nên nếu có vấn đề vẫn rollback được.

Sau khi sync xong, upload lại riêng index.html với cache ngắn/no-cache để browser không giữ file HTML cũ:

aws s3 cp .\dist\index.html s3://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985/index.html `

--content-type "text/html" `

--cache-control "no-cache, no-store, must-revalidate"

Sau đó mở:

http://fitness-assistant-frontend-dev-191798898985.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

và nhấn:

Ctrl + Shift + R

để hard refresh.

//////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 31 — update ECS Service sang Task Definition revision 3 để task mới lấy đúng JSON key CHAT_DATABASE_URL

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Services → fitness-assistant-dev-chat-service → Update

Ở phần Task definition, đổi sang:

fitness-assistant-dev-chat:3

Giữ nguyên các cấu hình khác:

- Desired tasks: 1

- Launch type: FARGATE

- Private subnets: private-app-a, private-app-b

- Security group: fitness-assistant-dev-chat-sg

- Public IP: Disabled

- ALB/target group giữ nguyên

- Health check grace period: 60

Nếu có Force new deployment thì bật.

Sau đó bấm Update service.

Theo dõi tab Tasks. Mục tiêu là:

1 running

0 pending

và deployment status:

Completed

#### Troubleshooting

Nếu task mới lại STOPPED, mở CloudWatch log mới nhất; nhưng lần này lỗi Prisma kiểu:

URL must start with postgresql://

phải biến mất nếu key/value reference đã đúng.

Khi thấy task mới RUNNING, reload trang Chat frontend. Nếu danh sách hội thoại vẫn lỗi, ghi lại log mới; nếu load được thì chuyển sang xử lý phần /api/translate CORS riêng.

///////////

Mục tiêu: đẩy dữ liệu local thật lên Aurora AWS, không seed lại và không tạo ID mới.

Để tránh hỏng dữ liệu, chưa chạy importer ngay. Ta làm theo đúng thứ tự này:

- Upload 7 dump + manifest lên S3 private.

- Đảm bảo đủ 7 logical DB trên Aurora, đặc biệt fitness_assistant_chat.

- Chạy migration schema mới nhất cho cả 7 DB.

- Tạo/push migration importer image lên ECR.

- Chạy ECS Fargate one-shot importer.

- Import từng DB.

- So sánh row count/PK.

- Sau PostgreSQL mới xử lý uploads và Qdrant → OpenSearch.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

# Database Migration — Historical Deployment Log

## Dump Upload and Migrator Image

### Bước 1 — đưa dump lên S3

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Decision: tạo bucket riêng cho migration, không dùng bucket frontend và cũng không dùng bucket upload người dùng.

Vào:

AWS Console → S3 → Create bucket

Đặt:

fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985

Region:

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-1

Giữ:

Block all public access = ON

Bucket Versioning = Enable

Default encryption = SSE-S3

Không bật static website.

Figure — S3 bucket fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985 created successfully (bucket creation precedes the folder/prefix screenshots below).

Sau khi tạo xong, tạo folder/prefix:

full-local-migration/

└── 2026-09/

├── dumps/

├── manifests/

└── user-files/

Upload 7 database dumps

Từ local artifacts của project, upload đúng các dump đã được audit, tương ứng:

auth

user

fitness

gym

payment

chat

ai

Sau upload, S3 nên nhìn đại khái như:

s3://fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985/

└── full-local-migration/2026-09/

├── dumps/

│   ├── gymcoach_auth.data.dump

│   ├── gymcoach_user.data.dump

│   ├── gymcoach_fitness.data.dump

│   ├── gymcoach_gym.data.dump

│   ├── gymcoach_payment.data.dump

│   ├── gymcoach_chat.data.dump

│   └── gymcoach_ai.data.dump

│

└── manifests/

└── <manifest của migration>

Không giải nén dump. Không convert sang SQL. Không chỉnh sửa file.

Nếu project đã tạo manifest SHA-256, upload chính manifest đó.

Chưa upload .env

Tuyệt đối không upload:

.env

.env.production

database password

JWT_SECRET

INTERNAL_SERVICE_SECRET

AWS credentials

provider API keys

Bắt đầu theo hướng ít tài nguyên nhất, dùng được cho CI/CD sau này: tạo 1 ECR repo dùng chung cho migrator, sau đó mới build image và chạy Fargate RunTask.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 1 — Tạo ECR repository cho DB migrator

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

AWS Console → Elastic Container Registry (ECR) → Repositories → Create repository

Điền:

Repository type:

Private

Repository name:

fitness-assistant-dev-db-migrator

Các mục còn lại:

Image tag mutability:

Mutable

Encryption:

AES-256

Nếu có mục scan image:

Scan on push:

Off

để đơn giản trước; sau này CI/CD có thể bật scanning riêng.

Sau đó bấm Create repository.

#### Expected result

Kết quả sẽ có URI dạng:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-db-migrator

Nếu đã tạo repo fitness-assistant-dev-db-importer trước đó, không cần tạo repo mới; dùng luôn repo đó cũng được để tránh dư tài nguyên.

Dừng ở đây. Verification — ghi lại các thông tin sau:

xong ECR

hoặc kiểm tra repo vừa tạo. Bước tiếp theo — bước 2: tạo Dockerfile migrator chứa pg_restore + aws cli, rồi build/push image.

///////////

Bước tiếp theo — Bước 2: tạo image migrator tối giản. Image này chỉ có pg_restore + AWS CLI, dùng được cho cả 7 DB và sau này tái sử dụng trong CI/CD.

Tại root project trên máy local, tạo thư mục:

mkdir tools\db-migrator

cd tools\db-migrator

Tạo file Dockerfile với nội dung:

FROM postgres:16-bookworm

RUN apt-get update \

&& apt-get install -y --no-install-recommends \

awscli \

ca-certificates \

&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /work

ENTRYPOINT ["/bin/bash", "-lc"]

CMD ["echo 'db-migrator ready'"]

Sau đó build thử local:

docker build -t fitness-assistant-db-migrator:dev .

Nếu thành công, test:

docker run --rm fitness-assistant-db-migrator:dev "pg_restore --version && aws --version"

Kết quả mong đợi sẽ có dạng:

pg_restore (PostgreSQL) 16.x

aws-cli/...

Chưa push ECR và chưa restore gì cả.

Sau khi chạy xong, ghi lại output của:

docker run --rm fitness-assistant-db-migrator:dev "pg_restore --version && aws --version"

////////////

Ổn rồi. Image migrator đã build đúng và có đủ:

pg_restore 16.15

aws-cli 2.9.19

Giờ sang Bước 3: push image lên ECR.

Ngay tại thư mục hiện tại:

C:\D_Backup\project_personal\fitness-assistant\tools\db-migrator

chạy lần lượt:

aws ecr get-login-password --region ap-southeast-1 | docker login --username AWS --password-stdin 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com

Nếu thành công sẽ thấy:

Login Succeeded

Sau đó tag image:

docker tag fitness-assistant-db-migrator:dev 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-db-migrator:dev-20260923-1

Rồi push:

docker push 191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-db-migrator:dev-20260923-1

Kết quả cuối thường có dạng:

////////////

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## IAM / ECS Permissions

### Bước 4A — tạo IAM Execution Role cho Fargate migrator

Mục đích: Role này chỉ để ECS kéo image từ ECR và ghi log; chưa cấp quyền đọc dump/database.

Vào:

IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Service or use case:

Elastic Container Service

Use case:

Elastic Container Service Task

Bấm Next.

Ở phần Permissions, tìm và chọn:

AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Sau đó Next và đặt:

Role name:

fitness-assistant-dev-db-migrator-execution-role

Create role.

//////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 4B — tạo Task Role cho migrator

Mục đích: Role này mới là role container sử dụng để:

- đọc 7 dump trong S3;

- đọc credential Aurora từ Secrets Manager;

- sau này chạy aws s3 cp và aws secretsmanager get-secret-value.

#### 4B.1 IAM → Roles → Create role

Vào:

IAM → Roles → Create role

Chọn:

Trusted entity type:

AWS service

Service/use case:

Elastic Container Service

Use case:

Elastic Container Service Task

Bấm Next. Ở màn hình permissions không cần chọn managed policy nào, cứ Next và đặt tên:

fitness-assistant-dev-db-migrator-task-role

Create role.

Sau đó mở role vừa tạo:

#### 4B.2 Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Permissions → Add permissions → Create inline policy → JSON

Xóa nội dung mặc định và dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "ReadMigrationDumps",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:GetObject"

],

"Resource": [

"arn:aws:s3:::fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985/full-local-migration/2026-09/dumps/*"

]

},

{

"Sid": "ListMigrationDumpPrefix",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"s3:ListBucket",

"s3:GetBucketLocation"

],

"Resource": [

"arn:aws:s3:::fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985"

],

"Condition": {

"StringLike": {

"s3:prefix": [

"full-local-migration/2026-09/dumps/*"

]

}

}

},

{

"Sid": "ReadAuroraCredential",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue"

],

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database-*"

]

}

]

}

Đặt tên policy:

fitness-assistant-dev-db-migrator-runtime

rồi Create policy.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Task Definition and Secret Injection

### Bước 6 — Tạo Fargate Task Definition db-migrator

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

ECS → Task definitions → Create new task definition

Điền:

Task definition family:

fitness-assistant-dev-db-migrator

Infrastructure:

Launch type:

AWS Fargate

Operating system:

Linux/X86_64

Network mode:

awsvpc

CPU:

1 vCPU

Memory:

2 GB

Task roles:

Task role:

fitness-assistant-dev-db-migrator-task-role

Task execution role:

fitness-assistant-dev-db-migrator-execution-role

Container

Container name:

db-migrator

Image URI:

191798898985.dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com/fitness-assistant-dev-db-migrator:dev-20260923-1

Essential container:

Yes

Không thêm port mapping.

Ở Environment variables, thêm 3 dòng:

AWS_REGION

ap-southeast-1

DB_SECRET_ID

fitness-assistant/dev/chat-database

DUMP_S3_PREFIX

s3://fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985/full-local-migration/2026-09/dumps

Không thêm password/database URL trực tiếp vào env.

Logging

Bật:

Use log collection

Log driver:

awslogs

Cấu hình:

awslogs-group:

/ecs/fitness-assistant-dev-db-migrator

awslogs-region:

ap-southeast-1

awslogs-stream-prefix:

ecs

Ephemeral storage giữ mặc định 20 GiB, dư rất nhiều cho ~73 MB dump.

Command/Entry point không cần chỉnh ở bước này. Image mặc định sẽ chỉ báo db-migrator ready; lúc Run task, command sẽ được override bằng script restore 7 DB.

Cuối cùng bấm Create.

#### Expected result

Kết quả cần có:

fitness-assistant-dev-db-migrator:1

Dừng ở đây, chưa Run Task.

#### Verification

Verification: task definition đã được tạo. Bước tiếp theo: một command duy nhất để task download 7 dump → kết nối Aurora → restore lần lượt cả 7 DB → log rõ DB nào thành công/thất bại.

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7A — cho Execution Role đọc đúng secret DB URL

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

IAM → Roles → fitness-assistant-dev-db-migrator-execution-role → Add permissions → Create inline policy → JSON

Dán:

{

"Version": "2012-10-17",

"Statement": [

{

"Sid": "ReadDatabaseUrl",

"Effect": "Allow",

"Action": [

"secretsmanager:GetSecretValue"

],

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database-url-MpSeMU"

]

}

]

}

Đặt tên:

fitness-assistant-dev-db-migrator-secret

rồi Create policy.

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

### Bước 7B — tạo revision 2 của Task Definition

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

ECS → Task definitions → fitness-assistant-dev-db-migrator → Create new revision

Trong container db-migrator, phần Environment variables / Secrets, thêm:

Key:

DATABASE_URL

Value type:

valueFrom

Value:

arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-1:191798898985:secret:fitness-assistant/dev/chat-database-url-MpSeMU:CHAT_DATABASE_URL::

DB_SECRET_ID cũ có thể xóa luôn, vì không cần nữa.

Giữ lại:

AWS_REGION=ap-southeast-1

DUMP_S3_PREFIX=s3://fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985/full-local-migration/2026-09/dumps

Tạo revision mới, mục tiêu:

fitness-assistant-dev-db-migrator:2

Sau đó chưa Run Task ngay

WARNING — Destructive DEV operation: bước RunTask bên dưới restore dữ liệu từ 7 dump vào các database DEV trên Aurora. Chỉ thực hiện sau khi preflight đã OK.

Vì bước tiếp theo là một lần RunTask restore cả 7 DB, command override hoàn chỉnh bên dưới sẽ:

download 7 dump

→ truncate dữ liệu DEV hiện tại nhưng giữ _prisma_migrations

→ restore auth

→ user

→ fitness

→ gym

→ payment

→ chat

→ ai

→ task tự STOPPED thành công

WARNING — Destructive DEV operation: phần truncate sẽ thay dữ liệu hiện tại trên Aurora DEV bằng dữ liệu local — đúng với mục tiêu migrate full local data — nhưng không đụng schema/migration history.

#### Verification

Verification: hoàn tất revision 2. Bước tiếp theo: RunTask ngay, không còn phải tạo thêm

/////////////

#### Expected result

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

#### Troubleshooting

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Preflight

### Bước 8 — Run Task preflight

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào:

ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Tasks → Run new task

Cấu hình:

Launch type:

FARGATE

Task definition:

fitness-assistant-dev-db-migrator

Revision:

2

Desired tasks:

1

Phần Networking:

VPC:

fitness-assistant-dev-vpc

Subnets:

fitness-assistant-dev-private-app-a

fitness-assistant-dev-private-app-b

Security group:

fitness-assistant-dev-chat-sg

Public IP:

Disabled

Ta dùng tạm chat-sg vì Aurora SG đã cho security group này vào port 5432, và VPC endpoint Secrets Manager cũng đã cho chat-sg truy cập.

Container override

Tìm phần:

Container overrides

Chọn container:

db-migrator

Ở ô Command override, dán nguyên dòng này:

set -euo pipefail; echo "=== DB MIGRATOR PREFLIGHT START ==="; echo "Region=$AWS_REGION"; echo "Prefix=$DUMP_S3_PREFIX"; test -n "${DATABASE_URL:-}"; PSQL_URL="${DATABASE_URL%%\?*}"; mkdir -p /work/dumps; aws s3 ls "$DUMP_S3_PREFIX/"; aws s3 cp "$DUMP_S3_PREFIX/" /work/dumps/ --recursive --only-show-errors; ls -lh /work/dumps; for f in gymcoach_auth.data.dump gymcoach_user.data.dump gymcoach_fitness.data.dump gymcoach_gym.data.dump gymcoach_payment.data.dump gymcoach_chat.data.dump gymcoach_ai.data.dump; do test -s "/work/dumps/$f"; pg_restore -l "/work/dumps/$f" >/dev/null; echo "OK dump: $f"; done; echo "Checking Aurora databases..."; psql "$PSQL_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -Atc "select datname from pg_database where datname in ('fitness_assistant','fitness_assistant_user','fitness_assistant_fitness','fitness_assistant_gym','fitness_assistant_payment','fitness_assistant_chat','fitness_assistant_ai') order by datname;"; echo "=== DB MIGRATOR PREFLIGHT OK ==="

Không thêm load balancer, không tạo service.

Bấm Run task.

Sau đó vào task vừa chạy → tab Logs hoặc CloudWatch log group:

/ecs/fitness-assistant-dev-db-migrator

#### Expected result

Kết quả cần thấy cuối log:

=== DB MIGRATOR PREFLIGHT OK ===

#### Troubleshooting

Troubleshooting: nếu task ở trạng thái STOPPED và báo lỗi, ghi lại Stopped reason hoặc log cuối trước khi tiếp tục. Expected Result: log xuất hiện dòng OK (preflight OK). Chỉ chạy restore thật cho cả 7 database sau khi preflight OK.

/////////////

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

## Restore Execution

### Bước 9 — Run Task restore 7 database

Mục đích: [NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]

Vào lại:

#### 9.1 ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Tasks → Run new task

ECS → Clusters → fitness-assistant-dev-cluster → Tasks → Run new task

Giữ y như DB check:

Task definition: fitness-assistant-dev-db-migrator

Revision: 2

Desired tasks: 1

Capacity provider: FARGATE

Platform version: LATEST

VPC: fitness-assistant-dev-vpc

Subnets: private-app-a, private-app-b

Security group: fitness-assistant-dev-chat-sg

Public IP: Disabled

Ở Container overrides → db-migrator → Command override, dán nguyên dòng này:

set -euo pipefail; echo "=== FULL RESTORE START ==="; mkdir -p /work/dumps; aws s3 cp "$DUMP_S3_PREFIX/" /work/dumps/ --recursive --only-show-errors; PSQL_URL="${DATABASE_URL%%\?*}"; BASE="${PSQL_URL%/*}"; restore_db(){ DB="$1"; DUMP="$2"; URL="$BASE/$DB"; echo "=== CLEAN $DB ==="; T=$(psql "$URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -Atc "select string_agg(format('%I.%I', schemaname, tablename), ',') from pg_tables where schemaname='public' and tablename <> '_prisma_migrations';"); if [ -n "$T" ]; then psql "$URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -c "TRUNCATE TABLE $T RESTART IDENTITY CASCADE;"; fi; echo "=== RESTORE $DB FROM $DUMP ==="; pg_restore --exit-on-error --no-owner --no-privileges --data-only --exclude-table-data=public._prisma_migrations --dbname="$URL" "/work/dumps/$DUMP"; echo "=== DONE $DB ==="; }; restore_db fitness_assistant gymcoach_auth.data.dump; restore_db fitness_assistant_user gymcoach_user.data.dump; restore_db fitness_assistant_fitness gymcoach_fitness.data.dump; restore_db fitness_assistant_gym gymcoach_gym.data.dump; restore_db fitness_assistant_payment gymcoach_payment.data.dump; restore_db fitness_assistant_chat gymcoach_chat.data.dump; restore_db fitness_assistant_ai gymcoach_ai.data.dump; echo "=== FULL RESTORE OK ==="

Bấm Run task.

Sau đó mở Logs của task. Kết quả cuối cần thấy:

=== DONE fitness_assistant_ai ===

=== FULL RESTORE OK ===

#### Expected result / Troubleshooting

Troubleshooting: nếu task fail, kiểm tra và ghi lại 20 dòng cuối của log. Expected Result: log xuất hiện FULL RESTORE OK. Chỉ chạy verify row count cho 7 DB sau khi restore OK.

///////

Bước tiếp theo: chạy MODE=apply-prepatch

Chạy bằng PowerShell từ máy local:

$CLUSTER="fitness-assistant-dev-cluster"

$TASKDEF="fitness-assistant-dev-db-migrator:11"

$REGION="ap-southeast-1"

$NET="awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-09e3230f7bca04c8e,subnet-02b39d77762465ef8],securityGroups=[sg-00726a813b1163459],assignPublicIp=DISABLED}"

aws ecs run-task `

--cluster $CLUSTER `

--task-definition $TASKDEF `

--launch-type FARGATE `

--network-configuration $NET `

--region $REGION `

--overrides '{\"containerOverrides\":[{\"name\":\"db-migrator\",\"environment\":[{\"name\":\"MODE\",\"value\":\"apply-prepatch\"}]}]}'

Sau khi task chạy xong, vào:

#### 9.2 ECS → Cluster → fitness-assistant-dev-cluster → Tasks

ECS → Cluster → fitness-assistant-dev-cluster → Tasks

mở task mới nhất của db-migrator, xem Logs.

Kết quả mong đợi:

MODE=apply-prepatch

...

schema-prepatch applied

...

OK

Hoặc nếu script log khác wording thì chỉ cần không có ERROR và task STOPPED với Exit code 0.

Chưa chạy restore

Sau apply-prepatch, bước kế tiếp sẽ là xem file này trước:

s3://fitness-assistant-data-migration-dev-191798898985/full-local-migration/2026-09/db-migrator-output/generated/needs-review.fitness_assistant_gym.sql

Vì có case gym_id → brand_id. Nếu local dump dùng brand_id mà Aurora còn gym_id, restore có thể fail hoặc cần patch có chủ đích. Decision: xử lý phần đó trước rồi mới chạy:

MODE=restore

Action: chạy apply-prepatch trước. Expected Result: apply-prepatch OK. Troubleshooting: nếu lỗi, ghi lại log lỗi trước khi tiếp tục.

#### Verification

[NOT EVIDENCED IN DOCUMENT]